Российская Федерация

Иркутская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 22 июня 2020года № 355-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 18.12.2018 № 840-ПА

В целях уточнения мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, руководствуясь статьей 7, частью 1 статьи 15, статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840-па.

- Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского

муниципального района                                                                      М.Н. Модин

Приложение

к постановлению Администрации Шелеховского муниципального района от 22 июня 2020 года № 355-па

Изменения в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840-па

- Раздел 1 «ПАСПОРТ муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

« 1. ПАСПОРТ муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2019 – 2030 годы |
| Основание для разработки муниципальной программы | Распоряжение Администрации Шелеховского муниципального района от 20.08.2018 № 167-ра «Об утверждении структуры муниципальных программ Шелеховского района на 2019-2030 годы» |
| Разработчики муниципальной программы | Управление территориального развития и обустройства |
| Исполнители муниципальной программы и программных мероприятий | Управление территориального развития и обустройства Управление по экономике Управление образования Отдел культуры |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Мэра района по экономике и финансам |
| Цель муниципальной программы | Управление коммунальной, транспортной инфраструктурой и экологической безопасностью Шелеховского района. |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. - Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района. - Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района. - Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района. - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2030 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 191 441,5 рублей в том числе: 2019 г. – 34 649,3 тыс. руб.; 2020 г. – 71 124,2 тыс. руб.; 2021 г. – 42 978,7 тыс. руб.; 2022 г. – 4 953,3 тыс. руб.; 2023 г. – 4 717,0 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг.- 33 019,0 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 61 592,8 тыс. рублей: 2019 год – 14 982,2 тыс. руб.; 2020 год – 20 276,9 тыс. руб.; 2021 год – 26 333,7 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 129 848,7 тыс. рублей: 2019 г. – 19 667,1 тыс. руб.; 2020 г. – 50 847,3 тыс. руб.; 2021 г. – 16 645,0 тыс. руб.; 2022 г. – 4 953,3 тыс. руб.; 2023 г. – 4 717,0 тыс. руб.; - 2024 – 2030 гг.- 33 019,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Снижение количества аварий на системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, 24 единицы. - Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов 40%. - Сохранение расходов энергетических ресурсов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления в сопоставимых условиях (-15% от фактического уровня потребления в 2018 году). - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 50 %. - Стабильное обеспечение транспортным обслуживанием населения между поселениями в границах Шелеховского района. - Исполнение полномочий Управления территориального развития и обустройства без нарушений, на уровне 100%. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности Шелеховского района. - Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района. - Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района. - Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Шелеховского района. |
| Основное мероприятие муниципальной программы | Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства. |

- ».

- Раздел 2 «Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы» дополнить абзацами одиннадцатым – девятнадцатым следующего содержания:

«Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района включает:

1) планирование регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

2) организацию и проведение мероприятий по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

3) ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Шелеховского района;

4) выдачу и переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

5) установление требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

6) организацию и осуществление контроля за осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах полномочий, установленных частью 2 статьи 35 и частью 1 статьи 37 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7) осуществление иных организационных мероприятий и распорядительных действий в соответствии с действующим законодательством.

Обеспечение эффективного управления в сфере градостроительной деятельности,  управления объектами коммунальной инфраструктуры, охраны окружающей среды.».

- Раздел 3 «Цели и задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «3. Цель и задачи муниципальной программы

- Целью муниципальной программы является управление коммунальной, транспортной инфраструктурой и экологической безопасностью Шелеховского района.

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:

- Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района.

- Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района.

- Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района.

- Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района.

- Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района.».

- Раздел 4 «Обоснование выделения подпрограмм» дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Шелеховского района» направлена на удовлетворение потребностей населения в услугах по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах Шелеховского района.».

- В разделе 5 «Перечень мероприятий, ресурсное обеспечение и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы» слова «в приложении 5» заменить словами «в Приложении 6».

- В разделе 6 «Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ходом ее реализации» слова «отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии» заменить словами «Управление территориального развития и обустройства» по тексту.

- Абзац седьмой раздела 7 «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Нормативные риски в муниципальной программе заложены, в том числе, мероприятия, направленные на выполнение Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».

- В приложении 1 Подпрограммы 1 «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности Шелеховского района»:

- в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 1»:

- а) строку «Разработчики Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

- «

| Разработчики Подпрограммы 1 | Управление территориального развития и обустройства |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Исполнители Подпрограммы 1 и программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

- «

| Исполнители Подпрограммы 1 и программных мероприятий | Управление территориального развития и обустройства |
| --- | --- |

- »;

- в) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования составляет 130 593,0 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 30 209,9 тыс. руб.; 2020 г. – 45 291,4 тыс. руб.; 2021 г. – 39 791,7 тыс. руб.; 2022 г. – 1 700,0 тыс. руб.; 2023 г. – 1 700,0 тыс. руб.; - 2024 – 2030 гг. – 11 900,0 тыс. руб.; - Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 49 590,1 тыс. рублей: 2019 г. – 13 185,5 тыс. руб.; 2020 г. – 10 070,9 тыс. руб.; 2021 г. – 26 333,7 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 81 002,9 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 17 024,4 тыс. руб.; 2020 г. – 35 220,5 тыс. руб.; 2021 г. – 13 458,0 тыс. руб.; 2022 г. – 1 700,0 тыс. руб.; 2023 г. – 1 700,0 тыс. руб.; - 2024 – 2030 гг. – 11 900,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

- »;

г) строку «Ожидаемые конечные результаты  реализации Подпрограммы 1» дополнить пунктом 26 следующего содержания:

«26. Обеспечение питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, разработка проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения, проведение экспертизы проекта, лабораторные исследования воды.».

- в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 1» слова «в приложении 5» заменить словами «в Приложении 6».

- в разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы 1 и контроль за ходом ее реализации» слова «отдел жилищно – коммунального хозяйства и экологии» заменить словами «Управление территориального развития и обустройства» по тексту.

- В приложении 2 Подпрограммы 2 «Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов»:

- в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 2»:

а) строку «Разработчики Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

- «

| Разработчики Подпрограммы 2 | Управление территориального развития и обустройства |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Исполнители Подпрограммы 2 и программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

- «

| Исполнители Подпрограммы 2 и программных мероприятий | Управление территориального развития и обустройства |
| --- | --- |

- »;

- в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 2» слова «в Приложении 5» заменить словами «в Приложении 6».

- в разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы 2 и контроль за ходом ее реализации» слова «отдел жилищно – коммунального хозяйства и экологии» заменить словами «Управление территориального развития и обустройства» по тексту.

- В приложении 3 Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района»:

- в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 3»:

а) строку «Разработчики Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

- «

| Разработчики Подпрограммы 3 | Управление территориального развития и обустройства |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Исполнители Подпрограммы 3 и программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

- «

| Исполнители Подпрограммы 3 и программных мероприятий | Управление территориального развития и обустройства Управление по экономике Управление образования Отдел культуры |
| --- | --- |

- »;

- в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 3» слова «в приложении 5» заменить словами «в Приложении 6».

- в разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы 3 и контроль за ходом ее реализации» слова «отдел жилищно – коммунального хозяйства и экологии» заменить словами «Управление территориального развития и обустройства» по тексту.

- В приложении 4 Подпрограммы 4 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района»:

- в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 4»:

- а) строку «Разработчики Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

- «

| Разработчики Подпрограммы 4 | Управление территориального развития и обустройства |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Исполнители Подпрограммы 4 и программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

- «

| Исполнители Подпрограммы 4 и программных мероприятий | Управление территориального развития и обустройства |
| --- | --- |

- »;

в) строку «Задачи Подпрограммы 4» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Выполнение работ по обследованию и оценке состояния моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования.»;

- г) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 | Общий объем финансирования составляет 34 244,8 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 1 875,4 тыс. руб.; 2020 г. – 12 965,1 тыс. руб.; 2021 г. – 2 041,0 тыс. руб.; 2022 г. – 2 139,3 тыс. руб.; 2023 г. – 1 903,0 тыс. руб.; 2024 г. – 2030 гг. – 13 321,0 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 10 206,0 тыс. рублей: 2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 2020 г. – 10 206,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 24 038,8 тыс. рублей в том числе: - 2019 г.– 1 875,4 тыс. руб.; 2020 г. – 2 759,1 тыс. руб.; 2021 г. – 2 041,0 тыс. руб.; 2022 г. – 2 139,3 тыс. руб.; 2023 г. – 1 903,0 тыс. руб.; - 2024 г. – 2030 гг. – 13 321,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

- »;

д) строку «Ожидаемые конечные результаты  реализации Подпрограммы 4» дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Получение экспертного заключения об оценке состояния моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования.».

- раздел 3 «Цель и задачи Подпрограммы 4» дополнить пунктом 3 следующего содержания:

- «3) Выполнение работ по обследованию и оценке состояния моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования».»;

- в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 4» слова «в приложении 5» заменить словами «в Приложении 6»;

- в разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы 4 и контроль за ходом ее реализации»:

- а) слова «отдел жилищно – коммунального хозяйства и экологии» заменить словами «Управление территориального развития и обустройства» по тексту;

- б) слова «в Приложении 5» заменить словами «в Приложении 6».

- 12. Дополнить новым Приложением 5 к Программе следующего содержания:

«Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» на 2019-2030 годы

Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Шелеховского района» (далее – Подпрограмма 5)

- ПАСПОРТ Подпрограммы 5

| Наименование муниципальной программы | - Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 5 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Шелеховского района |
| Период реализации подпрограммы 5 | 2020-2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 5 | Управление территориального развития и обустройства |
| Исполнители Подпрограммы 5 и программных мероприятий | Управление территориального развития и обустройства |
| Цели Подпрограммы 5 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района. |
| Задачи Подпрограммы 5 | - Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом. - Удовлетворение потребностей населения в услугах по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5 | 2020-2030 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 | Общий объем финансирования составляет 0 тыс. рублей в том числе: 2020 г. – 0 тыс. руб.; 2021 г. – 0 тыс. руб.; 2022 г. – 0 тыс. руб.; 2023 г. – 0 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 0 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 0 тыс. рублей: 2020 г. – 0 тыс. руб.; 2021 г. – 0 тыс. руб.; 2022 г. – 0 тыс. руб.; 2023 г. – 0 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 0 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 0 тыс. рублей в том числе: 2020 г. – 0 тыс. руб.; 2021 г. – 0 тыс. руб.; 2022 г. – 0 тыс. руб.; 2023 г. – 0 тыс. руб.; - 2024 г. – 2030 гг. – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 5 | Стабильное обеспечение транспортным обслуживанием населения между поселениями в границах Шелеховского района. |

- 2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5

Организация транспортного обслуживания населения на территории Шелеховского района включает:

1) планирование регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

2) организацию и проведение мероприятий по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

3) ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Шелеховского района;

4) выдачу и переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, карт муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

5) установление требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

6) организацию и осуществление контроля за осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах полномочий, установленных частью 2 статьи 35 и частью 1 статьи 37 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7) осуществление иных организационных мероприятий и распорядительных действий в соответствии с действующим законодательством.

- 3. Цель и задачи Подпрограммы 5

Основной целью Подпрограммы 5 является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района.

Задачи Подпрограммы 5:

1) обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом;

2) удовлетворение потребностей населения в услугах по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Предусмотренные в рамках каждой из задач системы мероприятий в комплексе, наиболее полным образом охватывают весь диапазон направления по созданию условий для удовлетворения достижения поставленных результатов, и в максимальной степени будут способствовать достижению целей Подпрограммы 5.

- 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 5

Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности каждого мероприятия, а также реализации Подпрограммы 5 в целом представлен в Приложении 6 к муниципальной программе.

Подпрограмма 5 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 5 составляет 12 лет, в течение 2019-2030 годов.

- 5. Механизм реализации Подпрограммы 5 и контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации Подпрограммы 5 – это система скоординированных по  срокам  мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Реализация Подпрограммы 5 осуществляется Управлением территориального развития и обустройства.

Текущее управление Подпрограммой 5 и контроль за выполнением  осуществляет Управление территориального развития и обустройства.

Перечень программных мероприятий, призванных обеспечить решение поставленных выше задач через механизмы реализации Подпрограммы 5, представлен в Приложении 6.

Исполнители Подпрограммы 5:

1) взаимодействуют с заинтересованными органами государственной власти и местного самоуправления, с физическими и юридическими лицами;

2) уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации Подпрограммы 5;

3) подготавливают проекты соглашений (договоров) с органами государственной власти и местного самоуправления власти, физическими и юридическими лицами;

4) несут ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 5.

Управление территориального развития и обустройства анализирует ход выполнения мероприятий, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 5 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 5.».

13. Приложение 5 к Программе считать Приложением 6 к Программе и изложить его в  следующей редакции:

«Приложение 6 к муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» на 2019-2030 годы

- Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование

- и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы

| № п/п |  | Цели, задачи, мероприятия муниципальной программы | Исполнитель мероприятий муниципальной программы | Срок реализации мероприятий |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Фин.средства, всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Плановое значение |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | ОБ |  | МБ |  |  | ВИ |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| - Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление коммунальной, транспортной инфраструктурой и экологической безопасностью Шелеховского района. |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление по экономике Управление образования Отдел культуры | 2019 |  | 34 649,3 |  | - |  | 14 982,2 |  | 19 667,1 |  |  |  | - |  | 1.Снижение количества аварий на системах тепло-, водоснабжения и водоотведения. 2.Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов. 3.Сохранение расходов энергетических ресурсов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления в сопоставимых. 4.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится 5. Стабильное обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района. | 24 единицы (далее – ед.). До 40% -15% от фактического уровня потребления в 2018 году до 50 %. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 71 124,2 |  | - |  | 20 276,9 |  | 50 847,3 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 42 978,7 |  | - |  | 26 333,7 |  | 16 645,0 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 4 953,3 |  | - |  | - |  | 4 953,3 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 4 717,0 |  | - |  | - |  | 4 717,0 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | 33 019,0 |  | - |  | - |  | 33 019,0 |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 191 441,5 |  | - |  | 61 592,8 |  | 129 848,7 |  |  |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 30 209,9 |  | - |  | 13 185,5 |  |  |  | 17 024,4 |  | - | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. |  | 24 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 45 291,4 |  | - |  | 10 070,9 |  |  |  | 35 220,5 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 39 791,7 |  | - |  | 26 333,7 |  |  |  | 13 458,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 1 700,0 |  | - |  | - |  |  |  | 1 700,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 1 700,0 |  | - |  | - |  |  |  | 1 700,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | 11 900,0 |  | - |  | - |  |  |  | 11 900,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 130 593,0 |  | - |  | 49 590,1 |  |  |  | 81 002,9 |  | - |  |  |  |
| 1.1. |  | Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 30 209,9 |  | - |  | 13 185,5 |  |  |  | 17 024,4 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  | 45 291,4 |  | - |  | 10 070,9 |  |  |  | 35 220,5 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 39 791,7 |  | - |  | 26 333,7 |  |  |  | 13 458,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 1 700,0 |  | - |  | - |  |  |  | 1 700,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 1 700,0 |  | - |  | - |  |  |  | 1 700,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | 11 900,0 |  | - |  | - |  |  |  | 11 900,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 130 593,0 |  | - |  | 49 590,1 |  |  |  | 81 002,9 |  | - |  |  |  |
| 1.1.1. |  | п. Чистые Ключи, капитальный ремонт магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи. II этап-2018 год | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | 2019 |  | 3 832,2 |  | - |  | 3 410,6 |  |  |  | 421,6 |  | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода |  | 100% |
|  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 3 832,2 |  | - |  | 3 410,6 |  |  |  | 421,6 |  | - |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Капитальный ремонт 1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи, от ВК-3 до городской черты г. Шелехов, Шелеховского района, Иркутской области | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 11 542,3 |  | - |  | 9 774,9 |  |  |  | 1 767,4 |  | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода |  | 100% |
|  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 11 542,3 |  | - |  | 9 774,9 |  |  |  | 1 767,4 |  | - |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 822,8 |  | - |  | - |  |  |  | 822,8 |  | - | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы |  | 4 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 1 028,0 |  | - |  | - |  |  |  | 1 028,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 6 500,0 |  | - |  | 5 785,0 |  |  |  | 715,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 8 350,8 |  | - |  | 5 785,0 |  |  |  | 2 565,8 |  | - |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Капитальный ремонт объектов водоснабжения, 3-х км водопроводных сетей п. Подкаменная | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Проведение ремонта |  | 3 км. |
|  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.5. |  | Подготовка объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, к работе в зимних условиях. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 0,0 |  | - |  | - |  |  |  | 0,0 |  | - | Проведение текущего ремонта |  | 3 объекта |
|  |  |  |  | 2020 |  | 500,0 |  | - |  | - |  |  |  | 500,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 1 000,0 |  | - |  | - |  |  |  | 1 000,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 1 700,0 |  | - |  | - |  |  |  | 1 700,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | 11 900,0 |  | - |  | - |  |  |  | 11 900,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 15 100,0 |  | - |  | - |  |  |  | 15 100,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.6. |  | Создание аварийно-технического запаса для объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 164,3 |  | - |  | - |  |  |  | 164,3 |  | - | Количество приобретенного оборудования |  | ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 200,0 |  | - |  | - |  |  |  | 200,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 200,0 |  | - |  | - |  |  |  | 200,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 200,0 |  | - |  | - |  |  |  | 200,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | 0,0 |  | - |  | - |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | 0,0 |  | - |  | - |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 764,3 |  | - |  | - |  |  |  | 764,3 |  | - |  |  |  |
| 1.1.7. |  | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 2 188,6 |  | - |  | - |  |  |  | 2 188,6 |  | - | - Количество разработанной проектно-сметной документации |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2 850,0 |  | - |  | - |  |  |  | 2 850,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 750,0 |  | - |  | - |  |  |  | 750,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 5 788,6 |  | - |  | - |  |  |  | 5 788,6 |  | - |  |  |  |
| 1.1.8. |  | Строительный контроль по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 336,9 |  | - |  | - |  |  |  | 336,9 |  | - | - Количество объектов, по которым пройден строительный контроль |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 750,0 |  | - |  | - |  |  |  | 750,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 750,0 |  | - |  | - |  |  |  | 750,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 1 836,9 |  | - |  | - |  |  |  | 1 836,9 |  | - |  |  |  |
| 1.1.9. |  | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» ; капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 24,0 |  | - |  | - |  |  |  | 24,0 |  | - | - Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства |  | объект |
|  |  |  |  | 2020 |  | 324,0 |  | - |  | - |  |  |  | 324,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 24,0 |  | - |  | - |  |  |  | 24,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 372,0 |  | - |  | - |  |  |  | 372,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.10. |  | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения (для Шаманского муниципального образования) | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Количество приобретенной техники |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 3 000,0 |  | - |  | 1 764,2 |  |  |  | 1 235,8 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 3 000,0 |  | - |  | 1 764,2 |  |  |  | 1 235,8 |  | - |  |  |  |
| 1.1.11. |  | Капитальное строительство модульных канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки, производительностью 75 м3/сутки и наружных канализационных сетей в п. Подкаменная | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Количество построенных объектов |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 3 704,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 3 704,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 3 704,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 3 704,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.12. |  | Инженерно-геодезические изыскания по объекту: Капитальное строительство модульных канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки, производительностью 75 м3/сутки и наружных канализационных сетей в п. Подкаменная | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Количество обследованных объектов |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 400,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 400,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 400,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 400,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.13. |  | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по объекту: Капитальное строительство модульных канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки, производительностью 75 м3/сутки и наружных канализационных сетей в п. Подкаменная | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - Количество разработанной проектно-сметной документации |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 400,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 400,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 400,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 400,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.14. |  | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» ; Капитальное строительство модульных канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки, производительностью 75 м3/сутки и наружных канализационных сетей в п. Подкаменная | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 400,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 400,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 400,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 400,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.15. |  | Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: Капитальное строительство модульных канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки, производительностью 75 м3/сутки и наружных канализационных сетей в п. Подкаменная | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 1 000,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 1 000,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 1 000,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 1 000,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.16. |  | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации Капитальное строительство модульных канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки, производительностью 75 м3/сутки и наружных канализационных сетей в п. Подкаменная | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - Количество объектов, по которым пройдена государственная экологическая экспертиза по проектной документации |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 300,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 300,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 300,0 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 300,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.17. |  | Капитальный ремонт канализационного коллектора п. Чистые Ключи-Шелехов | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Количество построенных объектов |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 3 425,8 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 3 425,8 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 4 910,8 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 4 910,8 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 8 336,6 |  | - |  | 0,0 |  |  |  | 8 336,6 |  | - |  |  |  |
| 1.1.18. |  | Техническое обследование и актуализация схем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 2 100,0 |  | - |  | - |  |  |  | 2 100,0 |  |  | Количество актуализированных схем |  | 4 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 2 100,0 |  | - |  | - |  |  |  | 2 100,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.19. |  | Восстановительные работы | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 1 000,0 |  | - |  | - |  |  |  | 1 000,0 |  | - | Количество устраненных аварийных ситуаций |  | 5 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 1 000,0 |  | - |  | - |  |  |  | 1 000,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 500,0 |  | - |  | - |  |  |  | 500,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | 500,0 |  | - |  | - |  |  |  | 500,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 3 000,0 |  | - |  | - |  |  |  | 3 000,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.20. |  | Очистка накопительных ёмкостей систем водоснабжения п. Чистые Ключи, п. Подкаменная | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 2 906,9 |  | - |  | - |  |  |  | 2 906,9 |  | - | Количество очищенных ёмкостей |  | 6 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 2 906,9 |  | - |  | - |  |  |  | 2 906,9 |  | - |  |  |  |
| 1.1.21. |  | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи IV этап | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 0,0 |  | - |  | - |  |  |  | 0,0 |  | - | - Количество разработанной проектно-сметной документации |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 0,0 |  | - |  | - |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.22. |  | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи IV этап | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 24,0 |  | - |  | - |  |  |  | 24,0 |  | - | - Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 24,0 |  | - |  | - |  |  |  | 24,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.23. |  | Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «водопровода Шелехов-Чистые Ключи» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 850,0 |  | - |  | - |  |  |  | 850,0 |  | - | Количество обследованных объектов |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 850,0 |  | - |  | - |  |  |  | 850,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.24. |  | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 0,0 |  | - |  | - |  |  |  | 0,0 |  | - | - Количество разработанной проектно-сметной документации |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 0,0 |  | - |  | - |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.25. |  | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 24,0 |  | - |  | - |  |  |  | 24,0 |  | - | - Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 24,0 |  | - |  | - |  |  |  | 24,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.26. |  | Выполнение комплекса изысканий: геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических по объекту «Строительство водопроводных сетей д. Олха». | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 4 393,9 |  | - |  | - |  |  |  | 4 393,9 |  | - | Количество обследованных объектов |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 4 393,9 |  | - |  | - |  |  |  | 4 393,9 |  | - |  |  |  |
| 1.1.27. |  | Разработка проекта планировки, проекта межевания территории, проектно – сметной документации, проведение историко - культурной экспертизы земельного участка для реализации мероприятия по строительству водопроводных сетей д. Олха. | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | 0,0 |  | - |  | - |  |  |  | 0,0 |  | - | - Количество разработанной проектно-сметной документации |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2 627,9 |  | - |  | - |  |  |  | 2 627,9 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 2 627,9 |  | - |  | - |  |  |  | 2 627,9 |  | - |  |  |  |
| 1.1.28. |  | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 24,0 |  | - |  | - |  |  |  | 24,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 24,0 |  | - |  | - |  |  |  | 24,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.29. |  | Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2 300,0 |  | - |  | - |  |  |  | 2 300,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 2 300,0 |  | - |  | - |  |  |  | 2 300,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.30. |  | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Строительство водопроводных сетей д. Олха» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 350,0 |  | - |  | - |  |  |  | 350,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 350,0 |  | - |  | - |  |  |  | 350,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.31. |  | Строительство водопроводных сетей д. Олха | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Количество построенных объектов |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.32. |  | Капитальный ремонт1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи от городской черты г. Шелехов до водопроводной насосной станции ВНС-1 | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода |  | 100% |
|  |  |  |  | 2020 |  | 3 061,9 |  | - |  | - |  |  |  | 3 061,9 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 23 610,7 |  | - |  | 20 548,7 |  |  |  | 3 062,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 26 672,6 |  | - |  | 20 548,7 |  |  |  | 6 123,9 |  | - |  |  |  |
| 1.1.33. |  | Капитальный ремонт водовода Шелехов - Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Проведение капитального ремонта магистрального водовода |  | 100% |
|  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 788,0 |  | - |  | - |  |  |  | 788,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 788,0 |  | - |  | - |  |  |  | 788,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.34. |  | Разработка проектной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - Количество разработанной проектно-сметной документации |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 9 333,4 |  | - |  | 8 306,7 |  |  |  | 1 026,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 9 333,4 |  | - |  | 8 306,7 |  |  |  | 1 026,7 |  |  |  |  |  |
| 1.1.35. |  | Проведение историко - культурной экспертизы земельного участка для строительства водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши) | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - Количество объектов, по которым - пройдена историко - культурная экспертиза земельного участка для строительства водопроводных |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 910,0 |  | - |  | - |  |  |  | 910,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 910,0 |  | - |  | - |  |  |  | 910,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.36. |  | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с.Введенщина -с.Баклаши)» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 24,0 |  | - |  | - |  |  |  | 24,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 24,0 |  | - |  | - |  |  |  | 24,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.37. |  | Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина -с. Баклаши)» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 2 600,0 |  | - |  | - |  |  |  | 2 600,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 2 600,0 |  | - |  | - |  |  |  | 2 600,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.38. |  | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина -с. Баклаши)» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - Количество объектов, по которым пройдена государственная экологическая экспертиза проектной документации |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 350,0 |  | - |  | - |  |  |  | 350,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 350,0 |  | - |  | - |  |  |  | 350,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.39. |  | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реализации мероприятия по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши)» | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Количество обследованных объектов |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 1 564,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 564,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 1 564,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 564,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.40. |  | Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина -с. Баклаши) | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Количество построенных объектов |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 194,0 |  | - |  | - |  |  |  | 194,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 194,0 |  | - |  | - |  |  |  | 194,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.41. |  | Строительный контроль по капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | - Количество объектов, по которым пройден строительный контроль |  | 1 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 1 564,2 |  | - |  | - |  |  |  | 1 564,2 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | 1 564,2 |  | - |  | - |  |  |  | 1 564,2 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 3 128,4 |  | - |  | - |  |  |  | 3 128,4 |  | - |  |  |  |
| 1.1.42. |  | Техническое обследование и разработка схем теплоснабжения сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Количество разработанных схем |  | 5 ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | 1 300,0 |  | - |  | - |  |  |  | 1 300,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | 1 300,0 |  | - |  | - |  |  |  | 1 300,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.43. |  | Разработка проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения: скважины №1, 2, расположенные по адресу: Шелеховский район, с. Подкаменная, ул. Заречная, в том числе проведение экспертизы проекта, лабораторные исследования воды | Управление территориального развития и обустройства | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - | Количество разработанных проектов зон санитарной охраны |  | ед. |
|  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 2 071,0 |  | - |  | 1 796,7 | 274,3 |  |  | - |  |  | - Количество объектов, по которым выполнены: мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов Количество обустроенных площадок | ед. 233 ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 5 905,0 |  | - |  | - | 5 905,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 200,0 |  | - |  | - | 200,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 200,0 |  | - |  | - | 200,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 200,0 |  | - |  | - | 200,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 1 400,0 |  | - |  | - | 1 400,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 9 976,0 |  | - |  | 1 796,7 | 8 179,3 |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 52,2 |  | - |  | - | 52,2 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 105,0 |  | - |  | - | 105,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 200,0 |  | - |  | - | 200,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 200,0 |  | - |  | - | 200,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 200,0 |  | - |  | - | 200,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 1 400,0 |  | - |  | - | 1400,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 2 157,2 |  | - |  | - | 2 157,2 |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий (конкурсов, акций, субботник) |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 52,2 |  | - |  | - | 52,2 |  |  | - |  |  | Количество акций, мероприятий | ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 105,0 |  | - |  | - | 105,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 200,0 |  | - |  | - | 200,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 200,0 |  | - |  | - | 200,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 200,0 |  | - |  | - | 200,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 1 400,0 |  | - |  | - | 1400,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 2 157,2 |  | - |  | - | 2 157,2 |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.2. | Уменьшение количества несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов. |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 0,0 |  | - |  | - | 0,0 |  |  | - |  |  | Количество несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов. | ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1 000,0 |  | - |  | - | 1 000,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 1 000,0 |  | - |  | - | 1 000,0 |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Очистка мест несанкционированного размещения отходов |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 0,0 |  | - |  | - | 0,0 |  |  | - |  |  | - Количество объектов, по которым выполнены: мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов | ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1 000,0 |  | - |  | - | 1 000,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 1 000,0 |  | - |  | - | 1 000,0 |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.3. | Обустройство контейнерных площадок, мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций ТКО |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 2 018,8 |  | - |  | 1 796,7 | 222,1 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 4 800,0 |  | - |  | - | 4 800,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 6 818,8 |  | - |  | 1 796,7 | 5 022,1 |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: приобретение контейнеров; создание контейнерных площадок |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 2 018,8 |  | - |  | 1 796,7 | 222,1 |  |  | - |  |  | Количество обустроенных площадок Количество приобретенных контейнеров | 20 ед. 74 шт. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 3 800,0 |  | - |  | - | 3 800,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 5 818,8 |  | - |  | 1 796,7 | 4 022,1 |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1 000,0 |  | - |  | - | 1 000,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 1 000,0 |  | - |  | - | 1 000,0 |  |  | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры Управление по экономике |  | 2019 |  | 493,0 |  | - |  | - | 493,0 |  |  | - |  |  | 1. Сохранение расходов энергетических ресурсов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления в сопоставимых условиях 2. Повышение уровня оснащенности муниципальных организаций приборами учета используемых энергетических ресурсов на конец 2014 года: - холодной воды, - горячей воды, - тепловой энергии, - электрической энергии | - - 15% от фактического уровня потребления в 2018 году - с 85,3% до 95,0%, с 89,3% до 95,0%, с 54,4% до 75,0%, с 90,6% до 96,5%. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 979,7 |  | - |  | 0,0 | 979,7 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 946,0 |  | - |  | 0,0 | 946,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 914,0 |  | - |  | 0,0 | 914,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 914,0 |  | - |  | - | 914,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 6 398,0 |  | - |  | - | 6 398,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 10 644,7 |  | - |  | 0,0 | 10 644,7 |  |  | - |  |  |  |  |
| - 3.1. | Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | Ведение учета расходования всех энергетических ресурсов согласно приборам учета | 100% |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Обеспечение сохранения муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях достигнутых объемов потребленных воды, тепловой энергии, электрической энергии на требуемом уровне |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | Сохранение фактического потребления энергетических ресурсов, уточненного на сопоставимые условия, на требуемом уровне | -15% от объема фактически потребленного в 2018 году |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.2 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | 76,1 |  | - |  | - | 76,1 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 54,7 |  | - |  | - | 54,7 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 54,0 |  | - |  | - | 54,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 184,8 |  | - |  | - | 184,8 |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Организация метрологической поверки прибора учета тепловой энергии |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | Количество проверенных приборов учета тепловой энергии | Ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 54,0 |  | - |  | - | 54,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 54,0 |  | - |  | - | 54,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 108,0 |  | - |  | - | 108,0 |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Организация метрологической поверки прибора учета горячего или холодного водоснабжения |  | Отдел Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | Количество проверенных приборов учета горячего или холодного водоснабжения | - Ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета тепловой энергии |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | 76,1 |  | - |  | - | 76,1 |  |  | - |  |  | Количество установленных приборов учета тепловой энергии | - Ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,7 |  | - |  | - | 0,7 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 76,8 |  | - |  | - | 76,8 |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | 350,9 |  | - |  | - | 350,9 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 529,0 |  | - |  | - | 529,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 477,0 |  | - |  | - | 477,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 509,0 |  | - |  | - | 509,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 509,0 |  | - |  | - | 509,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 3 563,0 |  | - |  | - | 3 563,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 5 937,9 |  | - |  | - | 5 937,9 |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонт системы отопления, монтаж теплового пункта |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | 350,9 |  | - |  | - | 350,9 |  |  | - |  |  | Количество отремонтированных тепловых пунктов | - Ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 529,0 |  | - |  | - | 529,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 477,0 |  | - |  | - | 477,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 509,0 |  | - |  | - | 509,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 509,0 |  | - |  | - | 509,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 3 563,0 |  | - |  | - | 3 563,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 5 937,9 |  | - |  | - | 5 937,9 |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.4. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | 60,0 |  | - |  | - | 60,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 60,0 |  | - |  | - | 60,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 75,0 |  | - |  | - | 75,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 75,0 |  | - |  | - | 75,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 75,0 |  | - |  | - | 75,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 525,0 |  | - |  | - | 525,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 870,0 |  | - |  | - | 870,0 |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Утепление строительных швов, стен, пола |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | 60,0 |  | - |  | - | 60,0 |  |  | - |  |  | Количество организаций, в которых произведено утепление строительных швов, стен, пола | Ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 60,0 |  | - |  | - | 60,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 75,0 |  | - |  | - | 75,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 75,0 |  | - |  | - | 75,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 75,0 |  | - |  | - | 75,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 525,0 |  | - |  | - | 525,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 870,0 |  | - |  | - | 870,0 |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.5. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления, ГВС в зданиях, строениях, сооружениях, герметизация вводов теплосети |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разво-дящих трубопроводов отопления, ГВС в зданиях, строениях, сооружениях |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | Количество организаций, в которых произведена тепловая изоляция трубопроводов или герметизация вводов теплосети | Ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.6. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | 6,0 |  | - |  | - | 6,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 6,0 |  | - |  | - | 6,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 10,0 |  | - |  | - | 10,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 22,0 |  | - |  | - | 22,0 |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | 6,0 |  | - |  | - | 6,0 |  |  | - |  |  | Количество замененных ламп накаливания и организаций, в которых произведена замена | Ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 6,0 |  | - |  | - | 6,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 10,0 |  | - |  | - | 10,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 22,0 |  | - |  | - | 22,0 |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Замена ламп уличного освещения |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | Количество замененных ламп уличного освещения и организаций, в которых произведена замена | Ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Замена осветительных приборов |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | Количество замененных осветительных приборов и организаций, в которых произведена замена | Ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.6.4. | Устройство уличного освещения |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | Количество организаций, в которых введены в эксплуатацию осветительные приборы уличного освещения | Ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.7. | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | Количество организаций, в которых проведены работы по ремонту электрических сетей | Ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.8. | Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям на добровольной основе |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - |  |  | Количество организаций, в которых проведены работы по ремонту электрических сетей | Ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 330,0 |  | - |  | - | 330,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 330,0 |  | - |  | - | 330,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 330,0 |  | - |  | - | 330,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 330,0 |  | - |  | - | 330,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 2 310,0 |  | - |  | - | 2 310,0 |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 3 630,0 |  | - |  | - | 3 630,0 |  |  | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района. |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 1 875,4 |  | - |  | - |  | 1 875,4 |  | - |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится. | До 50 % |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 12 965,1 |  | - |  | 10 206,0 |  | 2 759,1 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 2 041,0 |  | - |  | - |  | 2 041,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 2 139,3 |  | - |  | - |  | 2 139,3 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 1 903,0 |  | - |  | - |  | 1 903,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 13 321,0 |  | - |  | - |  | 13 321,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 34 244,8 |  | - |  | 10 206,0 |  | 24 038,8 |  | - |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 1 000,0 |  | - |  | - |  | 1 000,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 11 467,5 |  | - |  | 10 206,0 |  | 1 261,5 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 1 000,0 |  | - |  | - |  | 1 000,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 1 000,0 |  | - |  | - |  | 1 000,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 1 000,0 |  | - |  | - |  | 1 000,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 7 000,0 |  | - |  | - |  | 7 000,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 22 467,5 |  | - |  | 10 206,0 |  | 12 261,5 |  | - |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения Шелеховского района |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 1 000,0 |  | - |  | - |  | 1 000,0 |  | - |  |  | Количество разработанных документов | 1 ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 1 000,0 |  | - |  | - |  | 1 000,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 1 000,0 |  | - |  | - |  | 1 000,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 7 000,0 |  | - |  | - |  | 7 000,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 10 000,0 |  | - |  | - |  | 10 000,0 |  | - |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Широкая падь» Олхинского МО» Шелеховский район Иркутской области» |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 11 467,5 |  | - |  | 10 206,0 |  | 1 261,5 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 11 467,5 |  | - |  | 10 206,0 |  | 1 261,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Выполнение ремонтных работ подъездных автомобильных дорог к СНТ |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Количество отремонтированных дорог | 1 ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 1 000,0 |  | - |  | - |  | 1 000,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 1 000,0 |  | - |  | - |  | 1 000,0 |  | - |  |  |  |  |
| 4.2 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 875,4 |  | - |  | - |  | 875,4 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1 317,6 |  | - |  | - |  | 1 317,6 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 1 041,0 |  | - |  | - |  | 1 041,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 1 139,3 |  | - |  | - |  | 1 139,3 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 903,0 |  | - |  | - |  | 903,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 6 321,0 |  | - |  | - |  | 6 321,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 11 597,3 |  | - |  | - |  | 11 597,3 |  | - |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения Шелеховского района |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 875,4 |  | - |  | - |  | 875,4 |  | - |  |  | Приведенные в надлежащее состояние дорог | км. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 1 317,6 |  | - |  | - |  | 1 317,6 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 1 041,0 |  | - |  | - |  | 1 041,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 1 139,3 |  | - |  | - |  | 1 139,3 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 903,0 |  | - |  | - |  | 903,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 6 321,0 |  | - |  | - |  | 6 321,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 11 597,3 |  | - |  | - |  | 11 597,3 |  | - |  |  |  |  |
| 4.3 | Выполнение работ по обследованию и оценке состояния моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Обследование и оценка состояния моста | ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 180,0 |  | - |  | - |  | 180,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 180,0 |  | - |  | - |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Получение экспертного заключения об оценке состояния моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Количество обследованных объектов | 1 ед. |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 180,0 |  | - |  | - |  | 180,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 180,0 |  | - |  | - |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района. |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района. | 100 % |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Приобретение бланков строгой отчетности |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Приобретение бланков строгой отчетности | ед. |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5.2 | Удовлетворение потребностей населения в услугах по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Организация и осуществления контроля за осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам |  |  |  | 2020 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | Проведение контроля | 100 % |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2020 |  | 5 983,0 |  | - |  | - |  | 5 983,0 |  | - |  |  | Обеспечение деятельности Управления | 100 % |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 5 983,0 |  | - |  | - |  | 5 983,0 |  | - |  |  |  |  |

».