**Итоговый отчет об участии общеобразовательных организаций Шелеховского района в федеральной программе**

**«Модернизация школьных систем образования»**

В 2022 году Шелеховский район принял участи в беспрецедентной по масштабу программе капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования», которую реализует Минпросвещения России вместе с Минстроем России и субъектами Российской Федерации.

Субсидия имеет целевой характер и может расходоваться только на 14 видов работ:

1. Ремонт фундамента, цоколя и отмостки.
2. Ремонт кровли.
3. Ремонт потолков, межэтажных перекрытий и полов.
4. Ремонт окон, дверей (входных и внутренних).
5. Ремонт входных групп, лестниц и крылец.
6. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.
7. Ремонт фасадов.
8. Ремонт системы отопления.
9. Ремонт системы вентиляции.
10. Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения.
11. Ремонт системы канализации.
12. Электромонтажные работы.
13. Ремонт слаботочных систем (радио, ТВ, домофон).
14. Ремонт систем пожаротушения.

Средства на данное мероприятие направляются из федерального (66 %), областного (22 %) и местного (12 %) бюджетов.

В 2023 году в рамках данной программы завершился капитальный ремонт МКОУ ШР «СОШ № 5». За два года финансирование из федерального, областного и местного бюджетов составило 84 386,8 тыс. руб.

В новом 2023-2024 учебном году обновленная школа встретила своих ребят, учителей и родителей. После капитального ремонта она выглядит ярко, нарядно, современно. За время ремонта были оштукатурены, выровнены и вновь окрашены стены, заменено покрытие пола в кабинетах и рекреациях, установлены новые двери, окна, заменена система отопления и поставлены новые радиаторы, полностью заменена кровля. Везде стало светло и красиво. Появилось электронное табло расписания, электронные часы в коридорах. Учеников теперь встречает просторное фойе, создана свободная, уютная и удобная раздевалка, оснащен мебелью и оборудованием медицинский кабинет.

В рамках перечня мероприятий народных инициатив в школе установлена новая система автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения, отвечающая современным техническим и нормативным требованиям. Стоимость мероприятия составила 3 392,7 тыс. руб.

На ремонт электрики, устройство линии раздачи в пищеблоке, ремонт полов в школьной столовой, что не вошло в проектную документацию основного ремонта, были затрачены средства местного бюджета в размере 5 258,7 тыс. руб.

Для ребят впервые открыта и оформлена комната детских инициатив. В каждой рекреации предусмотрены развивающие и креативные зоны с настольными играми, мини-библиотеками, читальными местами, зоны общения оснащены мягкими модульными диванами. Светлые, оформленные в одном стиле и цветовой гамме классы оснащены новой мебелью, оборудованием для занятий предметами естественнонаучной, математической, гуманитарной направленностей, технологией, ОБЖ. Особую гордость и радость вызывает отремонтированный актовый зал. По проекту он был совмещён со столовой, что доставляло немало трудностей при проведении воспитательных мероприятий. Сегодня школьная столовая реконструирована, закуплено новое оборудование для приготовления и хранения различных блюд, появилась новая посуда и мебель. В зале засияла благородными синими и светло-серыми тонами одежда сцены. Строго и торжественно на центральной стене расположился огромный экран. Закуплено аудио и видео оборудование, над залом открыта студия звукозаписи и воспроизведения.

Всего в рамках соглашения из консолидированного бюджета на средства обучения и воспитания потрачено 15 125,1 тыс. руб.

В декабре 2023 года завершился капитальный ремонт МКОУ ШР «СОШ № 1». Контракт с подрядной организацией заключен на сумму 44 200,0 тыс. руб.

В рамках выборочного капитального ремонта МКОУ ШР «СОШ № 1» выполнен ремонт инженерных сетей (электрика, сантехника, канализация, вентиляция), кровли; восстановлены и отремонтированы туалетные помещения.

Для того, чтобы школа встретила ребят обновленной, на текущий ремонт помещений, лестничных клеток были направлены дополнительно средства местного бюджета в размере 3 710,1 тыс. руб.

Была закуплена новая мебель и оргтехника, аппаратно-программный обучающий комплекс по правилам дорожного движения для учащихся, технологическое оборудование в пищеблок.

Всего в рамках соглашения из консолидированного бюджета на средства обучения и воспитания потрачено 9 038,2 тыс. руб.

Годы капитального ремонта были очень насыщенными и сложными, не всё получалось сразу, были определённые трудности в организации учебного процесса, но всё это позади. Сегодня учителя, ученики, администрация школ и родители, вдохновлённые такими переменами готовы идти к новым достижениям, добиваться более высоких результатов.