Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 августа 2013 года № 1399-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ

ЗАЩИЩЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ»

В целях обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелеховского района, руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 07.10.2008  №  78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области»,  статьями 30, 31, 33, 34, 35 Устава Шелеховского района, постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 12.08.2008  № 576-п «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность учреждений культуры Шелеховского района на 2014-2016 годы».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой  Я.В.Соболь.

И.о. главы Администрации                                                              М.Н. Модин

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Шелеховского муниципального района

от 01.08.2013 года  № 1399-па

Паспорт

ведомственной целевой программы

«Пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность учреждений культуры Шелеховского района на 2014-2016 годы»

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность учреждений культуры Шелеховского района на 2014-2016 годы» (далее – Программа) |
| Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего Программу | Постановление Администрации Шелеховского муниципального района от «___»______года № ____-па |
| Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых Программ | от «___»__________ года № ______ |
| Цель Программы | Создание условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной защиты зданий, недопущения травматизма и исключения гибели обучающихся, посетителей, работников учреждений культуры Шелеховского района |
| Задачи Программы | 1. Выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности детей и взрослых во время образовательного процесса в учреждениях культуры дополнительного образования, а так же посетителей учреждений культуры всех типов и видов во время проведения досуговых и культурно-массовых мероприятий. 2. Повышение уровня подготовки обучающихся, посетителей, работников учреждений культуры Шелеховского района к действиям при пожарах и чрезвычайных ситуациях. 3. Укрепление материально-технической базы по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелеховского района |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Снижение количества выявленных нарушений требований безопасности, антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелеховского района. 2. Доля учреждений культуры, обеспеченных современными системами порошкового пожаротушения составит 40 % от общего количества учреждений культуры Шелеховского района. 3. Доля учреждений культуры, оснащенных локальными системами внутреннего и наружного видеонаблюдения, составит 60% от общего числа учреждений культуры Шелеховского района. 4. Доля зданий учреждений культуры дополнительного образования детей, на прилегающих территориях которых установлены ограждения, составит 40% от общего числа зданий учреждений культуры дополнительного образования детей Шелеховского района. 5. Обучение не менее 80% работников, обучающихся, воспитанников и посетителей учреждений культуры Шелеховского района действиям при пожарах и чрезвычайных ситуациях |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы- всего, в том числе по годам | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Шелеховского муниципального района. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 6 238425,63 руб., в том числе: 2014 г. – 4 148917,63 руб.; 2015 г. – 1 028804,00 руб.; 2016 г. – 1 060704,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Доля учреждений культуры, обеспеченных современными системами порошкового пожаротушения составит 40 % от общего количества учреждений культуры Шелеховского района; Доля учреждений культуры, оснащенных локальными системами внутреннего и наружного видеонаблюдения, составит 60% от общего числа учреждений культуры Шелеховского района; Доля зданий учреждений культуры дополнительного образования детей, на прилегающих территориях которых установлены ограждения, составит 40% от общего числа зданий учреждений культуры дополнительного образования детей Шелеховского района |

I.  Общие  положения

Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность учреждений культуры Шелеховского района на 2014-2016 годы» разработана отделом культуры Администрации Шелеховского муниципального района с целью создания условий для обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелеховского района в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 07.10.2008  №  78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области»,  статьями 30, 31, 33, 34, 35 Устава Шелеховского района, постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 12.08.2008  № 576-п «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».

II. Характеристика проблемы, анализ причин возникновения,

целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности  учреждений культуры является одним из основных условий успешной деятельности учреждений, в части  сохранения жизни и здоровья работников, обучающихся и посетителей учреждений, а также сохранения материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Создание  эффективной системы обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищённости учреждений культуры необходимо осуществлять с учетом специфики учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объектов в соответствии с нормативными требованиями.

В период с 2007  по 2012 год  в рамках реализации основных мероприятий целевой программы «Пожарная безопасность и антитеррористическая защищённость учреждений культуры Шелеховского муниципального района на 2007-2009 годы», ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность учреждений культуры Шелеховского района на 2011-2013 годы» в 4 учреждениях культуры, находящихся в введении Шелеховского муниципального района обеспечены установка систем автоматического пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации и кнопок экстренного вызова полиции, обеспечено текущее поддержание безопасного состояния учреждений.

Вместе с тем, наиболее проблемными, требующими особого внимания органов местного самоуправления, остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий и мероприятий по антитеррористической защищённости, реализация которых требует значительных финансовых средств.

Материально-техническое состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью износа основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций).

Следует отметить отсутствие систем наружного и внутреннего видеонаблюдения, недостаточность наружного освещения зданий и территорий учреждений культуры; отсутствие ограждений прилегающих территорий  учреждений культуры и систем пожаротушения в фондохранилищах  МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова», РМКУК «ШМЦБ».

В связи с предписаниями отдела надзорной деятельности по Шелеховскому району главного управления МЧС России по Иркутской области необходимо доукомплектовать учреждения культуры Шелеховского района первичными средствами пожаротушения (эффективными огнетушителями, пожарными рукавами), провести обработку сгораемых конструкций кровли огнезащитным составом, заменить двери эвакуационных выходов, произвести демонтаж и замену стеновых панелей, выполнить ряд иных мероприятий  по устранению замечаний предписаний и обеспечению необходимых условий для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Для выполнения мероприятий по обеспечению безопасности и защищенности объектов с массовым пребыванием людей от возможных пожаров в 2014-2016 годах потребуется 6 238425,63 рублей.

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации данной Программы позволит увеличить долю учреждений культуры, отвечающих современным требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а именно:

- создать комфортные и безопасные условия в учреждениях культуры;

- обеспечить оперативное реагирование специальных служб на возникновение экстремальных ситуаций на территории образовательных учреждений.

III. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий, необходимых для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня противопожарной защиты зданий, недопущения травматизма и исключения гибели обучающихся, посетителей, работников учреждений культуры Шелеховского района.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Выполнение требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности детей и взрослых во время образовательного процесса в учреждениях культуры дополнительного образования, а так же посетителей учреждений культуры всех  типов и видов во время  проведения досуговых и культурно-массовых мероприятий.

2. Повышение уровня подготовки обучающихся, посетителей, работников учреждений  культуры Шелеховского района к действиям при пожарах и чрезвычайных ситуациях.

3. Укрепление материально-технической базы по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелеховского района.

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

1) снижение количества выявленных нарушений требований  безопасности, антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелеховского района;

2) доля учреждений культуры, обеспеченных  современными системами порошкового пожаротушения составит 40 % от общего количества  учреждений культуры Шелеховского района;

3) доля учреждений культуры, оснащенных локальными системами внутреннего и наружного видеонаблюдения, составит 60% от общего числа учреждений культуры Шелеховского района;

4) доля зданий учреждений культуры дополнительного образования детей, на прилегающих территориях которых установлены ограждения, составит 40% от общего числа зданий учреждений культуры Шелеховского района;

5) обучение не менее 80% работников, обучающихся, воспитанников и посетителей учреждений культуры Шелеховского района действиям при пожарах и чрезвычайных ситуациях.

V.  Срок реализации Программы

Программа реализуется  в течение 2014-2016 годов.

VI. Объемы и эффективность расходования бюджетных средств

Мероприятия Программы финансируются за счет средств, предусмотренных в бюджете Шелеховского муниципального района на соответствующие финансовые годы.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Шелеховского муниципального района на соответствующий финансовый год, с учетом возможностей местного бюджета.

Общий объем необходимого  финансирования мероприятий Программы

составляет 6 238425,63 рублей, в том числе:

2014 г. – 4 148917,63 руб.;

2015 г. – 1 028804,00 руб.;

2016 г. – 1 060704,00 руб.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств выражается в достижении социально-экономических  результатов по итогам реализации Программы.

VII. Методика оценки эффективности Программы

Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы:

1) снижение количества выявленных нарушений требований  безопасности, антитеррористической защищенности учреждений культуры Шелеховского района;

2) доля учреждений культуры, обеспеченных  современными системами порошкового пожаротушения;

3) доля учреждений культуры, оснащенных локальными системами внутреннего и наружного видеонаблюдения;

4) доля зданий учреждений культуры дополнительного образования детей, на прилегающих территориях которых установлены ограждения;

5) обучение работников, обучающихся, воспитанников и посетителей учреждений культуры Шелеховского района действиям при пожарах и чрезвычайных ситуациях.

Оценка эффективности реализации Программы:

| Наименование индикатора | Текущее состояние индикатора | Оценка состояния индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ухудшение состояния индикатора | сохранение состояния индикатора | положительное отклонение индикатора (% от планируемого изменения индикатора) |  |  |
|  |  |  |  | до 33% | с 33% до 66% | выше 66% |
| Индикатор |  | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Итого баллов: |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации программных мероприятий проводится ежегодно и зависит от суммарного количества набранных баллов (от -5 до 15).

| Количество набранных баллов (N) | Оценка эффективности реализации программных мероприятий в сравнении с предыдущим годом |
| --- | --- |
| от -5 до -1 | эффективность снизилась |
| 0 | эффективность находится на прежнем уровне |
| от 1 до 15 | эффективность повысилась |

VIII.  Описание системы управления реализацией Программы

- Программа выполняется соответствующим субъектом бюджетного планирования, которым является отдел культуры.

- Отдел культуры  несет ответственность за решение целей и задач Программы, а также за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

- Мониторинг и контроль за выполнением Программы осуществляется отделом культуры (внутренний мониторинг и контроль), управлением по экономике,  финансовым управлением (внешний мониторинг и контроль).

- Основными задачами мониторинга результативности Программы являются:

1) определение фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения Программы;

2) определение достигнутых показателей Программы (промежуточных фактических значений);

3) определение результативности Программы;

4) выявление факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.

В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности Программы. Результаты мониторинга представляются управлением образования в финансовое управление и управление по экономике ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

IX. Финансирование основных мероприятий Программы

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Общий объем финансирования, руб. | В том числе по годам, руб. |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1.1 | Изготовление стенда «Пожарная безопасность» в РМКУК «ШМЦБ» | 2014 г. | 5 500,00 | 5 500,00 | - | - | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.2 | Изготовление фотолюминесцентного плана эвакуации для помещения фондохранения МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» | 2016 г. | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |
| 1.3 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли: | 2014-2016 г.г. | 124 000,00 | 27 200,00 | - | 96 800,00 | МКОУК ДОД «ДХШ»; МКОУК ДОД «ЦТРиГО»; РМКУК «ШМЦБ» |
|  | РМКУК «ШМЦБ» |  | 47 000,00 | - | - | 47 000,00 |  |
|  | МКОУК ДОД «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина» |  | 45 500,00 | 21 700,00 | - | 23 800,00 |  |
|  | МКОУК ДОД «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина», СП с. Баклаши |  | 11 500,00 | 5 500,00 | - | 6 000,00 |  |
|  | МКОУК ДОД «ДХШ им. В.И. Сурикова» |  | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 |  |
| 1.4 | Приобретение огнетушителей: | 2014-2016 г.г. | 19 600,00 | 4 500,00 | 6 100,00 | 9 000,00 | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова»; МКОУК ДОД «ДХШ»; РМКУК «ШМЦБ» |
|  | РМКУК «ШМЦБ» |  | 12 000,00 | 4 500,00 | 3 500,00 | 4 000,00 |  |
|  | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |  | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 |  |
|  | МКОУК ДОД «ДХШ им. В.И. Сурикова» |  | 2 600,00 | - | 2 600,00 | - |  |
| 1.5 | Техническое обслуживание огнетушителей: | 2014-2016г.г. | 68 000,00 | 21 500,00 | 22 500,00 | 24 000,00 | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова»; МКОУК ДОД «ДХШ»; МКОУК ДОД «ЦТРиГО»; РМКУК «ШМЦБ» |
|  | МКОУК ДОД «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина», в том числе структурные подразделения |  | 31 500,00 | 10 000,00 | 10 500,00 | 11 000,00 |  |
|  | РМКУК «ШМЦБ» |  | 13 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |  | 10 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
|  | МКОУК ДОД «ДХШ им. В.И. Сурикова» |  | 13 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
| 1.6 | Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки: | 2014-2016 г.г. | 77 000,00 | 8 500,00 | 23 500,00 | 45 000,00 | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова»; МКОУК ДОД «ДХШ»; МКОУК ДОД «ЦТРиГО» |
|  | РМКУК «ШМЦБ» |  | 12 000,00 | - | - | 12000,00 |  |
|  | МКОУК ДОД «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина», в том числе СП |  | 45 000,00 | 3 500,00 | 13 500,00 | 28 000,00 |  |
|  | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |  | 10 000,00 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |  |
|  | МКОУК ДОД «ДХШ им. В.И. Сурикова» |  | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - |  |
| 1.7 | Ремонт электропроводки, замена светильников в вестибюле РМКУК «ШМЦБ» (ДБ) | 2014-2016 г.г. | 32 000,00 | 32 000,00 | - | - | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.8 | Ремонт электропроводки, замена светильников в вестибюле книгохранения РМКУК «ШМЦБ» | 2014-2016 г.г. | 80 000,00 | - | 40 000,00 | 40 000,00 | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.9 | Ремонт электропроводки в читальном зале РМКУК «ШМЦБ» | 2014-2016 г.г. | 95 000,00 | 95 000,00 | - | - | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.10 | Ремонт электропроводки в читальном зале РМКУК «ШМЦБ» (ДБ) | 2014-2016 г.г. | 85 000,00 | - | 85 000,00 | - | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.11 | Ремонт электропроводки МКОУК ДОД «ДХШ им. В.И. Сурикова» | 2014-2016 г.г | 15 000,00 | - | - | 15 000,00 | МКОУК ДОД «ДХШ» |
| 1.12 | Ремонт электропроводки на абонементе РМКУК «ШМЦБ» | 2014-2016 г.г. | 96 000,00 | - | - | 96 000,00 | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.13 | Приобретение ламп аварийного освещения МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» | 2016 г. | 3 000,00 | - | - | 3 000,00 | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |
| 1.14 | Проектирование системы порошкового пожаротушения в помещении фондохранения МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» | 2014 г. | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |
| 1.15 | Замена дверей на огнеупорные двери в вентиляционной камере в РМКУК «ШМЦБ» | 2014-2016 г.г. | 47 000,00 | 22 000,00 | 25 000,00 | - | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.16 | Замена двери эвакуационных выходов в РМКУК «ШМЦБ» | 2014-2016 г.г. | 51 000,00 | - | 17 000,00 | 34 000,00 | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.17 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации: | 2014-2016 г.г. | 268 500,00 | 87 900,00 | 90 300,00 | 90 300,00 | РМКУК «ШМЦБ»; МКОУК ДОД «ДХШ» |
|  | РМКУК «ШМЦБ» |  | 249 600,00 | 81 600,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |  |
|  | МКОУК ДОД «ДХШ им. В.И. Сурикова» |  | 18 900,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |  |
| 1.18 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации в РМКУК «ШМЦБ» (ДБ) | 2014-2016 г.г. | 23 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.19 | Обслуживание тревожной кнопки (и выезд при поступлении сигнала): | 2014-2016 г.г. | 229 300,00 | 73 500,00 | 76 400,00 | 79 400,00 | МКОУК ДОД «ЦТРиГО»; РМКУК «ШМЦБ» |
|  | МКОУК ДОД «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина» СП п. Баклаши |  | 48 900,00 | 15 500,00 | 16 300,00 | 17 100,00 |  |
|  | МКОУК ДОД «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина» СП п. Большой Луг |  | 59 800,00 | 18 900,00 | 19 900,00 | 21 000,00 |  |
|  | МКОУК ДОД «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина» |  | 66 600,00 | 21 100,00 | 22 200,00 | 23 300,00 |  |
|  | РМКУК «ШМЦБ» |  | 54 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
| 1.20 | Демонтаж и замена стеновых панелей в РМКУК «ШМЦБ» | 2014-2016 г.г. | 99 500,00 | 99 500,00 | - | - | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.21 | Замена вентилей пожарных рукавов в РМКУК «ШМЦБ» | 2014-2016 г.г. | 5 600,00 | 5 600,00 | - | - | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.22 | Ремонт подвального помещения РМКУК «ШМЦБ» | 2014-2016 г.г. | 158 000,00 | 92 000,00 | 34 000,00 | 32 000,00 | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.23 | Замена светильников подвального помещения и ремонт электропроводки в РМКУК «ШМЦБ» | 2014-2016 г.г. | 42 000,00 | - | 42 000,00 | - | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.24 | Монтаж системы порошкового пожаротушения: | 2014-2016 г.г. | 365 000,00 | 98 500,00 | 98 500,00 | 168 000,00 | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова»; РМКУК «ШМЦБ» |
|  | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |  | 280 000,00 | 98 500,00 | 98 500,00 | 83 000,00 |  |
|  | РМКУК «ШМЦБ» |  | 85 000,00 | - | - | 85 000,00 |  |
| 1.25 | Техническое обслуживание системы порошкового пожаротушения МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» | 2014-2016 г.г. | 24 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |
| 1.26 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт пожарной сигнализации МКОУК ДОД «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина», в том числе СП | 2014-2016 г.г. | 238 200,00 | 75 600,00 | 79 300,00 | 83 300,00 | МКОУК ДОД «ЦТРиГО» |
| 1.27 | Оказание охранных услуг с помощью технических средств МКОУК ДОД «ДХШ им. В.И. Сурикова» | 2014-2016 г.г. | 153 612,00 | 51 204,00 | 51 204,00 | 51 204,00 | МКОУК ДОД «ДХШ» |
| 1.28 | Установка противопожарного люка с выходом на крышу в РМКУК «ШМЦБ» | 2014-2016 г.г. | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.29 | Оплата за услуги телефона с определителем номера РМКУК «ШМЦБ» | 2014-2016 г.г. | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.30 | Проведение семинаров и инструктажей с руководителями и заместителями по административно - хозяйственной работе | 2014-2016 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Учреждения культуры |
| 1.31 | Отработка практических действий обучающихся, работников учреждений культуры при эвакуации | 2014-2016 г.г.. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Учреждения культуры |
| 1.32 | Приобретение первичных средств пожаротушения (диэлектрических перчаток, прорезиненного коврика) РМКУК «ШМЦБ» | 2014-2016 г.г. | 5 000,00 | 3 000,00 | - | 2 000,00 | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.33 | Обеспечение помещения знаками пожарной безопасности НПБ 160-97 РМКУК «ШМЦБ» | 2014-2016 г.г. | 5 000,00 | - | 3 000,00 | 2 000,00 | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.34 | Составление проектно-сметной документации по системе порошкового пожаротушения в РМКУК «ШМЦБ» | 2014-2016 г.г. | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | РМКУК «ШМЦБ» |
| 1.35 | Огнезащитная обработка кулис МКОУК ДОД «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина» | 2014-2016 г.г. | 24 200,00 | 11 500,00 | - | 12 700,00 | МКОУК ДОД «ЦТРиГО» |
| 1.36 | Огнезащитная обработка сценической коробки МКОУК ДОД «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина» | 2014-2016 г.г. | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | МКОУК ДОД «ЦТРиГО» |
| 1.37 | Установка систем наружного и внутреннего видеонаблюдения: | 2014-2016 г.г. | 703413,63 | 453 413,63 | 100 000,00 | 150 000,00 | МКОУК ДОД «ЦТРиГО»; МКОУК ДОД «ДХШ»; МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |
|  | МКОУК ДОД «ДХШ им. В.И. Сурикова» |  | 130 000,00 | 130 000,00 | - | - |  |
|  | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |  | 130 000,00 | 130 000,00 | - | - |  |
|  | МКОУК ДОД «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина» |  | 443 413,63 | 193 413,63 | 100 000,00 | 150 000,00 |  |
| 1.38 | Установка ограждений (в том числе |  | 2830000,00 | 2 680000,00 | 150 000,00 | - | МКОУК ДОД «ЦТРиГО»; МКОУК ДОД «ДХШ» |
|  | МКОУК ДОД «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина» |  | 1 150000,00 | 1 000000,00 | 150 000,00 | - |  |
|  | МКОУК ДОД «ДХШ им. В.И. Сурикова» |  | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | - | - |  |
| 1.39 | Монтаж наружного освещения в МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |  | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |
|  | ВСЕГО по учреждениям культуры: |  | 6 238425,63 | 4 148917,63 | 1 028804,00 | 1 060704,00 |  |

Перечень используемых в тексте сокращений:

РМКУК «ШМЦБ» – районное муниципальное казенное учреждение культуры Шелеховского района «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека»;

МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры Шелеховского района;

Учреждения культуры дополнительного образования детей – муниципальное казенное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей Шелеховского района «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина», муниципальное казенное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей Шелеховского района «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова»;

МКОУК ДОД «ЦТРиГО» - муниципальное казенное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей Шелеховского района «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина»;

СП – структурные подразделения;

ДБ – детская библиотека;

МКОУК ДОД «ДХШ» - муниципальное казенное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей Шелеховского района «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова»;

ОМВД – отдел министерства внутренних дел;

МЧС – министерство чрезвычайных ситуаций;

Финансовое управление – финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района;

Управление по экономике – управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района;

Отдел культуры – отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района.

Начальник отдела культуры                                                                                                                      Н.М. Пошерстник