Российская Федерация

Иркутская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 18 декабря 2018 года № 844-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА» НА 2019-2021 ГОДЫ

В целях обеспечения муниципальных образовательных организаций Шелеховского района развитой социальной и инженерной инфраструктурой, на основании п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статей 7, 15, 37  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  постановления Правительства Иркутской области от 09.11.2018 № 820-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие образования» на 2019 - 2024 годы", постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь, статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  прилагаемую ведомственную целевую  программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных  образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы.

- Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

- Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Е.В. Софьину.

Мэр   Шелеховского

муниципального района 					                            М.Н. Модин

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района

от 18 декабря 2018 года № 844-па

Ведомственная целевая программа

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» (далее – Программа)

Раздел 1. Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района». |
| Наименование Программы | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района». |
| Период реализации Программы | 2019-2021 годы. |
| Разработчик программы | Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района (далее – Управление образования). |
| Исполнители Программы | Управление образования. Управление по распоряжению муниципальным имуществом. Муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр». Муниципальные образовательные организации Шелеховского района. |
| Цели Программы | Создание социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями. |
| Задачи программы | - Реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. - Проектирование, изыскательские работы, оценка технического состояния строительных конструкций в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации Программы: 2019-2021 годы. Программа реализуется в 1 этап. |
| Объемы и источники финансирования программы. | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 43 763,7 тыс. рублей. Из них за счет средств местного бюджета 43 763,7 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 17 269,5 тыс. руб.; 2020 год – 12 085,7 тыс. руб.; 2021 год – 14 408,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены текущий ремонт, 22 ед. к концу 2021 года / выборочный капитальный ремонт, 6 ед. к концу 2021 года. - Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены проектно-изыскательские работы, 6 ед. к концу 2021 года / оценка технического состояния строительных конструкций, 1 ед. к концу 2021 года. |

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Основные задачи в развитии социальной инфраструктуры на территории Шелеховского района направлены на улучшение жизни, повышение благосостояния населения, формирование здорового и активного поколения.

В настоящее время в Шелеховском районе функционирует 32 муниципальные образовательные организации с общим охватом обучающихся и воспитанников 13 248  человек.

Совершенствование инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Шелеховского района осуществляется  через решение следующих задач:

- создание в образовательных организациях безопасных и комфортных условий в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для организации учебно-воспитательного процесса,  гармоничного развития детей, профилактике заболеваний;

- обеспечение сохранности зданий, оборудования, имущества, благоустройство территорий;

- организация текущих ремонтных работ, устранение предписаний надзорных органов.

Безопасность образовательной организации – условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников; сбережение материальных ценностей от возможных чрезвычайных ситуаций.

Финансирование работ осуществляется в рамках разработанных на территории Шелеховского района ведомственных целевых программ, комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области и государственной программы Иркутской области «Развитие образования».

Создание комфортных, безопасных условий в образовательных организациях в соответствии с возрастающими требованиями и запросами сегодняшнего дня требует  значительных финансовых средств.

За период реализации ведомственной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» в образовательных организациях Шелеховского района проведены:

в 2017 году:

- капитальный ремонт спортивного блока МБОУ ШР «СОШ № 2» на условиях софинансирования в рамках программы «Развитие образования»;

- ремонт деревянных полов  МБОУ ШР «СОШ № 4»,  МКОУ ШР  «СОШ № 6», МКОУ ШР «СОШ № 1»;

- ремонт санитарных узлов в МКОУ ШР «СОШ № 9»;

- ремонт системы отопления в МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»;

- ремонт водоразборного узла в МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик»;

- ремонт строительных и деформационных швов в зданиях МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «Большелугская средняя общеобразовательная  школа № 8»;

в 2018 году:

- выборочный капитальный ремонт здания МКОУ ШР «СОШ № 6» на общую сумму 22 537,1 тыс. руб., из них: ОБ – 21 410,2 тыс. руб., МБ – 1 126,9 тыс. руб.;

- ремонт, укрепление и утепление фасадов зданий, отмостки в 4 учреждениях: МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР «СОШ 9», МКОУ ШР «СОШ 124, МБОУ ШР «Шелеховский лицей», на общую сумму  1 745,53 тыс. рублей;

- ремонт кровли в  4-х учреждениях: МКОУ ШР «СОШ № 124»,  МКОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино»,  МКОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк», на общую сумму 3 243,1 тыс. рублей;

- ремонт вентиляции в  зданиях  3-х учреждений: МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «Детский сад № 11 «Березка», МКОУ ШР «Детский сад            № 19», на общую сумму  870,0 тыс. рублей;

- установка оконных блоков в  2-х учреждениях: МКОУ ШР «СОШ        № 9», МКОУ ШР «ООШ № 11»,  на общую сумму  1 874,0 тыс. рублей;

- ремонт санитарных узлов  в  2-х учреждениях: МКОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКОУ ШР «Большелугская средняя школа           № 8», на общую сумму 994,0 тыс. рублей.  В МКОУ ШР «СОШ № 124» выполнены работы на сумму 400,0 тыс. рублей с ООО «Универсалстрой+»  по устройству теплого туалета в здании школы;

- ремонт полов в  5-ти учреждениях: МБОУ ШР «СОШ № 4», МКОУ ШР «СОШ № 9», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок»,  на общую сумму  1 527,84 тыс. рублей;

- ремонт помещений зданий, приобретение материалов, оборудования для ремонта, выполнение санитарно-технических работ, ремонт санитарных узлов, канализации  и другое в 19 образовательных организациях на общую сумму 2 448,03 тыс. руб.;

- в рамках «Сводного перечня проектов народных инициатив на 2018 год»: приобретены и установлены  малые формы для игровых площадок 5 образовательных учреждений: МКОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКОУ ШР «ООШ № 11», МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124», МКОУ ШР «НШДС № 10», на общую сумму  1 010,0 тыс. руб.;

- установлены и отремонтированы теневые навесы в 14 учреждениях:  МКОУ ШР «СОШ № 12», МКОУ ШР «СОШ № 124», МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», МКОУ ШР «НШДС № 10», МКОУ ШР «НШДС № 14», МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», МКДОУ ШР «Детский сад № 6 «Аленький цветочек», МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга», МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», на  сумму 7 908,1 тыс. руб.

Несмотря на проводимые мероприятия, темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы ремонтных работ, осуществляемых в образовательных организациях. Вследствие чего здания муниципальных образовательных организаций требуют больших затрат на проведение капитального ремонта и реконструкции.

Большинство зданий образовательных учреждений - постройки 50-х - 60-х годов прошлого века и ранее, степень износа их год от года только увеличивается. Им уже 40-50-60 и более лет. В  93 % объектах образования требуется проведение выборочного капитального ремонта, а именно: ремонт кровельного покрытия зданий, фасадов, стен, потолков и полов помещений,  замена оконных и дверных блоков, ремонт отмосток, санитарных узлов, спортивных залов  и т.д.

В подавляющем большинстве школ лишь по одному спортивному залу, что недостаточно при введении 3-го часа физической культуры. На территории общеобразовательных организаций  отсутствуют современные спортивные площадки, а в ряде учреждений актовый зал совмещён со столовой, учебными кабинетами, что не соответствует современным требованиям, где «школа – это современное здание с оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями, с добротной и функциональной архитектурой, столовой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, условиями для занятий спортом и творчеством. Архитектура школьного пространства должна позволять эффективно организовывать проектную деятельность, занятия в малых группах, самые разные формы работы с детьми».

Масштабность перечисленных проблем свидетельствует о необходимости целенаправленного программно-целевого метода их решения. Эффективность программно-целевого метода обусловлена его системным, интегрирующим характером, что позволит сконцентрировать ресурсы и рационально их использовать для решения приоритетных задач по укреплению материально-технической базы образовательных организаций.

Раздел 3. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание  социальной  и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

- реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района;

- проектирование, изыскательские работы, оценка технического состояния строительных конструкций в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района.

- Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий,

- сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования

- и целевые индикаторы реализации Программы

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Программы с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности цели и задач, а также реализации Программы в целом приведены в приложениях 1, 2 к Программе.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Шелеховского района.

Для реализации Программы предполагается осуществление софинансирования в установленном законодательством порядке за счет средств областного бюджета.

Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджета могут ежегодно уточняться исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы составляет 3 года, в течение 2019-2021 годов.

Программные мероприятия являются комплексом практических мер по достижению реальных результатов в развитии социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях.

Система программных мероприятий включает в себя мероприятия, направленные на проектирование, реконструкцию, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района.

Раздел 5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации

Разработчик Программы – управление образования.

Исполнители Программы – управление образования, управление по распоряжению муниципальным имуществом, муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр», муниципальные образовательные организации Шелеховского района.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию Программы в целом, в том числе:

- обеспечивают своевременную и качественную реализацию соответствующих мероприятий Программы;

- подготавливают предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- представляют заявки на финансирование Программы;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации Программы;

- отвечают за достижение поставленных в программе задач и запланированных значений показателей результативности;

- приводят в соответствие Программу с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;

- отвечают за целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Управление образования:

  - осуществляет текущее управление Программой и контроль за реализацией Программы;

  - подготавливает и представляет согласованный с куратором Программы в управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района отчет о реализации Программы в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района, утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 №  652-па.

Используемые в Программе сокращения:

- Управление образования - управление образования Администрации Шелеховского муниципального района;

- МБУ ШР «ИМОЦ» - муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района «Информационно-методический образовательный  центр»;

- УМИ - Управление по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района;

- ОО - муниципальные образовательные организации Шелеховского района;

- МКОУ ШР «СОШ № 1» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 1»;

- МБОУ ШР «СОШ № 2» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 2»;

- МБОУ ШР «СОШ № 4» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 4»;

- МКОУ ШР «СОШ № 5» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 5»;

- МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя  школа №8» - муниципальное казённое общеобразовательное  учреждение Шелеховского района «Большелугская средняя  школа № 8»;

- МКОУ «СОШ № 9» - муниципальное казённое общеобразовательное  учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 9»;

- МКОУ ШР «ООШ № 11» - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа № 11;

- МКОУ ШР «НШДС № 10» - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Начальная  школа - детский сад № 10»;

- МБОУ ШР «Гимназия» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Гимназия»;

- МБОУ ШР «Шелеховский лицей» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Шелеховский лицей»;

- МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» - муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района «Детский сад           № 1 «Буратино»;

- МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» - муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района «Детский сад           № 2 «Колосок»;

- МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района «Детский сад № 4 «Журавлик»;

- МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида № 5 «Одуванчик»;

- МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» - муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района  «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек»;

- МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» - муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида № 7 «Брусничка»;

- МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» - муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида № 9 «Подснежник»;

- МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко» - муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района Детский сад комбинированного вида № 12 «Солнышко»;

- МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка» - муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района «Детский сад           № 14 «Алёнка»;

- МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга» - муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района «Детский сад         № 15 «Радуга»;

- МКДОУ ШР  «Детский сад № 17 «Золотой ключик» - муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района «Детский сад № 17 «Золотой ключик»;

- МКДОУ  ШР «Детский сад № 19 «Малышок» - муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида № 19 «Малышок»;

- МКОУ ДО «ЦТ» - муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества».

Приложение1 к ведомственной целевой  программе  «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных  образовательных организациях Шелеховского района»

Таблица

Перечень мероприятий Программы, планируемых целевых индикаторов,

показателей результативности реализации Программы

| - № - п/п | - Цели, задачи, мероприятия Программы | - Исполнитель мероприятия Программы | - Срок реализации мероприятий Программы | - Объем финансирования Программы, тыс. руб. |  |  |  | - Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Финан-совые средства, всего | - в том числе: |  |  | - Наименование | - Плановое значение (%) |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ | ВИ |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 |
| 1. | ЦЕЛЬ. Создание социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 17 269,5 | 0,0 | 17 269,5 | 0,0 | - Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены текущий ремонт, 22 ед. к концу 2021 года / выборочный капитальный ремонт, 6 ед. к концу 2021 года - Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены проектно-изыскательские работы, 6 ед. к концу 2021 года / оценка технического состояния строительных конструкций, 1 ед. к концу 2021 года. | 22 / 6 (в том числе: - 8 / 5 в 2019 году, - 3 / 1 в 2020 году, - 11 / 0 в 2021 году) 6 / 1 (в том числе: 2 / 0 в 2019 году, 0 / 0 в 2020 году, - 4 / 1 в 2021 году) |
|  |  |  | 2020 | 12 085,7 | 0,0 | 12 085,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 14 408,5 | 0,0 | 14 408,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 43 763,7 | 0,0 | 43 763,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1. Реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 15 506,1 | 0,0 | 15 506,1 | 0,0 | - Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены текущий ремонт, 22 ед. к концу 2021 года / выборочный капитальный ремонт, 6 ед. к концу 2021 года | 22 / 6 (в том числе: - 8 / 5 в 2019 году, - 3 / 1 в 2020 году, - 11 / 0 в 2021 году) |
|  |  |  | 2020 | 12 085,7 | 0,0 | 12 085,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 12 608,5 | 0,0 | 12 608,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 40 200,3 | 0,0 | 40 200,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт: замена полов, дверных и оконных блоков, утепление межпанелных швов в МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 48 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 368,9 | 0,0 | 368,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 368,9 | 0,0 | 368,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Капитальный ремонт электропроводки и осветительных приборов помещений МКОУ ШР «СОШ № 5», по адресу: г. Шелехов, 6 кв-л 6, д. 28 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 1 195,6 | 0,0 | 1 195,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 195,6 | 0,0 | 1 195,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Капитальный ремонт кровли, дверных заполнений в МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», по адресу: г. Шелехов, 1 кв-л, д. 3 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 321,8 | 0,0 | 321,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 321,8 | 0,0 | 321,8 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Выборочный капитальный ремонт кровли, ремонт межпанельных швов, замена оконных блоков, ремонт отмостки в МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 45 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 467,5 | 0,0 | 467,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 467,5 | 0,0 | 467,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по капитальному ремонту наружной отделки фасада, замене оконных блоков МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», по адресу: г. Шелехов, мкр. Привокзальный, д.20 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 7 564,8 | 0,0 | 7 564,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 8 264,8 | 0,0 | 8 264,8 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту медицинского блока в здании МКОУ ШР «СОШ № 1», по адресу: г. Шелехов, кв-л 3, д. 15. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 322,1 | 0,0 | 322,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 322,1 | 0,0 | 322,1 | 0,0 |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли в МБОУ ШР «СОШ № 2», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 44 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1 912,0 | 0,0 | 1 912,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 912,0 | 0,0 | 1 912,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, ремонту санитарных узлов МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 48 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 645,7 | 0,0 | 645,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3 396,8 | 0,0 | 3 396,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 4 042,5 | 0,0 | 4 042,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов МКОУ ШР «СОШ № 5», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 28. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 1 171,0 | 0,0 | 1 171,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 171,0 | 0,0 | 1 171,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 1.1.10. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту кровли здания с установкой ограждения и устройством водосточной системы в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», Шелеховский р-он, рабочий поселок Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1 441,0 | 0,0 | 1 441,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 441,0 | 0,0 | 1 441,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11 Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по перепланировке помещений здания МКОУ «СОШ № 9», по адресу: Шелеховский р-н, п. Чистые Ключи, военный городок № 2, д. 180. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.12. | Мероприятие 1.1.12. Приобретение материалов, оборудования для работ, монтаж системы вентиляции в МКОУ ШР «ООШ № 11», по адресу: Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Мира, д. 20. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли, текущему ремонту спортивных залов, текущему ремонту в помещениях МБОУ ШР «Гимназия», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 3 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 3 056,4 | 0,0 | 3 056,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 4 256,4 | 0,0 | 4 256,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.14. | Мероприятие 1.1.14. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещений, антигрибковой обработке, ремонту отмостки МБОУ ШР «Шелеховский лицей», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 46. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 3 013,8 | 0,0 | 3 013,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 013,8 | 0,0 | 3 013,8 | 0,0 |  |  |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.15. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТБО, восстановлению покрытия футбольного поля, текущему ремонту помещений, установке кабинок в санузлах, генеральной уборке спортивного зала в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: р.п. Большой Луг, улица Клубная, 24. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 868,9 | 0,0 | 868,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 868,9 | 0,0 | 868,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту фасада, по антигрибковой обработке здания, ремонту отмостки, замене оконных блоков, текущему ремонту полов, устройству буфетных в групповых, текущему ремонту помещений, ремонту наружнего освещения территории, замене ограждения на территории в МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», по адресу: г. Шелехов, кв-л 11, д.11 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 2 996,5 | 0,0 | 2 996,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 546,5 | 0,0 | 3 546,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.17. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли в МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 11 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2 728,5 | 0,0 | 2 728,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 2 728,5 | 0,0 | 2 728,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.1.18. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по замене оконных блоков, ремонту полов в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», по адресу: Шелеховский р-он, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 827,0 | 0,0 | 827,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 827,0 | 0,0 | 827,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.1.19. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по выборочному капитальному ремонту кровли, стоков и ограждения на здании МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», по адресу: г. Шелехов, 3 кв-л, д. 16 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 802,0 | 0,0 | 802,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 802,0 | 0,0 | 802,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.1.20. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов в МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», по адресу г. Шелехов, кв-л 8, д. 14 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.1.21. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли в МКДОУ Шелеховского района Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 27 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 950,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 950,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.22 | Мероприятие 1.1.22. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещений, лестничных пролетов в МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 7 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.23 | Мероприятие 1.1.23. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли в МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 12 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.24 | Мероприятие 1.1.24. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли гаража в МКОУ ДО «ЦТ», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8 , д. 12 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Задача 1.2. Проектирование, изыскательские работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 1 763,4 | 0,0 | 1 763,4 | 0,0 | Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены проектно-изыскательские работы, 6 ед. к концу 2021 года / оценка технического состояния строительных конструкций, 1 ед. к концу 2021 года. | 6 / 1 (в том числе: 2 / 0 в 2019 году, 0 / 0 в 2020 году, 4 / 1 в 2021 году) |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 563,4 | 0,0 | 3 563,4 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания и помещений, разработка проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт эдектропроводки и осветительных приборов помещений МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», по адресу: Шелеховский р-он, рабочий поселок Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 233,5 | 0,0 | 233,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 883,5 | 0,0 | 883,5 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания и помещений МКОУ «СОШ №9», по адресу: Шелеховский район, п.Чистые Ключи, военный городок № 2, дом № 180 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Разработка проектной документации и выполнение работ по переоборудованию пищеблока МКОУ ШР «ООШ № 11», по адресу: Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Мира, д. 20. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 429,9 | 0,0 | 429,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 429,9 | 0,0 | 429,9 | 0,0 |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. Разработка проектно-сметной документации на ремонт электрики и прохождение экспертизы на ремонт электрики и инженерных сетей, прохождение экспертизы сметной документации МБОУ ШР «Гимназия», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 3 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 1.2.5. Разработка проектно-сметной документации на ремонт электрики и прохождение экспертизы сметной документации МБОУ ШР «Шелеховский лицей», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 46. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.6. | Мероприятие 1.2.6. Оценка технического состояния строительных конструкций здания МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 19 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе

Таблица

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Наименование образовательной организации Шелеховского района | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Основные мероприятия Программы (в том числе по годам, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проведение выборочного капитального ремонта |  |  | Проведение ремонтных работ |  |  | Проектно-сметная документация, оценка, экспертиза |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 1» | 322,1 | - | - | - | - | 322,1 | - | - | - | - |
|  | МБОУ ШР «СОШ № 2» | 1 912,0 | - | - | - | - | - | 1 912,0 | - | - | - |
|  | МБОУ ШР «СОШ № 4» | 4 411,4 | 368,9 | - | - | 645,7 | 3 396,8 | - | - | - | - |
|  | МКОУ ШР «СОШ № 5» | 2 366,6 | 1 195,6 | - | - | 1 171,0 | - | - | - | - | - |
|  | МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» | 2 324,5 | - | - | - | - | - | 1 441,0 | 233,5 | - | 650,0 |
|  | МКОУ «СОШ № 9» | 1 250,0 | - | - | - | 600,0 | - | - |  | - | 650,0 |
|  | МКОУ ШР «ООШ № 11» | 529,9 | - | - | - | 100,0 | - | - | 429,9 | - | - |
|  | МКОУ ШР «НШДС № 10» | 868,9 | - | - | - | 868,9 | - | - | - | - | - |
|  | МБОУ ШР «Гимназия» | 4 506,4 | - | - | - | 3 056,4 | - | 1 200,0 | - | - | 250,0 |
|  | МБОУ ШР «Шелеховский лицей» | 3 263,8 | - | - | - | 3 013,8 | - | - | - | - | 250,0 |
|  | Итого по общеобразовательным организациям: | 21 755,6 | 1 564,5 | 0,0 | 0,0 | 9 455,8 | 3 718,9 | 4 553,0 | 663,4 | 0,0 | 1 800,0 |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» | 3 546,5 | - | - | - | 2 996,5 | - | 550,0 | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» | 2 728,5 | - | - | - | - | - | 2 728,5 | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» | 321,8 | 321,8 | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» | 827,0 | - | - | - | - | - | 827,0 | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» | 802,0 | - | - | - | - | 802,0 |  | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» | 8 264,8 | 700,0 | 7 564,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» | 350,0 | - | - | - | - | - | 350,0 | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко» | 950,0 | - | - | - | - | - | 950,0 | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка» | 750,0 | - | - | - | - | - | 750,0 | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга» | 1 500,0 | - | - | - | - | - | 1 500,0 | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» | 467,5 | 467,5 | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» | 1 100,0 | - | - | - | - | - | - | 1 100,0 | - | - |
|  | Итого по дошкольным образовательным организациям: | 21 608,1 | 1 489,3 | 7 564,8 | 0,0 | 2 996,5 | 802,0 | 7 655,5 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МКОУ ДО «ЦТ» | 400,0 | - | - | - | - | - | 400,0 | - | - | - |
|  | Итого: | 43 763,7 | 3 053,8 | 7 564,8 | 0,0 | 12 452,3 | 4 520,9 | 12 608,5 | 1 763,4 | 0,0 | 1 800,0 |