Российская Федерация

Иркутская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 10 января 2020 года № 6-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА» НА 2022-2024 ГОДЫ

В целях обеспечения муниципальных образовательных организаций Шелеховского района развитой социальной и инженерной инфраструктурой, на основании п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статей 7, 15, 37  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  постановления Правительства Иркутской области от 09.11.2018 № 820-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2019 - 2024 годы», постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь, статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить  прилагаемую ведомственную целевую  программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных  образовательных организациях Шелеховского района» на 2022-2024 годы.

- Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Е.В. Софьину.

Мэр   Шелеховского

муниципального района 					                            М.Н. Модин

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района

от 10 декабря 2020 года № 6-па

Ведомственная целевая программа

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» (далее – Программа)

Раздел 1. Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | «Совершенствование сферы образования на территории Шелеховского района» |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Шелеховского района» |
| Наименование Программы | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» |
| Период реализации Программы | 2022-2024 годы |
| Разработчик Программы | Управление образования |
| Исполнители Программы | Управление образования; Управление по распоряжению муниципальным имуществом (далее – УМИ); Муниципальное бюджетное учреждение Шелеховского района «Информационно-методический образовательный центр» (далее – МБУ ШР «ИМОЦ»); Муниципальные образовательные организации Шелеховского района |
| Цели Программы | Создание социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями |
| Задачи Программы | Реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2022-2024 годы. Программа реализуется в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета Шелеховского района. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 70 249,3 тыс. рублей. Из них за счет средств местного бюджета 69 353,4 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 28 064,0 тыс. руб.; 2023 год – 24 800,4 тыс. руб.; 2024 год – 16 489,0 тыс. руб. За счет средств областного бюджета 895,9 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 895,9 тыс. руб; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены текущий ремонт, 12 ед. к концу 2024 года / выборочный капитальный ремонт, 10 ед. к концу 2024 года |

Раздел 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Основными задачами в развитии социальной инфраструктуры на территории Шелеховского района является: улучшение жизни, повышение благосостояния населения, формирование здорового и активного поколения.

В настоящее время в Шелеховском районе функционирует 32 муниципальные образовательные организации с общим охватом обучающихся и воспитанников 13 248  человек.

Совершенствование инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Шелеховского района осуществляется  через решение следующих задач:

- создание в образовательных организациях безопасных и комфортных условий в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для организации учебно-воспитательного процесса,  гармоничного развития детей, профилактике заболеваний;

- обеспечение сохранности зданий, оборудования, имущества, благоустройство территорий;

- организация текущих ремонтных работ, устранение предписаний надзорных органов.

Безопасность образовательной организации – условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников; сбережение материальных ценностей от возможных чрезвычайных ситуаций.

Финансирование работ осуществляется в рамках разработанных на территории Шелеховского района ведомственных целевых программ, комплекса мер по модернизации общего образования Иркутской области и государственной программы Иркутской области «Развитие образования».

Создание комфортных, безопасных условий в образовательных организациях в соответствии с возрастающими требованиями и запросами сегодняшнего дня требует  значительных финансовых средств.

За период реализации ведомственной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» в образовательных организациях Шелеховского района проведены:

в 2019 году:

- капитальный ремонт в 3 образовательных организациях на сумму 8 400,3 тыс. рублей;

- текущий ремонт в 23 образовательных организациях на сумму 27 670,0 тыс. рублей;

- устройство и ремонт теневых навесов в 9 образовательных организациях на сумму 5 685,0 тыс. рублей;

- приобретение и установка малых форм в 17 образовательных организациях на сумму 5 833,7 тыс. рублей;

- проектные работы, оценка, экспертиза  в 20 образовательных организациях на сумму 11 749,7 тыс. рублей.;

- выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной и рабочей документации для строительства объекта на сумму 3 034,6 тыс. рублей.

Несмотря на проводимые мероприятия, темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы ремонтных работ, осуществляемых в образовательных организациях. Вследствие чего здания муниципальных образовательных организаций требуют больших затрат на проведение капитального ремонта и реконструкции.

Большинство зданий образовательных учреждений - постройки 50-х - 60-х годов прошлого века и ранее, степень их износа год от года только увеличивается. В  93 % объектах образования требуется проведение выборочного капитального ремонта, а именно: ремонт кровельного покрытия зданий, фасадов, стен, потолков и полов помещений,  замена оконных и дверных блоков, ремонт отмосток, санитарных узлов, спортивных залов  и т.д.

В подавляющем большинстве школ лишь по одному спортивному залу, что недостаточно при введении 3-го часа физической культуры. На территории большинства общеобразовательных организаций  отсутствуют современные спортивные площадки, а в ряде учреждений актовый зал совмещён со столовой, учебными кабинетами, что не соответствует современным требованиям, где «школа – это современное здание с оригинальными архитектурными и дизайнерскими решениями, с добротной и функциональной архитектурой, столовой, медиатекой и библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, условиями для занятий спортом и творчеством. Архитектура школьного пространства должна позволять эффективно организовывать проектную деятельность, занятия в малых группах, самые разные формы работы с детьми».

Масштабность перечисленных проблем свидетельствует о необходимости целенаправленного программно-целевого метода их решения. Эффективность программно-целевого метода обусловлена его системным, интегрирующим характером, что позволит сконцентрировать ресурсы и рационально их использовать для решения приоритетных задач по укреплению материально-технической базы образовательных организаций.

Раздел 3. Цель и задачи Программы

Цель Программы: создание  социальной  и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями.

Для достижения основной цели необходимо решение следующей задачи:

реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района.

- Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий,

- сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования

- и целевые индикаторы реализации Программы

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленной  цели и задачи. Перечень мероприятий Программы с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности цели и задачи, а также реализации Программы в целом приведены в приложениях 1, 2 к Программе.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Шелеховского района.

Для реализации Программы предполагается осуществление софинансирования в установленном законодательством порядке за счет средств областного бюджета.

Объемы финансирования Программы в части средств местного бюджета могут ежегодно уточняться исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы составляет 3 года, в течение 2022-2024 годов.

Программные мероприятия являются комплексом практических мер по достижению реальных результатов в развитии социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях.

Система программных мероприятий включает в себя мероприятия, направленные на реконструкцию, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района.

Раздел 5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации

Разработчик Программы – управление образования.

Исполнители Программы – управление образования, УМИ, МБУ ШР «ИМОЦ», муниципальные образовательные организации Шелеховского района.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию Программы в целом, в том числе:

- обеспечивают своевременную и качественную реализацию соответствующих мероприятий Программы;

- подготавливают предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- представляют заявки на финансирование Программы;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации Программы;

- отвечают за достижение поставленных в программе задач и запланированных значений показателей результативности;

- приводят в соответствие Программу с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;

- отвечают за целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Управление образования:

  - осуществляет текущее управление Программой и контроль за реализацией Программы;

  - подготавливает и представляет согласованный с куратором Программы в управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района отчет о реализации Программы в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района, утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 №  652-па.

Приложение1 к ведомственной целевой  программе  «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных  образовательных организациях Шелеховского района»

Таблица

Перечень мероприятий Программы, планируемых целевых индикаторов,

показателей результативности реализации Программы

| - № - п/п | - Цели, задачи, мероприятия Программы | - Исполнитель мероприятия Программы | - Срок реализации мероприятий Программы | - Объем финансирования Программы, тыс. руб. |  |  |  |  | - Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Финан-совые средства, всего | - в том числе: |  |  |  | - Наименование | - Плановое значение (%) |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| 1. | ЦЕЛЬ. Создание социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 28 959,9 | 0,0 | 895,9 | 28 064,0 | 0,0 | - Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены текущий ремонт, 12 ед. к концу 2024 года / выборочный капитальный ремонт, 9 ед. к концу 2024 года | 12 / 10 (в том числе: - 12 / 1 в 2022 году, - 0 / 6 в 2023 году, - 0 / 3 в 2024 году) |
|  |  |  | 2023 | 24 800,4 | 0,0 | 0,0 | 24 800,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 16 489,0 | 0,0 | 0,0 | 16 489,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 70 249,3 | 0,0 | 895,9 | 69 353,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1. Реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 28 959,9 | 0,0 | 895,9 | 28 064,0 | 0,0 | - Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены текущий ремонт, 12 ед. к концу 2024 года / выборочный капитальный ремонт, 10 ед. к концу 2024 года | 12 / 10 (в том числе: - 12 / 1 в 2022 году, - 0 / 6 в 2023 году, - 0 / 3 в 2024 году) |
|  |  |  | 2023 | 24 800,4 | 0,0 | 0,0 | 24 800,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 16 489,0 | 0,0 | 0,0 | 16 489,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 70 249,3 | 0,0 | 895,9 | 69 353,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 48 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 2 420,0 | 0,0 | 0,0 | 2 420,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 2 420,0 | 0,0 | 0,0 | 2 420,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», Шелеховский р-он, р.п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 9 620,4 | 0,0 | 0,0 | 9 620,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 9 620,4 | 0,0 | 0,0 | 9 620,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт МКОУ «СОШ № 9», Шелеховский р-он, п.Чистые Ключи, военный городок № 2, д. 180 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 4 950,0 | 0,0 | 0,0 | 4 950,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 4 950,0 | 0,0 | 0,0 | 4 950,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Капитальный ремонт МБОУ ШР «Шелеховский лицей», г. Шелехов, кв-л 18, д. 46 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 1 980,0 | 0,0 | 0,0 | 1 980,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 1 980,0 | 0,0 | 0,0 | 1 980,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 11 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 4 510,0 | 0,0 | 0,0 | 4 510,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 4 510,0 | 0,0 | 0,0 | 4 510,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6. Капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», г. Шелехов, квартал 2, д. 28 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | 2 640,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | 2 640,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7. Капитальный ремонт МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко», г. Шелехов, кв-л 6, д. 27 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 5 984,0 | 0,0 | 0,0 | 5 984,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 5 984,0 | 0,0 | 0,0 | 5 984,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8. Капитальный ремонт МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 45 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 3 575,0 | 0,0 | 0,0 | 3 575,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 3 575,0 | 0,0 | 0,0 | 3 575,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9. Капитальный ремонт МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 19 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 6 930,0 | 0,0 | 0,0 | 6 930,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 6 930,0 | 0,0 | 0,0 | 6 930,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10. Капитальный ремонт МКОУ ДО «ЦТ», г. Шелехов, кв-л 8, д. 12 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту здания МКОУ ШР «СОШ № 1», по адресу: г. Шелехов, кв-л 3, д. 15. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 3 030,9 | 0,0 | 0,0 | 3 030,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 3 030,9 | 0,0 | 0,0 | 3 030,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту козырька центрального входа, замене дверных и оконных блоков в МБОУ ШР «СОШ № 2», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 44 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 1 275,7 | 0,0 | 0,0 | 1 275,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 1 275,7 | 0,0 | 0,0 | 1 275,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, ремонт отмостки в МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 48 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 3 621,9 | 0,0 | 0,0 | 3 621,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 3 621,9 | 0,0 | 0,0 | 3 621,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту МКОУ ШР «СОШ № 7», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 28. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 3 030,9 | 0,0 | 0,0 | 3 030,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 3 030,9 | 0,0 | 0,0 | 3 030,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.15. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, замене дверных блоков, ремонту освещения в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8», Шелеховский р-он, рабочий поселок Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 3 751,3 | 0,0 | 0,0 | 3 751,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 3 751,3 | 0,0 | 0,0 | 3 751,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту крыльца в МКОУ «СОШ № 9», по адресу: Шелеховский р-н, п. Чистые Ключи, военный городок № 2, д. 180. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.17. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту спортивного зала в МКОУ ШР «СОШ № 12», по адресу: Шелеховский р-он, с. Шаманка, ул. Советская, д. 9. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 1 006,6 | 0,0 | 895,9 | 110,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 1 006,6 | 0,0 | 895,9 | 110,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.1.18. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, ремонту спортивного зала в МБОУ ШР «Гимназия», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 3 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 4 391,3 | 0,0 | 0,0 | 4 391,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 4 391,3 | 0,0 | 0,0 | 4 391,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.1.19. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания МБОУ ШР «Шелеховский лицей», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 46. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 3 067,9 | 0,0 | 0,0 | 3 067,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 3 067,9 | 0,0 | 0,0 | 3 067,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.1.20. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту здания, замене входных дверей, ремонту овощехранилища, фасада здания в МКОУ ШР «НШДС № 14», по адресу: г. Шелехов, 4 м-он, д. 18, д. 20. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 2 367,4 | 0,0 | 0,0 | 2 367,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 2 367,4 | 0,0 | 0,0 | 2 367,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.1.21. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту системы электроосвещения в МКДОУ «Детский сад № 7 «Брусничка», по адресу: г. Шелехов, м-он Привокзальный, д. 20. | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.22 | Мероприятие 1.1.22. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов в МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 12 | Управление образования, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2022 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2022-2024 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |  |

Используемые в Программе сокращения:

- ОО – муниципальные образовательные организации Шелеховского района;

- МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение;

- МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

- МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение;

- НШДС – начальная школа – детский сад;

- ООШ – основная общеобразовательная школа;

- СОШ – средняя общеобразовательная школа;

- ШР – Шелеховский район;

- МКОУ ДО «ЦТ» – Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества»;

- ФБ – федеральный бюджет;

- ОБ – областной бюджет;

- МБ – местный бюджет;

- ВИ – внебюджетные источники.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к ведомственной целевой  программе  «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных  образовательных организациях Шелеховского района»

Таблица

Основные мероприятия Программы

| № п/п | Наименование образовательной организации Шелеховского района | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Основные мероприятия Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (в том числе по годам, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение выборочного капитального ремонта |  |  | Проведение ремонтных работ |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | МКОУ ШР «СОШ № 1» | 3 030,9 | - | - | - | 3 030,9 | - | - |
| 2. | МБОУ ШР «СОШ № 2» | 1 275,7 | - | - | - | 1 275,7 | - | - |
| 3. | МБОУ ШР «СОШ № 4» | 6 041,9 | 2 420,0 |  |  | 3 621,9 | - | - |
| 4. | МКОУ ШР «СОШ № 5» | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | МКОУ ШР «СОШ № 6» | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | МКОУ ШР «СОШ № 7» | 3 030,9 | - | - | - | 3 030,9 | - | - |
| 7. | МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» | 13 371,7 | - | 9 620,4 | - | 3 751,3 | - | - |
| 8. | МКОУ «СОШ № 9» | 5 450,0 | - | 4 950,0 | - | 500,0 | - | - |
| 9. | МКОУ ШР «ООШ № 11» | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | МКОУ ШР «СОШ № 12» | 1 006,6 | - | - | - | 1 006,6 | - | - |
| 11. | МКОУ ШР «СОШ № 124» | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | МКОУ ШР «НШДС № 10» | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | МКОУ ШР «НШДС № 14» | 2 367,4 | - | - | - | 2 367,4 | - | - |
| 14. | МБОУ ШР «Гимназия» | 4 391,3 | - | - | - | 4 391,3 | - | - |
| 15. | МБОУ ШР «Шелеховский лицей» | 5 047,9 | - | 1 980,0 | - | 3 067,9 | - | - |
|  | Итого по общеобразовательным организациям: | 45 014,3 | 2 420,0 | 16 550,4 | 0,0 | 26 043,9 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 17. | МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» | 4 510,0 | - | 4 510,0 | - | - | - | - |
| 18. | МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 18. | МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» | 2 640,0 | - | 2 640,0 | - | - | - | - |
| 21. | МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» | 46,0 | - | - | - | 46,0 | - | - |
| 22. | МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 23. | МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек» | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 24. | МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко» | 5 984,0 | - | - | 5 984,0 | - | - | - |
| 25. | МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка» | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 26. | МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга» | 450,0 | - | - | - | 450,0 | - | - |
| 27. | МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 28. | МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» | 3 575,0 | - | - | 3 575,0 | - | - | - |
| 29. | МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» | 6 930,0 | - | - | 6 930,0 | - | - | - |
|  | Итого по дошкольным образовательным организациям: | 24 135,0 | 0,0 | 7 150,0 | 16 489,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | МКОУ ДО «ЦТ» | 1 100,0 | - | 1 100,0 | - | - | - | - |
| 31. | Управление образования | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 70 249,3 | 2 420,0 | 24 800,4 | 16 489,0 | 26 539,9 | 0,0 | 0,0 |

Используемые сокращения:

- МКОУ – муниципальное казенное образовательное учреждение;

- МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

- МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение;

- НШДС – начальная школа – детский сад;

- ООШ – основная общеобразовательная школа;

- СОШ – средняя общеобразовательная школа;

- ШР – Шелеховский район;

- МКОУ ДО «ЦТ» – Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования Шелеховского района «Центр творчества».