Российская Федерация

Иркутская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 19 января 2021 года № 20-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 18.12.2018 № 840-ПА

В целях уточнения объемов мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, руководствуясь статьей 7, частью 1 статьи 15, статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- В постановление Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» на 2019-2030 годы» (далее - постановление) внести следующие изменения:

- наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»;

- в преамбуле постановления слова «В целях реализации жилищной политики и экологии на территории Шелеховского района, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации» заменить словами «В целях развития территории Шелеховского района, реализации в его границах развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, благоприятствующих обеспечению жизнедеятельности на территории района,

руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,»;

- в пункте 1 слова «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» заменить словами «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района».

- внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы, утвержденную постановлением.

- Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

- Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского

муниципального района                                                                      М.Н. Модин

Приложение к постановлению Администрации Шелеховского муниципального района

от 19 января 2021 года № 20-па

Изменения в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840-па

- В наименовании муниципальной программы слова «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» заменить словами «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района».

- В разделе 1 «ПАСПОРТ муниципальной программы»:

- строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |

»;

- строку «Цель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

| Цель муниципальной программы | Осуществление устойчивого развития градостроительной деятельности, реализация коммунальной, транспортной инфраструктур Шелеховского района |
| --- | --- |

- »;

- строку «Задачи муниципальной программы» дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:

«6. Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района.

7. Создание условий для обеспечения деятельности Управления территориального развития и обустройства.»;

4) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 736 901,9 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 34 649,3 тыс. руб.; 2020 г. – 52 763,1 тыс. руб.; 2021 г. – 78 487,2 тыс. руб.; 2022 г. – 199 893,5 тыс. руб.; 2023 г. – 168 541,4 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг.- 202 567,4 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 403 809,1 тыс. рублей: 2019 г. – 14 982,2 тыс. руб.; 2020 г. – 20 069,2 тыс. руб.; 2021 г. – 49 549,0 тыс. руб.; 2022 г. – 173 375,4 тыс. руб.; 2023 г. – 145 833,3 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составит 333 092,8 тыс. рублей: 2019 г. – 19 667,1 тыс. руб.; 2020 г. – 32 693,9 тыс. руб.; 2021 г. – 28 938,2 тыс. руб.; 2022 г. – 26 518,1 тыс. руб.; 2023 г. – 22 708,1 тыс. руб.; - – 2030 гг.- 202 567,4 тыс. руб. |
| --- | --- |

- »;

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли сельского населения, обеспеченного теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, отвечающей требованием безопасности. 2. Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов 40%. 3. Сохранение расходов энергетических ресурсов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления в сопоставимых условиях (-15% от фактического уровня потребления в 2018 году). 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 50 %. 5. Стабильное обеспечение транспортным обслуживанием населения между поселениями в границах Шелеховского района. 6. Обеспеченность территории Шелеховского района актуализированными документами территориального планирования в соответствии с основными принципами градостроительной деятельности. Увеличение размещения рекламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций. Устранение случаев незаконно установленных рекламных конструкций. 7. Исполнение полномочий Управления территориального развития и обустройства без нарушений на уровне 100%. |
| --- | --- |

- »;

- строку «Подпрограммы муниципальной программы» дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:

«6. Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе;

7. Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства.».

3. Абзац девятнадцатый раздела 2 «Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Обеспечение эффективного управления в сфере градостроительной деятельности направлено на реализацию и совершенствование документов территориального планирования Шелеховского района в целях обеспечения  устойчивого развития территории Шелеховского района, а также приведения   рекламно-информационного  пространства  в  соответствие с требованиями  действующего законодательства.».

4. В разделе 3 «Цель и задачи муниципальной программы»:

- первый абзац изложить в следующей редакции:

- «Целью муниципальной программы является осуществление устойчивого развития градостроительной деятельности, реализация коммунальной, транспортной инфраструктур Шелеховского района.»;

- дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:

«6. Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района.

7. Создание условий для обеспечения деятельности Управления территориального развития и обустройства.».

5. В разделе 4 «Обоснование выделения подпрограмм»:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация семи подпрограмм. Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений по реализации градостроительной, жилищной политики и экологии на территории Шелеховского района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.»;

- дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

«Подпрограмма 6 «Обеспечение градостроительной деятельности» направлена на обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района, посредством корректировки действующей на территории Шелеховского района схемы территориального планирования, с целью ее актуализации, а также обеспечение размещения рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.

Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства» направлена на создание условий для обеспечения деятельности Управления территориального развития и обустройства.».

6. В разделе 5 «Перечень мероприятий, ресурсное обеспечение и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы» слова «в Приложение 6» заменить словами «в Приложении 8».

7. Абзац седьмой раздела 7 «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Нормативные правовые риски в муниципальной программе могут возникнуть в случае изменения положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».».

6. В приложении 1 к муниципальной программе «Подпрограмма 1 «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности Шелеховского района»:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» заменить словами «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»;

2) в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 1»:

- а) строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования составляет 463 399,4 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 30 209,9 тыс. руб.; 2020 г. – 26 666,9 тыс. руб.; 2021 г. – 63 312,1 тыс. руб.; 2022 г. – 160 647,1 тыс. руб.; 2023 г. – 153 625,2 тыс. руб.; - 2024 – 2030 гг. – 96 341,7 тыс. руб.; - Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 370 937,7 тыс. рублей: 2019 г. – 13 185,5 тыс. руб.; 2020 г. – 9 863,2 тыс. руб.; 2021 г. – 49 549,0 тыс. руб.; 2022 г. – 152 506,7 тыс. руб.; 2023 г. – 145 833,3 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 159 865,2 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 17 024,4 тыс. руб.; 2020 г. – 16 803,7 тыс. руб.; 2021 г. – 13 763,1 тыс. руб.; 2022 г. – 8 140,4 тыс. руб.; 2023 г. – 7 791,9 тыс. руб.; - 2024 – 2030 гг. – 96 341,7 тыс. руб. |
| --- | --- |

- »;

- в) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

- «

| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. |
| --- | --- |

- »;

- 3) в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 1» слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 8».

- 7. В приложении 2 к муниципальной программе «Подпрограмма 2 «Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов»:

- 1) в индивидуализированном заголовке слова «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» заменить словами «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»;

- 2) в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 2»:

а) строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 | Общий объем финансирования составляет 47 094,9 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 2 071,0 тыс. руб.; 2020 г. – 6 172,0 тыс. руб.; 2021 г. – 1 500,0 тыс. руб.; 2022 г. – 25 351,9 тыс. руб.; 2023 г. – 1 500,0 тыс. руб.; - 2024 – 2030 гг. – 10 500,0 тыс. руб.; - Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 22 665,4 тыс. рублей: 2019 г. – 1 796,7 тыс. руб.; 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 20 868,7 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 24 429,5 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 274,3 тыс. руб.; 2020 г. – 6 172,0 тыс. руб.; 2021 г. – 1 500,0 тыс. руб.; 2022 г. – 4 483,2 тыс. руб.; 2023 г. – 1 500,0 тыс. руб.; 2024– 2030 гг. – 10 500,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

- »;

- 3) в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 2» слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 8».

- 8. В приложении 3 к муниципальной программе «Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района»:

- 1) в индивидуализированном заголовке слова «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» заменить словами «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»;

- 2) в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 3»:

а) строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 | Общий объем финансирования составляет 3 463,4 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 493,0 тыс. руб.; 2020 г. – 649,7 тыс. руб.; 2021 г. – 191,7 тыс. руб.; 2022 г. – 757,1 тыс. руб.; 2023 г. – 30,0 тыс. руб.; - 2024 – 2030 гг. – 1 341,9 тыс. руб. Источники финансирования: - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 3 463,4 тыс. рублей в том числе: - 2019 г.– 493,0 тыс. руб.; 2020 г. – 649,7 тыс. руб.; 2021 г. – 191,7 тыс. руб.; 2022 г. – 757,1 тыс. руб.; 2023 г. – 30,0 тыс. руб.; 2024 г. – 2030 гг. – 1 341,9 тыс. руб. |
| --- | --- |

- »;

- 3) в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 3» слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 8».

- 9. В приложении 4 к муниципальной программе «Подпрограмма 4 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района»:

- 1) в индивидуализированном заголовке слова «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» заменить словами «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»;

- 2) в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 4»:

- а) строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 | Общий объем финансирования составляет 52 282,1 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 1 875,4 тыс. руб.; 2020 г. – 12 782,5 тыс. руб.; 2021 г. – 3 707,4 тыс. руб.; 2022 г. – 3 858,1 тыс. руб.; 2023 г. – 4 106,9 тыс. руб.; - 2024 – 2030 гг. – 25 951,8 тыс. руб.; - Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 10 206,0 тыс. рублей: 2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 2020 г. – 10 206,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 42 076,1 тыс. рублей в том числе: 2019 г. – 1 875,4 тыс. руб.; 2020 г. – 2 576,5 тыс. руб.; 2021 г. – 3 707,4 тыс. руб.; 2022 г. – 3 858,1 тыс. руб.; 2023 г. – 4 106,9 тыс. руб.; - 2024 – 2030 гг. – 25 951,8 тыс. руб. |
| --- | --- |

- »;

- 3) в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 4» слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 8»;

- 4) абзац четвертый раздела 5 «Механизм реализации Подпрограммы 4 и контроль за ходом ее реализации» признать утратившим силу.

- 10. В приложении 5 к муниципальной программе «Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории Шелеховского района»:

- 1) в индивидуализированном заголовке слова «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» заменить словами «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»;

- 2) в разделе 1 «ПАСПОРТ Подпрограммы 5»:

- а) строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «

| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |

- »;

- б) строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 | Общий объем финансирования составляет 308,2 тыс. рублей в том числе: 2020 г. – 8,2 тыс. руб.; 2021 г. – 30,0 тыс. руб.; 2022 г. – 30,0 тыс. руб.; 2023 г. – 30,0 тыс. руб.; 2024 г. – 2030 гг. – 210,0 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 0,0 тыс. рублей: 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 308,2 тыс. рублей в том числе: 2020 г. – 8,2 тыс. руб.; 2021 г. – 30,0 тыс. руб.; 2022 г. – 30,0 тыс. руб.; 2023 г. – 30,0 тыс. руб.; - 2024 г. – 2030 гг. – 210,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

- »;

- 3) в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 5»:

- а) слова «в Приложении 6» заменить словами «в Приложении 8»;

- б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 5 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 5 составляет 11 лет, в течение 2020-2030 годов.»;

- 4) абзац четвертый раздела 5 «Механизм реализации Подпрограммы 5 и контроль за ходом ее реализации» признать утратившим силу.

- 11. Дополнить новым Приложением 6 к муниципальной программе следующего содержания:

«Приложение 6 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

Подпрограмма 6 «Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе» (далее – Подпрограмма 6)

- ПАСПОРТ Подпрограммы 6

| Наименование муниципальной программы | - Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 6 | Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе |
| Период реализации Подпрограммы 6 | 2021-2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 6 | Управление территориального развития и обустройства |
| Исполнители Подпрограммы 6 и программных мероприятий | Управления территориального развития и обустройства |
| Цель Подпрограммы 6 | Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района |
| Задачи Подпрограммы 6 | 1. Актуализация документов территориального планирования Шелеховского района. 2. Оптимизация размещения рекламных конструкций. Осуществление эффективного контроля за размещением рекламных конструкций. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6 | 2021-2030 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 | Общий объем финансирования составляет 4 073,6 тыс. рублей в том числе: 2021 г. – 496,7 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 2030 гг. – 3 476,9 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 0,0 тыс. рублей: 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 4 073,6 тыс. рублей в том числе: 2021 г. – 496,7 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 2030 гг. – 3 476,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6 | 1. Обеспеченность территории Шелеховского района актуализированными документами территориального планирования в соответствии с основными принципами градостроительной деятельности. 2. Увеличение размещения рекламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций. Устранение случаев незаконно установленных рекламных конструкций. |

- 2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 6

Подпрограмма направлена на реализацию и совершенствование документов территориального планирования Шелеховского района в целях обеспечения  устойчивого развития территории Шелеховского района, а также приведения   рекламно-информационного  пространства  в  соответствие                               с требованиями  действующего законодательства.

Схема территориального планирования Шелеховского района утверждена решением Думы Шелеховского муниципального района от 10.12.2013 № 51-рд «Об утверждении Схемы территориального планирования Шелеховского района». Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района необходима в целях приведения в соответствие со Стратегией социально-экономического развития Шелеховского района на 2019-2030 годы, а также в целях учета положений градостроительной документации Российской Федерации, Иркутской области, действующей в части территории Шелеховского района, градостроительной документацией поселений Шелеховского района, принятых после утверждения схемы территориального планирования Шелеховского района.

В целях размещения рекламных конструкций на территории Шелеховского района в соответствие со Схемой размещения рекламных конструкций и устранения случаев незаконно установленных рекламных конструкций требуется проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкции, а также выполнение работ по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций.

- 3. Цель и задачи Подпрограммы 6

Основной целью Подпрограммы 6 является обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района.

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Актуализация документов территориального планирования Шелеховского района.

2. Оптимизация размещения рекламных конструкций. Осуществление эффективного контроля за размещением рекламных конструкций.

Предусмотренные в рамках поставленных задач мероприятия позволят обеспечить устойчивое развитие территории Шелеховского района, исполнение полномочий в области размещения рекламных конструкций в Шелеховском районе, и в максимальной степени будут способствовать достижению цели и конечных результатов Подпрограммы 6.

4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 6

Мероприятия Подпрограммы 6 направлены на реализацию поставленной цели и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы 6 с указанием источников финансирования, вида и размера расходов бюджета представлен в Приложении 8 к Муниципальной программе.

Подпрограмма 6 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 6 составляет 10 лет, в течение 2021-2030 годов.

5. Механизм реализации Подпрограммы 6 и контроль за ходом ее реализации

Реализация Подпрограммы 6 осуществляется посредством взаимодействия отдела по градостроительной деятельности Управления территориального развития и обустройства с региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.

Текущее управление Подпрограммой 6 и контроль за выполнением осуществляет Управление территориального развития и обустройства.

Исполнитель Подпрограммы 6:

- взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муниципального района;

- готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- представляет заявки на финансирование Подпрограммы 6;

- уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели;

- разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы 6.

- несет ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 6.

Управление территориального развития и обустройства анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 6, готовит годовые отчеты о ходе выполнения Подпрограммы 6 и вносит предложения по совершенствованию механизма реализации Подпрограммы 6.

- 12. Дополнить новым Приложением 7 к муниципальной программе следующего содержания:

«Приложение 7 к муниципальной программе «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства» (далее – Подпрограмма 7)

1. ПАСПОРТ Подпрограммы 7

| Наименование муниципальной программы | Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы 7 | Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства. |
| Период реализации подпрограммы 7 | 2021-2030 годы |
| Разработчики Подпрограммы 7 | Управление территориального развития и обустройства |
| Исполнители Подпрограммы 7 и программных мероприятий | Управление территориального развития и обустройства |
| Цель Подпрограммы 7 | Создание условий для обеспечения деятельности Управления территориального развития и обустройства |
| Задача Подпрограммы 7 | Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере территориального развития и обустройства. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7 | 2021-2030 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 | Общий объем финансирования составляет 92 493,0 тыс. рублей в том числе: 2021 г. – 9 249,3 тыс. руб.; 2022 г. – 9 249,3 тыс. руб.; 2023 г. – 9 249,3 тыс. руб.; 2024 г. – 2030 гг. – 64 745,1 тыс. руб. Источники финансирования: Объем финансирования из областного бюджета составит 0,0 тыс. рублей: 2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 – 2030 гг. – 0,0 тыс. руб. - Объем финансирования из бюджета Шелеховского района составляет 92 493,0 тыс. рублей в том числе: 2021 г. – 9 249,3 тыс. руб.; 2022 г. – 9 249,3 тыс. руб.; 2023 г. – 9 249,3 тыс. руб.; - 2024 г. – 2030 гг. – 64 745,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 7 | Исполнение полномочий Управления территориального развития и обустройства без нарушений на уровне 100%. |

- 2. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 7

Управление территориального развития и обустройства является органом Администрации Шелеховского муниципального района, осуществляющим полномочия в сфере градостроительной деятельности, управления объектами коммунальной инфраструктуры, охраны окружающей среды.

Управление территориального развития и обустройства подконтрольно и подотчетно в своей деятельности Мэру Шелеховского муниципального района, заместителю Мэра района по экономике и финансам.

Положением об Управлении территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муниципального района, утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.02.2020 № 8-рд, определены основные задачи Управления территориального развития и обустройства:

1) формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности, направленной на решение текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития на территории Шелеховского района;

2) формирование и реализация единой политики в сфере управления коммунальной инфраструктурой, в сфере охраны окружающей среды на территории Шелеховского района в пределах полномочий, установленных действующим законодательством;

3) обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории Шелеховского района в пределах полномочий, установленных действующим законодательством;

4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Шелеховского района.

- 3. Цель и задачи Подпрограммы 7

Основной целью Подпрограммы 7 является создание условий для обеспечения деятельности Управления территориального развития и обустройства.

Для достижения поставленной цели необходимо повысить качество выполнения муниципальных функций в сфере территориального развития и обустройства.

- 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки и этапы ее реализации, объемы финансирования и целевые индикаторы реализации Подпрограммы 7

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на реализацию поставленной цели и задачи. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 с указанием размера и источников финансирования, целевые индикаторы и показатели результативности каждого мероприятия, а также реализации Подпрограммы 7 в целом представлен в Приложении 8 к муниципальной программе.

Подпрограмма 7 реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы 7 составляет 10 лет, в течение 2021-2030 годов.

В соответствии с целью подпрограммы в течение срока ее реализации предполагаются следующие мероприятия:

организация оплаты труда, выплат пособий социального страхования, начислений на оплату труда, удержание налогов, сумм обязательных взносов и других сумм;

обеспечение услугами связи, в том числе доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», почтовыми расходами;

организацию работ по содержанию имущества, оплате коммунальных услуг, обеспечение оборудованием, мебелью, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами, канцелярскими и хозяйственными принадлежностями, конвертами, знаками почтовой оплаты, подпиской на периодические издания.

- 5. Механизм реализации Подпрограммы 7 и контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации Подпрограммы 7 – это система скоординированных по срокам мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Реализация Подпрограммы 7 осуществляется Управлением территориального развития и обустройства во взаимодействии с федеральными, региональными органами государственной власти, поселениями Шелеховского района, организациями всех форм собственности и гражданами.

Текущее управление Подпрограммой 7 и контроль за выполнением осуществляет Управление территориального развития и обустройства.

Исполнитель Подпрограммы 7:

1) взаимодействует с заинтересованными органами, хозяйствующими субъектами и организациями для эффективного обеспечения деятельности Управления территориального развития и обустройства;

2) готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

3) представляет заявки на финансирование Подпрограммы 7;

4) уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели;

5) разрабатывает и вносит в установленном порядке проекты правовых актов Шелеховского района, необходимых для выполнения Подпрограммы 7;

6) несет ответственность за эффективность и результативность выполнения Подпрограммы 7.

Для обеспечения мониторинга реализации Подпрограммы 7 Управление территориального развития и обустройства анализирует ход выполнения мероприятий Подпрограммы 7 для подготовки сводного ежеквартального отчета о ходе финансирования и выполнения мероприятий муниципальной программы нарастающим итогом с начала года, ежегодного доклада о реализации муниципальной программы.».

13. Приложение 6 к Программе считать Приложением 8 к Программе и изложить его в следующей редакции:

- Приложение 8

- к муниципальной программе

- «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района»

- Перечень мероприятий муниципальной программы, финансирование

- и планируемые целевые индикаторы реализации муниципальной программы

| № п/п |  | Цели, задачи, мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  | Исполнитель мероприятий муниципальной программы | Срок реализации мероприятий |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы, показатели результативности реализации муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фин.средства, всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  | Плановое значение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | ОБ |  |  |  | МБ |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| - Муниципальная программа «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление устойчивого развития градостроительной деятельности, реализация коммунальной, транспортной инфраструктур Шелеховского района. |  |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление по экономике Управление образования Отдел культуры | 2019 |  |  | 34 649,3 |  |  | - |  |  | 14 982,2 |  |  |  | 19 667,1 | - |  |  |  | 1. Увеличение доли сельского населения, обеспеченного теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением, отвечающей требованием безопасности. 2.Сокращение объемов непереработанных и не размещенных на полигонах отходов. 3.Сохранение расходов энергетических ресурсов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления в сопоставимых. 4.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится 5. Обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района. 6. Обеспеченность территории Шелеховского района актуализированными документами территориального планирования в соответствии с основными принципами градостроительной деятельности. Увеличение размещения рекламных конструкций в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций. Устранение случаев незаконно установленных рекламных конструкций. 7. Исполнение полномочий Управления территориального развития и обустройства без нарушений. |  | До 92% До 40% -15% от фактического уровня потребления в 2018 году до 50 %. до 100 % на уровне 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 52 763,1 |  |  | - |  |  | 20 069,2 |  |  |  | 32 693,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 78 487,2 |  |  | - |  |  | 49 549,0 |  |  |  | 28 938,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 199 893,5 |  |  | - |  |  | 173 375,4 |  |  |  | 26 518,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  | 168 541,4 |  |  | - |  |  | 145 833,3 |  |  |  | 22 708,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  | 202 567,4 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 202 567,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  | 736 901,9 |  |  | - |  |  | 403 809,1 |  |  |  | 333 092,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и подготовка к отопительному периоду объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 30 209,9 |  |  | - |  |  | 13 185,5 |  |  |  | 17 024,4 | - |  |  | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории сельских поселений Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. |  | 24 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 26 666,9 |  |  | - |  |  | 9 863,2 |  |  |  | 16 803,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 63 312,1 |  |  | - |  |  | 49 549,0 |  |  |  | 13 763,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 160 647,1 |  |  | - |  |  | 152 506,7 |  |  |  | 8 140,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 153 625,2 |  |  | - |  |  | 145 833,3 |  |  |  | 7 791,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 96 341,7 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 96 341,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 530 802,9 |  |  | - |  |  | 370 937,7 |  |  |  | 159 865,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Повышение надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 30 209,9 |  |  | - |  |  | 13 185,5 |  |  |  | 17 024,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 26 666,9 |  |  | - |  |  | 9 863,2 |  |  |  | 16 803,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 63 312,1 |  |  | - |  |  | 49 549,0 |  |  |  | 13 763,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 160 647,1 |  |  | - |  |  | 152 506,7 |  |  |  | 8 140,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 153 625,2 |  |  | - |  |  | 145 833,3 |  |  |  | 7 791,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 96 341,7 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 96 341,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 530 802,9 |  |  | - |  |  | 370 937,7 |  |  |  | 159 865,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | п. Чистые Ключи, капитальный ремонт магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи. II этап-2018 год |  |  |  |  | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |  | 2019 |  | 3 832,2 |  |  | - |  |  | 3 410,6 |  |  |  | 421,6 | - |  |  | Проведение капитального ремонта магистрального водовода |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 3 832,2 |  |  | - |  |  | 3 410,6 |  |  |  | 421,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Капитальный ремонт 1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи, от ВК-3 до городской черты г. Шелехов, Шелеховского района, Иркутской области |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 11 542,3 |  |  | - |  |  | 9 774,9 |  |  |  | 1 767,4 | - |  |  | Проведение капитального ремонта магистрального водовода |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 11 542,3 |  |  | - |  |  | 9 774,9 |  |  |  | 1 767,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 822,8 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 822,8 | - |  |  | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования на котельные социальной сферы |  | 4 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 715,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 715,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 770,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 770,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 5 390,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 5 390,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 7 697,8 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 7 697,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Разработка проектно – сметной документации для реализации мероприятия по объекту «Реконструкция и строительство наружных сетей водоснабжения в п. Подкаменная Шелеховского района» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | Проведение ремонта |  | 3 км. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 3 000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 3 000,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 3 000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 3 000,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | Подготовка объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, к работе в зимних условиях. |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | Проведение текущего ремонта |  | 3 объекта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 100,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 348,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 348,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 500,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 3 500,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 3 500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 4 448,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 4 448,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | Создание аварийно-технического запаса для объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района. |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 164,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 164,3 | - |  |  | Количество приобретенного оборудования |  | ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 100,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 300,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 300,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 3 500,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 3 500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 4 364,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 4 364,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи |  |  |  |  | Администрация Шелеховского муниципального района |  | 2019 |  | 2 188,6 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 188,6 | - |  |  | - Количество разработанной проектно-сметной документации |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1 293,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1 293,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 3 482,1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 3 482,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  | Строительный контроль по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи. |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 336,9 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 336,9 | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройден строительный контроль |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 750,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 750,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 749,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 749,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 749,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 749,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 5 250,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 5 250,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 7 834,9 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 7 834,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства: капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 24,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 24,0 | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства |  | объект |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 57,6 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 57,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 81,6 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 81,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения (для Шаманского муниципального образования) |  |  |  |  | Администрация Шелеховского муниципального района |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | Количество приобретенной техники |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2 705,0 |  |  | - |  |  | 1 764,2 |  |  |  | 940,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 2 705,0 |  |  | - |  |  | 1 764,2 |  |  |  | 940,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  | Реконструкция и строительство наружных сетей водоснабжения в п. Подкаменная Шелеховского района |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | Количество построенных объектов |  | ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. |  | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Реконструкция наружных сетей водоснабжения в п. Подкаменная Шелеховского района» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | Количество обследованных объектов |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 79,9 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 79,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 79,9 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 79,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. |  | Выполнение работ на объект: «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения, Шелеховского муниципального района» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество разработанной проектно-сметной документации |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1 500,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 1 500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2 000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 000,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 3 500,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  |  | 3 500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. |  | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области»: «Реконструкция и строительство наружных сетей водоснабжения в п. Подкаменная Шелеховского района» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства |  | ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. |  | Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция и строительство наружных сетей водоснабжения в п. Подкаменная Шелеховского района» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. |  | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Реконструкция и строительство наружных сетей водоснабжения в п. Подкаменная Шелеховского района» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройдена государственная экологическая экспертиза по проектной документации |  | ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. |  | Капитальный ремонт канализационного коллектора п. Чистые Ключи-Шелехов |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | Количество построенных объектов |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 32 584,3 |  |  | - |  |  | 29 000,0 |  |  |  | 3 584,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 41 236,0 |  |  | - |  |  | 36 700,0 |  |  |  | 4 536,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 73 820,3 |  |  | - |  |  | 65 700,0 |  |  |  | 8 120,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. |  | Техническое обследование и актуализация схем водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений Шелеховского района |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 2 100,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 100,0 |  |  |  | Количество актуализированных схем |  | 4 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 14 700,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 14 700,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 16 800,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 16 800,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. |  | Восстановительные работы |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 1 000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1 000,0 | - |  |  | Количество устраненных аварийных ситуаций |  | 5 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2 954,7 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 954,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 500,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 500,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 500,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 32 453,4 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 32 453,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 37 908,1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 37 908,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. |  | Очистка накопительных ёмкостей систем водоснабжения п. Чистые Ключи, п. Подкаменная |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 2 906,9 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 906,9 | - |  |  | Количество очищенных ёмкостей |  | 6 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 20 348,3 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 20 348,3 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 23 255,2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 23 255,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. |  | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи IV этап |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество разработанной проектно-сметной документации |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. |  | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» капитальный ремонт магистрального водопровода Шелехов-Чистые Ключи IV этап |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 24,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 24,0 | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 24,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 24,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23. |  | Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «водопровода Шелехов-Чистые Ключи» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 850,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 850,0 | - |  |  | Количество обследованных объектов |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 850,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 850,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24. |  | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество разработанной проектно-сметной документации |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25. |  | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 24,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 24,0 | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 24,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 24,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26. |  | Выполнение комплекса изысканий: геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических по объекту «Строительство водопроводных сетей д. Олха». |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | 4 393,9 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 4 393,9 | - |  |  | Количество обследованных объектов |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 4 393,9 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 4 393,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27. |  | Разработка проекта планировки, проекта межевания территории, проектно – сметной документации, проведение историко - культурной экспертизы земельного участка для реализации мероприятия по строительству водопроводных сетей д. Олха. |  |  |  |  | Администрация Шелеховского муниципального района |  | 2019 |  | 0,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0,0 | - |  |  | - Количество разработанной проектно-сметной документации |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2 330,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 330,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 2 330,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 330,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28. |  | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» «Строительство водопроводных сетей д. Олха» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства |  | ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29. |  | Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство водопроводных сетей д. Олха» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2 468,1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 468,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 2 468,1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 468,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30. |  | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Строительство водопроводных сетей д. Олха» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 205,9 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 205,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 205,9 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 205,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31. |  | Строительство водопроводных сетей д. Олха |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | Количество построенных объектов |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 116 041,3 |  |  | - |  |  | 115 806,7 |  |  |  | 234,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 116 041,3 |  |  | - |  |  | 115 806,7 |  |  |  | 234,6 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32. |  | Капитальный ремонт1,4 км магистрального водовода Шелехов-Чистые Ключи от городской черты г. Шелехов до водопроводной насосной станции ВНС-1 |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | Проведение капитального ремонта магистрального водовода |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 23 088,8 |  |  | - |  |  | 20 549,0 |  |  |  | 2 539,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 23 088,8 |  |  | - |  |  | 20 549,0 |  |  |  | 2 539,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33. |  | Капитальный ремонт водовода Шелехов - Чистые Ключи от ВНС-1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | Проведение капитального ремонта магистрального водовода |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34. |  | Разработка проектной документации по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» |  |  |  |  | Администрация Шелеховского муниципального района |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество разработанной проектно-сметной документации |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 9 757,7 |  |  | - |  |  | 8 099,0 |  |  |  | 1 658,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 9 757,7 |  |  | - |  |  | 8 099,0 |  |  |  | 1 658,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.35. |  | Разработка технических условий на пересечение трубопроводом водовода Шелехов –Чистые Ключи железнодорожных путей на км 5205 пк 4 в границах станции Гончарово Восточно – Сибирской железной дороги |  |  |  |  | Администрация Шелеховского муниципального района |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество разработанных технических условий |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 131,1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 131,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 131,1 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 131,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.36. |  | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области» «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с.Введенщина -с.Баклаши)» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.37. |  | Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина -с. Баклаши)» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2 600,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 600,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 2 600,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 600,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.38. |  | Прохождение государственной экологической экспертизы по проектной документации «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина -с. Баклаши)» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройдена государственная экологическая экспертиза проектной документации |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 350,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 350,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 350,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 350,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.39. |  | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реализации мероприятия по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши)» |  |  |  |  | Администрация Шелеховского муниципального района |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | Количество обследованных объектов |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 565,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 565,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.40. |  | Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина -с. Баклаши) |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | Количество построенных объектов |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 193,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 193,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 146 026,3 |  |  | - |  |  | 145 833,3 |  |  |  | 193,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 146 219,3 |  |  | - |  |  | 145 833,3 |  |  |  | 386,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.41. |  | Строительный контроль по капитальному ремонту канализационного коллектора системы КНС п. Чистые Ключи |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройден строительный контроль |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 774,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 774,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 979,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 979,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 1 753,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1 753,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.42. |  | Техническое обследование и разработка схем теплоснабжения сельских поселений, входящих в состав Шелеховского района |  |  |  |  | Администрация Шелеховского муниципального района |  | 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | Количество разработанных схем |  | 5 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 1 300,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 9 100,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 9 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 10 400,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 10 400,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.43. |  | Разработка проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения: скважины № 1, 2, 3 расположенные по адресу: Шелеховский район, п. Подкаменная, в том числе проведение экспертизы проекта, лабораторные исследования воды, разработка программы локального мониторинга состояния эксплуатационных горизонтов подземных вод на участок недр местного значения «Подкаменный-523» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2020 |  | 160,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 160,5 | - |  |  | Количество разработанных проектов зон санитарной охраны |  | ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 100,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 300,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 300,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 2 100,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 2 960,5 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2 960,5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.44 |  | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Строительство водопроводных сетей д. Олха» для получения историко – культурной экспертизы |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2020 |  | 300,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 300,0 | - |  |  | - Количество объектов, по которым выполнена археологическая разведка земельного участка в районе строительства объекта |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 300,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 300,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.45 |  | Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина - с. Баклаши)» для получения историко - культурной экспертизы |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2020 |  | 450,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 450,0 | - |  |  | - Количество объектов, по которым выполнена археологическая разведка земельного участка в районе строительства объекта |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 450,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 450,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.46 |  | Согласование проектной документации на объект «Капитальный ремонт водовода Шелехов – Чистые Ключи» от ВНС – 1 до резервуаров запаса холодной воды на Олхинской горе на пересечение трубопроводом железнодорожных путей на км 5205 пк4 в границах станции Гончарово Восточно – Сибирской железной дороги |  |  |  |  | Администрация Шелеховского муниципального района |  | 2020 |  | 97,7 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 97,7 | - |  |  | Количество согласованной проектной документации |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 97,7 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 97,7 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.47 |  | Выдача технических условий на устройство пересечений водопровода по объекту: «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши)» с автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения «Смоленщина – Введенщина – Чистые Ключи» на участках: км 14+800, км 16+063, км 16+538, км 16+584, км 17+852 в Шелеховском районе Иркутской области |  |  |  |  | Администрация Шелеховского муниципального района |  | 2020 |  | 40,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 40,0 | - |  |  | Количество выданных технических условий |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 40,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 40,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.48 |  | Разработка проектно – сметной документации для реализации мероприятия по объекту «Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения в п. Чистые Ключи Шелеховского района» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество разработанной проектно-сметной документации |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 1 000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1 000,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 1 000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1 000,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.49 |  | Прохождение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области»: «Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения в п. Чистые Ключи Шелеховского района» |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - Количество объектов, по которым пройдена проверка достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства |  | 1 ед. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 400,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 400,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 400,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 400,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.50 |  | Капитальный ремонт наружных сетей водоотведения в п. Чистые Ключи Шелеховского района |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2021 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | Проведение капитального ремонта наружных сетей водоотведения в п. Чистые Ключи Шелеховского района |  | 100 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Организация сбора, транспортирования и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Шелеховского района |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | 2 071,0 |  | - |  |  | 1 796,7 |  |  | 274,3 |  |  | - |  | - Количество объектов, по которым выполнены: мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов Количество обустроенных площадок |  | ед. 233 ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 6 172,0 |  | - |  |  | - |  |  | 6 172,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 1 500,0 |  | - |  |  | - |  |  | 1 500,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 25 351,9 |  | - |  |  | 20 868,7 |  |  | 4 483,2 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 1 500,0 |  | - |  |  | - |  |  | 1 500,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 10 500,0 |  | - |  |  | - |  |  | 10 500,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 47 094,9 |  | - |  |  | 22 665,4 |  |  | 24 429,5 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | 52,2 |  | - |  |  | - |  |  | 52,2 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 32,5 |  | - |  |  | - |  |  | 32,5 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 84,7 |  | - |  |  | - |  |  | 84,7 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий (конкурсов, акций, субботник) |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | 52,2 |  | - |  |  | - |  |  | 52,2 |  |  | - |  | Количество акций, мероприятий |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 32,5 |  | - |  |  | - |  |  | 32,5 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 84,7 |  | - |  |  | - |  |  | 84,7 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Уменьшение количества несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 473,8 |  | - |  |  | - |  |  | 473,8 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 23 948,0 |  | - |  |  | 20 868,7 |  |  | 3 079,3 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 500,0 |  | - |  |  | - |  |  | 500,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 24 921,8 |  | - |  |  | 20 868,7 |  |  | 4 053,1 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Очистка мест несанкционированного размещения отходов (в том числе выполнение проектных, изыскательских и маркшейдерских работ) |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  | - Количество объектов, по которым выполнены: мероприятия по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 473,8 |  | - |  |  | - |  |  | 473,8 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 23 948,0 |  | - |  |  | 20 868,7 |  |  | 3 079,3 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 500,0 |  | - |  |  | - |  |  | 500,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 24 921,8 |  | - |  |  | 20 868,7 |  |  | 4 053,1 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обустройство контейнерных площадок, мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций ТКО |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | 2 018,8 |  | - |  |  | 1 796,7 |  |  | 222,1 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 5 665,7 |  | - |  |  | - |  |  | 5 665,7 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 1 500,0 |  | - |  |  | - |  |  | 1 500,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 1 403,9 |  | - |  |  | - |  |  | 1 403,9 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 1 000,0 |  | - |  |  | - |  |  | 1 000,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 10 500,0 |  | - |  |  | - |  |  | 10 500,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 22 088,4 |  | - |  |  | 1 796,7 |  |  | 20 291,7 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов: приобретение контейнеров; создание контейнерных площадок |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | 2 018,8 |  | - |  |  | 1 796,7 |  |  | 222,1 |  |  | - |  | Количество обустроенных площадок Количество приобретенных контейнеров |  | 20 ед. 74 шт. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 4 416,0 |  | - |  |  | - |  |  | 4 416,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 200,0 |  | - |  |  | - |  |  | 200,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 500,0 |  | - |  |  | - |  |  | 500,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 7 134,8 |  | - |  |  | 1 796,7 |  |  | 5 338,1 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Содержание мест (площадок) твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 1 249,7 |  | - |  |  | - |  |  | 1 249,7 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 1 500,0 |  | - |  |  | - |  |  | 1 500,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 1 203,9 |  | - |  |  | - |  |  | 1 203,9 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 500,0 |  | - |  |  | - |  |  | 500,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 10 500,0 |  | - |  |  | - |  |  | 10 500,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 14 953,6 |  | - |  |  | - |  |  | 14 953,6 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | Стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности Шелеховского района |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры Управление по экономике |  | 2019 |  |  |  | 493,0 |  | - |  |  | - |  |  | 493,0 |  |  | - |  | 1. Сохранение расходов энергетических ресурсов муниципальных учреждений, органов местного самоуправления в сопоставимых условиях 2. Повышение уровня оснащенности муниципальных организаций приборами учета используемых энергетических ресурсов на конец 2014 года: - холодной воды, - горячей воды, - тепловой энергии, - электрической энергии |  | - - 15% от фактического уровня потребления в 2018 году - с 85,3% до 95,0%, с 89,3% до 95,0%, с 54,4% до 75,0%, с 90,6% до 96,5%. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 649,7 |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 649,7 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 191,7 |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 191,7 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 757,1 |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 757,1 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  |  | 30,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 1 341,9 |  | - |  |  | - |  |  | 1 341,9 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 3 463,4 |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 3 463,4 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Ведение учета расходования всех энергетических ресурсов согласно приборам учета |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Обеспечение сохранения муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях достигнутых объемов потребленных воды, тепловой энергии, электрической энергии на требуемом уровне |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Сохранение фактического потребления энергетических ресурсов, уточненного на сопоставимые условия, на требуемом уровне |  | -15% от объема фактически потребленного в 2018 году |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | 76,1 |  | - |  |  | - |  |  | 76,1 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 30,6 |  | - |  |  | - |  |  | 30,6 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 106,7 |  | - |  |  | - |  |  | 106,7 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Организация метрологической поверки прибора учета тепловой энергии |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Количество проверенных приборов учета тепловой энергии |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 13,3 |  | - |  |  | - |  |  | 13,3 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 13,3 |  | - |  |  | - |  |  | 13,3 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Организация метрологической поверки прибора учета горячего или холодного водоснабжения |  |  |  |  |  | Отдел Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Количество проверенных приборов учета горячего или холодного водоснабжения |  | - ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета тепловой энергии |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | 76,1 |  | - |  |  | - |  |  | 76,1 |  |  | - |  | Количество установленных приборов учета тепловой энергии |  | - ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0,7 |  | - |  |  | - |  |  | 0,7 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 76,8 |  | - |  |  | - |  |  | 76,8 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| - 3.2.4 | Проверка прибора учета отопления (проверка электросчетчика ТЭМ-104 Ду25, проверка комплекта теплопреобразователей, подготовка теплосчетчика к поверке, демонтаж/монтаж оборудования) |  |  |  |  |  | Отдел культуры |  | 2020 |  |  |  | 15,0 |  | - |  |  | - |  |  | 15,0 |  |  | - |  | Количество проверенных приборов учета тепловой энергии |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 15,0 |  | - |  |  | - |  |  | 15,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| - 3.2.5 | Замена и приобретение счетчика горячей воды (МКУК ДО «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина», МКУК «ДХШ им. В.И. Сурикова») |  |  |  |  |  | Отдел культуры |  | 2020 |  |  |  | 1,6 |  | - |  |  | - |  |  | 1,6 |  |  | - |  | Количество счетчиков горячей воды |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 1,6 |  | - |  |  | - |  |  | 1,6 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | 350,9 |  | - |  |  | - |  |  | 350,9 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 524,2 |  | - |  |  | - |  |  | 524,2 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 50,0 |  | - |  |  | - |  |  | 50,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 631,4 |  | - |  |  | - |  |  | 631,4 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 350,0 |  | - |  |  | - |  |  | 350,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 1 906,5 |  | - |  |  | - |  |  | 1 906,5 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонт системы отопления, монтаж теплового пункта |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | 350,9 |  | - |  |  | - |  |  | 350,9 |  |  | - |  | Количество отремонтированных тепловых пунктов |  | - ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 524,2 |  | - |  |  | - |  |  | 524,2 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 50,0 |  | - |  |  | - |  |  | 50,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 631,4 |  | - |  |  | - |  |  | 631,4 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 350,0 |  | - |  |  | - |  |  | 350,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 1 906,5 |  | - |  |  | - |  |  | 1 906,5 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | 60,0 |  | - |  |  | - |  |  | 60,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 84,1 |  | - |  |  | - |  |  | 84,1 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 105,0 |  | - |  |  | - |  |  | 105,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 75,0 |  | - |  |  | - |  |  | 75,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 735,0 |  | - |  |  | - |  |  | 735,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 1 059,1 |  | - |  |  | - |  |  | 1 059,1 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Утепление строительных швов, стен, пола |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | 60,0 |  | - |  |  | - |  |  | 60,0 |  |  | - |  | Количество организаций, в которых произведено утепление строительных швов, стен, пола |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 84,1 |  | - |  |  | - |  |  | 84,1 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 105,0 |  | - |  |  | - |  |  | 105,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 75,0 |  | - |  |  | - |  |  | 75,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 735,0 |  | - |  |  | - |  |  | 735,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 1 059,1 |  | - |  |  | - |  |  | 1 059,1 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления, ГВС в зданиях, строениях, сооружениях, герметизация вводов теплосети |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологии Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разво-дящих трубопроводов отопления, ГВС в зданиях, строениях, сооружениях |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Количество организаций, в которых произведена тепловая изоляция трубопроводов или герметизация вводов теплосети |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | 6,0 |  | - |  |  | - |  |  | 6,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 10,8 |  | - |  |  | - |  |  | 10,8 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 6,0 |  | - |  |  | - |  |  | 6,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 16,0 |  | - |  |  | - |  |  | 16,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 42,0 |  | - |  |  | - |  |  | 42,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 80,8 |  | - |  |  | - |  |  | 80,8 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие (приобретение энергосберегающих ламп, светильников, светодиодных ламп) |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | 6,0 |  | - |  |  | - |  |  | 6,0 |  |  | - |  | Количество замененных ламп накаливания и организаций, в которых произведена замена |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 10,8 |  | - |  |  | - |  |  | 10,8 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 6,0 |  | - |  |  | - |  |  | 6,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 16,0 |  | - |  |  | - |  |  | 16,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 42,0 |  | - |  |  | - |  |  | 42,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 80,8 |  | - |  |  | - |  |  | 80,8 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Замена ламп уличного освещения |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Количество замененных ламп уличного освещения и организаций, в которых произведена замена |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.6.3 | Замена осветительных приборов |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Количество замененных осветительных приборов и организаций, в которых произведена замена |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.6.4. | Устройство уличного освещения |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства Управление образования Отдел культуры |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Количество организаций, в которых введены в эксплуатацию осветительные приборы уличного освещения |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Количество организаций, в которых проведены работы по ремонту электрических сетей |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям на добровольной основе |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Количество организаций, в которых проведены работы по ремонту электрических сетей |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  |  | 30,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  |  | 30,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 210,0 |  | - |  |  | - |  |  | 210,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 270,0 |  | - |  |  | - |  |  | 270,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Замена счетчика горячей и холодной воды (МКУК ДО «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина», МКУК «ДХШ им. В.И. Сурикова», МКУК "Городской музей Г.И. Шелехова"), поверка приборов учета |  |  |  |  |  | Отдел культуры |  | 2021 |  |  |  | 0,7 |  | - |  |  | - |  |  | 0,7 |  |  | - |  | Количество организаций, в которых проведены работы по замене счетчиков горячей и холодной воды |  | 3 ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 4,7 |  | - |  |  | - |  |  | 4,7 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 4,9 |  | - |  |  | - |  |  | 4,9 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 10,3 |  | - |  |  | - |  |  | 10,3 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Приобретение кварцевых обогревателей, электрообогревателей, терморегуляторов |  |  |  |  |  | Отдел культуры |  | 2021 |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  |  | 30,0 |  |  | - |  | Количество организаций для которых приобретены кварцевые обогреватели, электрообогреватели, терморегуляторы |  | ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  |  | 30,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Шелеховского района. |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | 1 875,4 |  | - |  |  | - |  | 1 875,4 |  |  |  | - |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Шелеховского района, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится. |  | До 50 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 12 782,5 |  | - |  |  | 10 206,0 |  | 2 576,5 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 3 707,4 |  | - |  |  | - |  | 3 707,4 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 3 858,1 |  | - |  |  | - |  | 3 858,1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 4 106,9 |  | - |  |  | - |  | 4 106,9 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 25 951,8 |  | - |  |  | - |  | 25 951,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 52 282,1 |  | - |  |  | 10 206,0 |  | 42 076,1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение ремонта и содержания автомобильных дорог в соответствии с требованиями технических регламентов |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | 1 000,0 |  | - |  |  | - |  | 1 000,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 11 467,5 |  | - |  |  | 10 206,0 |  | 1 261,5 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 1 041,0 |  | - |  |  | - |  | 1 041,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 1 139,3 |  | - |  |  | - |  | 1 139,3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 1 139,3 |  | - |  |  | - |  | 1 139,3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 7 287,0 |  | - |  |  | - |  | 7 287,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 23 074,1 |  | - |  |  | 10 206,0 |  | 12 868,1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения Шелеховского района |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | 1 000,0 |  | - |  |  | - |  | 1 000,0 |  |  |  | - |  | Количество разработанных документов |  | 1 ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 1 000,0 |  | - |  |  | - |  | 1 000,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Широкая падь» Олхинского МО» Шелеховский район Иркутской области» |  |  |  |  |  | Администрация Шелеховского муниципального района |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | Количество отремонтированных дорог |  | 1 ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 11 467,5 |  | - |  |  | 10 206,0 |  | 1 261,5 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 11 467,5 |  | - |  |  | 10 206,0 |  | 1 261,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Выполнение ремонтных работ подъездных автомобильных дорог к СНТ |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | Количество отремонтированных дорог |  | 1 ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 440,0 |  | - |  |  | - |  | 440,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 1 139,3 |  | - |  |  | - |  | 1 139,3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 1 139,3 |  | - |  |  | - |  | 1 139,3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 7 287,0 |  | - |  |  | - |  | 7 287,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Дорожник», к СНТ "Нефтяник" Большелугского муниципального образования Шелеховский район Иркутской области» |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2021 |  |  |  | 601,0 |  | - |  |  | - |  | 601,0 |  |  |  | - |  | Количество отремонтированных дорог |  | 2 ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 601,0 |  | - |  |  | - |  | 601,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | 875,4 |  | - |  |  | - |  | 875,4 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 1 246,8 |  | - |  |  | - |  | 1 246,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2 666,4 |  | - |  |  | - |  | 2 666,4 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2 718,8 |  | - |  |  | - |  | 2 718,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2 967,6 |  | - |  |  | - |  | 2 967,6 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 18 664,8 |  | - |  |  | - |  | 18 664,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 29 139,8 |  | - |  |  | - |  | 29 139,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Содержание автомобильных дорог местного значения Шелеховского района |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | 875,4 |  | - |  |  | - |  | 875,4 |  |  |  | - |  | Приведенные в надлежащее состояние дорог |  | км. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 1 246,8 |  | - |  |  | - |  | 1 246,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2 666,4 |  | - |  |  | - |  | 2 666,4 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2 718,8 |  | - |  |  | - |  | 2 718,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2 967,6 |  | - |  |  | - |  | 2 967,6 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 18 664,8 |  | - |  |  | - |  | 18 664,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 29 139,8 |  | - |  |  | - |  | 29 139,8 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Выполнение работ по обследованию моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 68,2 |  | - |  |  | - |  | 68,2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 68,2 |  | - |  |  | - |  | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Получение технического отчета об оценке состояния моста через р. Олха на подъезде к СНТ «Колхозный строитель» Большелугского муниципального образования |  |  |  |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2019 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | Количество обследованных объектов |  | 1 ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 68,2 |  | - |  |  | - |  | 68,2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 68,2 |  | - |  |  | - |  | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Шелеховского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2020 |  |  |  | 8,2 |  | - |  |  | - |  | 8,2 |  |  |  | - |  | Обеспечение транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Шелеховского района. |  | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 210,0 |  | - |  |  | - |  | 210,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 308,2 |  | - |  |  | - |  | 308,2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  | Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2020 |  |  |  | 8,2 |  | - |  |  | - |  | 8,2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 210,0 |  | - |  |  | - |  | 210,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 308,2 |  | - |  |  | - |  | 308,2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  | Приобретение бланков строгой отчетности |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2020 |  |  |  | 8,2 |  | - |  |  | - |  | 8,2 |  |  |  | - |  | Приобретение бланков строгой отчетности |  | 20 ед. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | 210,0 |  | - |  |  | - |  | 210,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | 308,2 |  | - |  |  | - |  | 308,2 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  | Удовлетворение потребностей населения в услугах по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2020 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  | Организация и осуществления контроля за осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  | 2020 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | Проведение контроля |  | 100 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение градостроительной деятельности в Шелеховском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Обеспечение устойчивого развития территории Шелеховского района |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  |  |  | 2021 |  | 496,7 |  |  |  | - | - |  | 496,7 |  |  |  |  |  |  | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности |  |  | 100 % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 3 476,9 |  |  |  | - | - |  | 3 476,9 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 3 973,6 |  |  |  | - | - |  | 3 973,6 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Актуализация документов территориального планирования Шелеховского района |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  |  |  | 2020 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100%; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 496,7 |  |  |  | - | - |  | 496,7 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 3 476,9 |  |  |  | - | - |  | 3 476,9 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 3 973,6 |  |  |  | - | - |  | 3 973,6 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  | Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  |  |  | 2020 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | Актуализация схемы территориального планирования Шелеховского района |  |  | 1 ед. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 496,7 |  |  |  | - | - |  | 496,7 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 3 476,9 |  |  |  | - | - |  | 3 476,9 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 3 973,6 |  |  |  | - | - |  | 3 973,6 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  | Оптимизация размещения рекламных конструкций. Осуществление эффективного контроля за размещением рекламных конструкций. |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  |  |  | 2021 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | приведение к 100% соответствию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  |  | Оценка рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения рекламной конструкции |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  |  |  | 2021 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | Выполнение расчета рыночной оценки на право пользования |  |  | 1 ед. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 |  |  | Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  |  |  | 2021 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | Выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций |  |  | 5 ед. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Создание условий для обеспечения деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муниципального района |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  |  |  | 2021 |  | 9 249,3 |  |  |  | - | - |  | 9 249,3 |  |  |  | - |  |  | Количество выявленных и зафиксированных нарушений финансово-правовых нарушений контрольно-надзорными органами |  |  | ежегодно |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 9 249,3 |  |  |  | - | - |  | 9 249,3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 9 249,3 |  |  |  | - | - |  | 9 249,3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 64 745,1 |  |  |  | - | - |  | 64 745,1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 92 493,0 |  |  |  | - | - |  | 92 493,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Повышение качества выполнения муниципальных функций в сфере территориального развития и обустройства |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  |  |  | 2021 |  | 9 249,3 |  |  |  | - | - |  | 9 249,3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | на уровне 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 9 249,3 |  |  |  | - | - |  | 9 249,3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 9 249,3 |  |  |  | - | - |  | 9 249,3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 64 745,1 |  |  |  | - | - |  | 64 745,1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 92 493,0 |  |  |  | - | - |  | 92 493,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  |  | Мероприятия, направленные на обеспечение выполнения полномочий и муниципальных функций в сфере деятельности Управления территориального развития и обустройства Администрации Шелеховского муниципального района |  |  | Управление территориального развития и обустройства |  |  |  | 2021 |  | 9 249,3 |  |  |  | - | - |  | 9 249,3 |  |  |  | - |  |  | Доля исполненных полномочий Управления территориального развития и обустройства без нарушений к общему количеству полномочий |  |  | 100 % ежегодно |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 9 249,3 |  |  |  | - | - |  | 9 249,3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 9 249,3 |  |  |  | - | - |  | 9 249,3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024-2030 |  | 64 745,1 |  |  |  | - | - |  | 64 745,1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2030 |  | 92 493,0 |  |  |  | - | - |  | 92 493,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Обеспечение деятельности Управления территориального развития и обустройства |  | Управление территориального развития и обустройства |  |  |  |  | 2020 |  | 6 383,8 |  |  |  | - | - |  | 6 383,8 |  |  |  | - |  |  | Обеспечение деятельности Управления |  |  | 100 % |
| Основное мероприятие: Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности (демонтаж рекламных конструкций) |  | Управление территориального развития и обустройства |  |  |  |  | 2020 |  | 100,0 |  |  |  | - | - |  | 100,0 |  |  |  | - |  |  | Формирование и реализация единой политики в сфере градостроительной деятельности |  |  | 100 % |

».