Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 19 января 2021 года № 21-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ

В целях осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района, в соответствии со статьей 79  Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района, утвержденного постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от  28.06.2019  № 426-па, руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района на 2021-2023 годы в соответствии с приложением.

- Источником финансирования определить средства бюджета Шелеховского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Градостроительство, инфраструктурное развитие Шелеховского района», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840-па.

- Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского

муниципального района				     	                                 М.Н. Модин

Приложение

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

от «19» января 2021 года № 21-па

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Шелеховского района на 2021 – 2023 годы

| Цель осуществления бюджетных инвестиций | Наименование и характеристика объекта муниципальной собственности Шелеховского района (здание, строение, сооружение), площадь, назначение использования, фактический либо планируемый адрес местонахождения объектов | Общая предполагаемая стоимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнения проектных и изыскательских работ или приобретения объекта муниципальной собственности Шелеховского района, тыс. рублей | Наименование уполномоченного органа, осуществляющего бюджетные инвестиции | Срок строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнения проектных и изыскательских работ или приобретения объекта муниципальной собственности Шелеховского района | Распределение предполагаемой стоимости по годам, тыс. рублей |  |  |  | Объем бюджетных инвестиций по источникам финансового обеспечения, по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши) | Протяженность 23,131 км. Ориентировочное водопотребление составит 741,0 м3/сут. | 146 219,3 | Управление территориального развития и обустройства | 2022 – 2023 | 0 |  | 193,0 | 146 026,3 | Шелеховский район | 0 | 193,0 | 193,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Субсидия, предоставляемая из областного бюджета | 0 | 0 | 145 833,3 |
| Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство водопроводных сетей в Шелеховском районе (с. Введенщина – с. Баклаши)» | - Количество объектов, по которым пройдена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий – 1 ед. | 2 600,0 | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 2 600,0 |  | 0 | 0 | Шелеховский район | 2 600,0 | 0 | 0 |
| Строительство водопроводных сетей д. Олха | Ориентировочная протяженность трассы водоснабжения 9 460 метров, ориентировочное водопотребление составит 574,8 м3/сут. | 116 041,3 | Управление территориального развития и обустройства | 2022 | 0 | 116 041,3 |  | 0 | Шелеховский район | 0 | 234,6 | 0 |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Субсидия, предоставляемая из областного бюджета | 0 | 115 806,7 | 0 |
| Выполнение работ на объект: «Проектирование и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения Шелеховского района» | Производительность 100 м3/сутки | 2 000,0 | Управление территориального развития и обустройства | 2021 | 2 000,0 |  | 0 | 0 | Шелеховский район | 2 000,0 | 0 | 0 |
| Разработка проектно – сметной документации для реализации мероприятия по объекту «Реконструкция и строительство наружных сетей водоснабжения в п. Подкаменная Шелеховского района» | - Количество разработанной проектно-сметной документации – 1 ед. | 3 000,0 | Управление территориального развития и обустройства | 2023 | 0 |  | 0 | 3 000,0 | Шелеховский район | 0 | 0 | 3 000,0 |
| Выполнение археологической разведки земельного участка в районе строительства объекта «Реконструкция наружных сетей водоснабжения в п. Подкаменная Шелеховского района» | Количество обследованных объектов – 1 ед. | 79,9 | Управление территориального развития и обустройства | 2023 | 0 |  | 0 | 79,9 | Шелеховский район | 0 | 0 | 79,9 |