Российская Федерация

Иркутская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 15 апреля 2021 года № 223-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА» НА 2019-2021 ГОДЫ

- В связи с корректировкой наименований и перераспределением объемов финансирования на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы в 2020-2021 годах, в соответствии со статьями 7, 15, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.05.2014 № 652-па «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», руководствуясь статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в ведомственную целевую программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 №  844-па (далее – Программа), следующие изменения:

- в разделе 1 «Паспорт Программы»:

а) строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 163 494,7 тысяч рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета 1 712,2 тысяч рублей; за счет средств областного бюджета 52 259,7 тысяч рублей; за счет средств местного бюджета 109 522,8 тысяч рублей. За счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования – 1 712,2 тысяч рублей в том числе: 2019 год – 0,0 тысяч рублей; 2020 год – 0,0 тысяч рублей; 2021 год – 1 712,2 тысяч рублей; За счет средств областного бюджета на условиях софинансирования – 52 259,7 тысяч рублей в том числе: 2019 год – 17 290,9 тысяч рублей; 2020 год – 7 804,5 тысяч рублей; 2021 год – 27 164,3 тысяч рублей; За счет средств бюджета Шелеховского района – 109 522,8 тысяч рублей, в том числе: 2019 год - 45 061,6 тысяч рублей; 2020 год – 26 528,4 тысяч рублей; 2021 год – 37 932,8 тысяч рублей. |
| --- | --- |

»;

б)   строку «Ожидаемые конечные результаты  реализации Программы»  изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены текущий ремонт, 31 ед. к концу 2021 года / выборочный капитальный ремонт, 7 ед. к концу 2021 года / ремонт и устройство теневых навесов, 9 ед. концу 2021 года. - Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы, 31 ед. к концу 2021 года / оценка технического состояния строительных конструкций, 9 ед. к концу 2021 года. - Количество образовательных организаций Шелеховского района, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок, соответствующие ГОСТ, 12 ед. к концу 2021 года / физкультурно-спортивных комплексов, 6 ед. к концу 2021 года / площадки для воркаута, 2 ед. к концу 2021 года. |
| --- | --- |

»;

- таблицу «Перечень мероприятий Программы, планируемых целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы» Приложения 1 к  Программе изложить в следующей редакции:

«

| - № - п/п | - Цели, задачи, мероприятия Программы | - Исполнитель мероприятия Программы | - Срок реализации мероприятий Программы | - Объем финансирования Программы, тыс. руб. |  |  |  |  | - Целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Финан-совые средства, всего | - в том числе: |  |  |  | - Наименование | - Плановое значение |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| 1. | ЦЕЛЬ. Создание социальной и инженерной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района в соответствии с современными требованиями | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 62 352,5 | 0,0 | 17 290,9 | 45 061,6 | 0,0 | - Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены текущий ремонт, 31 ед. к концу 2021 года / выборочный капитальный ремонт, 7 ед. к концу 2021 года / ремонт и устройство теневых навесов, 9 ед. концу 2021 года - Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы, 31 ед. к концу 2021 года / оценка технического состояния строительных конструкций, 9 ед. к концу 2021 года Количество образовательных организаций Шелеховского района, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок, соответствующие ГОСТ, 12 ед. к концу 2021 года / физкультурно-спортивных комплексов, 6 ед. к концу 2021 года / площадки для воркаута, 2 ед. к концу 2021 года | 31 / 7 / 9 (в том числе: 28 / 2 / 9 в 2019 году, 19 / 2 / 0 в 2020 году, 15 / 4 / 0 в 2021 году) 31 / 9 (в том числе: 18 / 6 в 2019 году, 8 / 3 в 2020 году, 5 / 0 в 2021 году - 13 / 6 / 2 - (в том числе: - 11 / 5 / 2 в 2019 году, - 0 / 0 / 0 в 2020 году, - 2 / 1 / 0 в 2021 году) |
|  |  |  | 2020 | 34 332,9 | 0,0 | 7 804,5 | 26 528,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 66 809,3 | 1 712,2 | 27 164,3 | 37 932,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 163 494,7 | 1 712,2 | 52 259,7 | 109 522,8 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Задача 1.1. Реконструкция, устройство, текущий и капитальный ремонт, монтажные работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 40 724,6 | 0,0 | 12 117,0 | 28 607,6 | 0,0 | Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены текущий ремонт, 31 ед. к концу 2021 года / выборочный капитальный ремонт, 7 ед. к концу 2021 года / ремонт и устройство теневых навесов, 9 ед. концу 2021 года | 31 / 7 / 9 (в том числе: 28 / 2 / 9 в 2019 году, 19 / 2 / 0 в 2020 году, 14 / 4 / 0 в 2021 году) |
|  |  |  | 2020 | 30 066,2 | 0,0 | 7 804,5 | 22 261,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 63 103,9 | 1 712,2 | 25 964,6 | 35 427,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 133 894,7 | 1 712,2 | 45 886,1 | 86 296,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт кровли, строительный контроль в МКОУ ШР «СОШ № 1», по адресу: г. Шелехов, квартал 3, д. 15 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 5 710,2 | 0,0 | 0,0 | 5 710,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 5 710,2 | 0,0 | 0,0 | 5 710,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт спортивного зала, кровли в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: Шелеховский район, п. Большой Луг, ул. Клубная, д. 24 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 763,6 | 0,0 | 0,0 | 763,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 20 026,5 | 1 441,5 | 13 441,0 | 5 144,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 20 790,1 | 1 441,5 | 13 441,0 | 5 907,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 48 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 11 236,0 | 0,0 | 10 000,0 | 1 236,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 11 236,0 | 0,0 | 10 000,0 | 1 236,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 Капитальный ремонт электропроводки и осветительных приборов помещений, авторский надзор МКОУ ШР «СОШ № 5», по адресу: г. Шелехов, 6 кв-л 6, д. 28 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 5 742,4 | 0,0 | 5 050,8 | 691,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 5 742,4 | 0,0 | 5 050,8 | 691,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Выборочный капитальный ремонт здания «МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», расположенного по адресу 1 квартал, д. 3, г. Шелехов (ремонт кровли, замена заполнений дверных проемов) | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 3 211,0 | 0,0 | 2 857,8 | 353,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 211,0 | 0,0 | 2 857,8 | 353,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6. Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ ШР «ООШ № 11», по адресу: Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Мира, д. 20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 3 760,1 | 270,7 | 2 523,6 | 965,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 760,1 | 270,7 | 2 523,6 | 965,8 | 0,0 |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7. Капитальный ремонт в МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу г. Шелехов, кв-л 6, д. 27 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8. Капитальный ремонт здания. Замена силового оборудования и внутреннего освещения помещений МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», по адресу г. Шелехов, кв-л 7, д. 7 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9. Выборочный капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад № 17 «Золотой ключик», расположенного по адресу: 1 микрорайон, дом 45, г. Шелехов | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 4 422,8 | 0,0 | 3 936,3 | 486,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 4 422,8 | 0,0 | 3 936,3 | 486,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 1.1.10. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по капитальному ремонту наружной отделки фасада, замене оконных блоков, выполнение сантехнических работ в МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», по адресу: г.Шелехов, мкр. Привокзальный, д.20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 1 009,3 | 0,0 | 0,0 | 1 009,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 009,3 | 0,0 | 0,0 | 1 009,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 1.1.11. Приобретение материалов и оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, помещений спортзала, по очистке чердачного помещения, ремонту системы электроосвещения, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, выполнение сантехнических работ, работ по установке кабинок в санузлах, замене оконных, дверных блоков, выполнение работ по устройству покрытия футбольного поля, теплового завеса в МКОУ «СОШ №1», по адресу: г.Шелехов, кв-л 3, д. 15 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 798,3 | 0,0 | 0,0 | 798,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2 413,2 | 0,0 | 525,1 | 1 888,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 3 546,4 | 0,0 | 0,0 | 3 546,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 6 757,9 | 0,0 | 525,1 | 6 232,8 | 0,0 |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 1.1.12. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, замене оконных блоков, электрощитовых, текущему ремонту кровли, ремонту системы отопления, электроосвещения, выполнение сантехнических работ, по текущему ремонту помещений в МБОУ ШР «СОШ № 2», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 44 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 769,0 | 0,0 | 0,0 | 769,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2 709,2 | 0,0 | 0,0 | 2 709,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 878,2 | 0,0 | 0,0 | 3 878,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 1.1.13. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, замене оконных блоков, ремонту санитарных узлов, выполнение сантехнических работ в МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 48 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 221,9 | 0,0 | 0,0 | 221,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 221,9 | 0,0 | 0,0 | 221,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.14 | Мероприятие 1.1.14 Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, помещений, полов, наружного освещения, замене электрооборудования и электропроводки, устройству питьевых фонтанчиков, замене оконных блоков в МКОУ ШР «СОШ № 5», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 28. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 1 077,5 | 0,0 | 0,0 | 1 077,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2 690,4 | 0,0 | 0,0 | 2 690,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 767,9 | 0,0 | 0,0 | 3 767,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.15 | Мероприятие 1.1.15. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещений, выполнение электромонтажных работ, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТБО, ремонту отмосток, лестничных клеток, установка рольставней, тепловентиляторов, ремонту вытяжной системы вентиляции, замена оконных блоков в МКОУ ШР «СОШ № 6», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 39 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 158,5 | 0,0 | 0,0 | 158,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2 261,0 | 0,0 | 0,0 | 2 261,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2 661,4 | 0,0 | 0,0 | 2 661,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 5 080,9 | 0,0 | 0,0 | 5 080,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.16 | Мероприятие 1.1.16. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, ремонту электроосвещения, наружного освещения, выполнение электротехнических работ в МКОУ ШР «СОШ № 7», по адресу: Шелеховский район, д. Олха, ул.Школьная, дом 5 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 538,4 | 0,0 | 263,5 | 274,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 538,4 | 0,0 | 263,5 | 274,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.17 | Мероприятие 1.1.17. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту наружного освещения, кровли здания с установкой ограждения и устройством водосточной системы, замене оконных блоков, ремонту запасного выхода, сантехнических работ, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», по адресу: Шелеховский р-он, п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 328,4 | 0,0 | 0,0 | 328,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 900,3 | 0,0 | 0,0 | 900,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 244,0 | 0,0 | 0,0 | 1 244,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.18 | Мероприятие 1.1.18. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, стен, потолков, кровли, входной группы, планировке территории, дренажных мероприятий, замена оконных и дверных блоков, сантехнические работы, электротехнические работы в МКОУ ШР «СОШ № 9», по адресу: Шелеховский р-он, п. Чистые Ключи, военный городок № 2, д. № 180 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 1 850,7 | 0,0 | 0,0 | 1 850,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 119,9 | 0,0 | 0,0 | 119,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 2 123,6 | 0,0 | 0,0 | 2 123,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.19 | Мероприятие 1.1.19. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по устройству откатных ворот, кабинок в санузлах, монтажу системы вытяжной вентиляции, монтажу и подключению электрооборудования, перепланировке помещений, ремонту системы отопления, сантехнические работы, строительный контроль, авторский надзор в МКОУ ШР «ООШ № 11», по адресу: Шелеховский р-он, с. Введенщина, ул. Мира, д. 20. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 4 352,6 | 0,0 | 0,0 | 4 352,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 4 479,6 | 0,0 | 0,0 | 4 479,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.20 | Мероприятие 1.1.20. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, ремонту наружного освещения территории, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, в том числе приобретение материалов в МКОУ ШР «СОШ № 12», по адресу: Шелеховский р-он, с. Шаманка, ул. Советская, д. 9. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 240,7 | 0,0 | 0,0 | 240,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 288,2 | 0,0 | 0,0 | 288,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.21 | Мероприятие 1.1.21 Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, устройству дренажной системы, благоустройству, восстановлению несущих ограждающих конструкций, ремонту фундаментов в МКОУ «СОШ № 124», по адресу: Шелеховский р-он, 666024, п. Подкаменная, ул. Вокзальная, д. 1, п. Подкаменная, ул. Нагорная, д. 39 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 6 438,0 | 0,0 | 0,0 | 6 438,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1 705,6 | 0,0 | 0,0 | 1 705,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 779,6 | 0,0 | 0,0 | 779,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 8 923,2 | 0,0 | 0,0 | 8 923,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.22 | Мероприятие 1.1.22. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли, текущему ремонту спортивного зала, текущему ремонту в помещениях, текущему ремонту системы электроосвещения в МБОУШР «Гимназия», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 3 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 2 222,7 | 0,0 | 0,0 | 2 222,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2 226,8 | 0,0 | 0,0 | 2 226,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 4 449,5 | 0,0 | 0,0 | 4 449,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.23 | Мероприятие 1.1.23. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, антигрибковой обработке, ремонту отмостки, замене оконных блоков, ремонту кровли, запасных выходов и козырьков, выполнению электромонтажных работ, устройству водосточной системы кровли здания, ремонту крылец запасных выходов в МБОУШР «Шелеховский лицей», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 46; с. Баклаши, ул. Ангарская, д. 102 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 2 587,0 | 0,0 | 0,0 | 2 587,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 667,4 | 0,0 | 0,0 | 667,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 254,4 | 0,0 | 0,0 | 3 254,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.24 | Мероприятие 1.1.24. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, текущему ремонту помещений, санитарных узлов, выполнение сантехнических работ, восстановительных работ, выполнение работ по устройству покрытия футбольного поля, по монтажу греющего кабеля в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: п. Большой Луг, улица Клубная, д. 24, с. Большой Луг, ул. Еловая, д. 20, ул. 2-я Железнодорожная, д. 2 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 2 085,4 | 0,0 | 0,0 | 2 085,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2 180,2 | 0,0 | 0,0 | 2 180,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 4 265,6 | 0,0 | 0,0 | 4 265,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.25 | Мероприятие 1.1.25. Приобретение материалов, оборудования для работ по ремонту полов, выполнение работ по текущему ремонту санитарных узлов, системы электроосвещения, прачечной, ремонту системы вытяжной вентиляции, текущему ремонту в помещениях, замене дверных блоков, оконных блоков, приобретение и монтаж замков, выполнение работ по устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, по ремонту стен и потолков в МКОУ ШР «НШДС № 14», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 18, 20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 878,5 | 0,0 | 0,0 | 878,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2 453,2 | 0,0 | 151,1 | 2 302,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2 313,4 | 0,0 | 0,0 | 2 313,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 5 645,1 | 0,0 | 151,1 | 5 494,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.26 | Мероприятие 1.1.26. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту фасада, антигрибковой обработке здания, ремонту отмостки, текущему ремонту системы электроосвещения, замене оконных блоков, текущему ремонту полов, устройству буфетных в групповых, текущему ремонту помещений, ремонту наружнего освещения территории, замене ограждения на территории, выполнение сантехнических работ, ремонт канализационного выпуска в МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино», по адресу: г. Шелехов, кв-л 11, д.11 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 2 202,0 | 0,0 | 0,0 | 2 202,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 2 202,0 | 0,0 | 0,0 | 2 202,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.27 | Мероприятие 1.1.27. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по замене оконных блоков, выполнение электромонтажных работ в МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 11 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 242,8 | 0,0 | 0,0 | 242,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 407,4 | 0,0 | 0,0 | 407,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 650,2 | 0,0 | 0,0 | 650,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.28 | Мероприятие 1.1.28. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту помещений, канализационной системы, строительному контролю в МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка», по адресу: Б.Луг, ул. Центральная 9 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3 583,4 | 0,0 | 0,0 | 3 583,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 583,4 | 0,0 | 0,0 | 3 583,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.29 | Мероприятие 1.1.29 Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту, помещений, межпанельных швов, по замене оконных блоков, устройство полов, текущий ремонт асфальтного покрытия в МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», по адресу: г. Шелехов, 1 кв-л., д. 3 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2 334,3 | 0,0 | 2 077,5 | 256,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 497,8 | 0,0 | 0,0 | 497,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 2 832,1 | 0,0 | 2 077,5 | 754,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.30 | Мероприятие 1.1.30. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по замене оконных блоков, текущему ремонту помещений, ремонту полов, чистке вентиляционных шахт, текущему ремонту отмостки, цоколя, установке и устройству сборно-разборного здания склада-овощехранилища, фундамента, выполнение сантехнических, электромонтажных работ, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», по адресу: Шелеховский р-он, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 766,3 | 0,0 | 0,0 | 766,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1 184,0 | 0,0 | 0,0 | 1 184,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 950,3 | 0,0 | 0,0 | 1 950,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.31 | Мероприятие 1.1.31. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по ремонту кровли склада, замене оконных блоков в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», по адресу: г. Шелехов, кв-л 2, д. 28 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 549,8 | 0,0 | 0,0 | 549,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 166,2 | 0,0 | 0,0 | 166,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 716,0 | 0,0 | 0,0 | 716,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.32 | Мероприятие 1.1.32. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по замене оконных блоков, выполнение работ по замене трубы отопления и канализациив МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», по адресу: г. Шелехов, мкр. Привокзальный, д. 20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 392,8 | 0,0 | 0,0 | 392,8 | 0,0 |  |  |
| 1.1.33 | Мероприятие 1.1.33. Выполнение работ по текущему ремонту кровли в МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 35 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 175,1 | 0,0 | 0,0 | 175,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 175,1 | 0,0 | 0,0 | 175,1 | 0,0 |  |  |
| 1.1.34 | Мероприятие 1.1.34. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли, выполнение сантехнических работ в МКДОУ Шелеховского района Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 27 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.35 | Мероприятие 1.1.35. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, текущему ремонту кровли склада, текущему ремонту помещений, лестничных пролетов, текущему ремонту потолка, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО, устройству сушильных шкафов, в МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 7 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 1 425,7 | 0,0 | 0,0 | 1 425,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 425,7 | 0,0 | 0,0 | 1 425,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.36 | Мероприятие 1.1.36. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по замене оконных блоков, текущему ремонту кровли, выполнение сантехнических работ в МКДОУ «Детский сад № 15 «Радуга», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 12 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 242,8 | 0,0 | 0,0 | 242,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 344,1 | 0,0 | 0,0 | 344,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 586,9 | 0,0 | 0,0 | 586,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.37 | Мероприятие 1.1.37. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту кровли, устройству водосточной системы, электромонтажных работ, текущему ремонту системы электроснабжения, замене оконных блоков, установке дверного блока, ремонту отмостки, устройству площадки с твердым покрытием для сбора ТКО в МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеёк», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 25 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 819,1 | 0,0 | 0,0 | 819,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 399,2 | 0,0 | 0,0 | 399,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 218,3 | 0,0 | 0,0 | 1 218,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.38 | Мероприятие 1.1.38. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по замене оконных блоков, ремонту системы отопления, сантехнических работ, по текущему ремонту кровли, выводу фановых труб, вентиляционных шахт в МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» по адресу: г. Шелехов, 1 микрорайон, д. 45 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 345,7 | 0,0 | 0,0 | 345,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 269,5 | 0,0 | 0,0 | 269,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 615,2 | 0,0 | 0,0 | 615,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.39 | Мероприятие 1.1.39. Приобретение материалов, оборудования для работ, в том числе для ремонта полов, сантехнических работ, выполнение работ по текущему ремонту, ремонту кровли склада, ремонту тепловой сети в МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 19 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 300,7 | 0,0 | 0,0 | 300,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 124,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 489,7 | 0,0 | 0,0 | 489,7 | 0,0 |  |  |
| 1.1.40 | Мероприятие 1.1.40. Приобретение материалов, оборудования для работ, выполнение работ по текущему ремонту полов, системы электроосвещения, замене дверных и оконных блоков в МБОУ ДО «ЦТ», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8 , д. 12 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 455,4 | 0,0 | 0,0 | 455,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 555,4 | 0,0 | 0,0 | 555,4 | 0,0 |  |  |
| 1.1.41 | Мероприятие 1.1.41. Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», по адресу: Шелеховский район, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 404,5 | 0,0 | 360,0 | 44,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 404,5 | 0,0 | 360,0 | 44,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.42 | Мероприятие 1.1.42. Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», по адресу: г. Шелехов, мкр. Привокзальный, д.20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 675,0 | 0,0 | 600,7 | 74,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 675,0 | 0,0 | 600,7 | 74,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.43 | Мероприятие 1.1.43. Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8, д. 14 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 675,0 | 0,0 | 600,7 | 74,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 675,0 | 0,0 | 600,7 | 74,3 | 0,0 |  |  |
| 1.1.44 | Мероприятие 1.1.44. Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу: г. Шелехов, квартал 6, д.27 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 405,1 | 0,0 | 360,5 | 44,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 405,1 | 0,0 | 360,5 | 44,6 | 0,0 |  |  |
| 1.1.45 | Мероприятие 1.1.45. Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 7 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 810,0 | 0,0 | 721,0 | 89,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 810,0 | 0,0 | 721,0 | 89,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.46 | Мероприятие 1.1.46. Устройство теневых навесов в МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 25 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 675,0 | 0,0 | 600,8 | 74,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 675,0 | 0,0 | 600,8 | 74,2 | 0,0 |  |  |
| 1.1.47 | Мероприятие 1.1.47. Устройство теневых навесов в МКОУ ШР «СОШ № 12», по адресу: Шелеховский р-он, с. Шаманка, ул. Советская, д. 21 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 135,1 | 0,0 | 120,2 | 14,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 135,1 | 0,0 | 120,2 | 14,9 | 0,0 |  |  |
| 1.1.48 | Мероприятие 1.1.48. Устройство теневых навесов в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: Шелеховский р-он, п. Большой Луг, ул. Еловая, дом 20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 405,0 | 0,0 | 360,5 | 44,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 405,0 | 0,0 | 360,5 | 44,5 | 0,0 |  |  |
| 1.1.49 | Мероприятие 1.1.49. Текущий ремонт теневых навесов в МКОУ ШР «НШДС № 14», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 1 500,0 | 0,0 | 1 335,0 | 165,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 500,0 | 0,0 | 1 335,0 | 165,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Задача 1.2. Проектирование, изыскательские работы в муниципальных образовательных организациях Шелеховского района | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 15 814,6 | 0,0 | 0,0 | 15 814,6 | 0,0 | Количество муниципальных образовательных организаций Шелеховского района, в которых проведены проектно-изыскательские работы, экспертизы, 31 ед. к концу 2021 года / оценка технического состояния строительных конструкций, 9 ед. к концу 2021 года | 31 / 9 (в том числе: 18 / 6 в 2019 году, 8 / 3 в 2020 году, 5 / 0 в 2021 году |
|  |  |  | 2020 | 4 266,7 | 0,0 | 0,0 | 4 266,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2 357,4 | 0,0 | 0,0 | 2 357,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 22 438,7 | 0,0 | 0,0 | 22 438,7 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Выполнение работ по обследованию строительных конструкций здания, по разработке проектно-сметной документации на капитальный, выборочный капитальный ремонт здания, на ремонт строительных конструкций здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКОУ ШР «СОШ № 1», по адресу: г.Шелехов, кв-л 3, д. 15 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | 530,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 030,0 | 0,0 | 0,0 | 1 030,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, прохождение экспертизы сметной стоимости в МБОУ ШР «СОШ №2», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 44 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Выполнение проектных работ на выборочный капитальный ремонт здания, прохождение экспертизы сметной стоимости, обследование бетонного пола МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 48 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный, выборочный капитальный ремонт здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКОУ «СОШ № 5», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 28 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 787,4 | 0,0 | 0,0 | 787,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 126,2 | 0,0 | 0,0 | 126,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 913,6 | 0,0 | 0,0 | 913,6 | 0,0 |  |  |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5. Разработка раздела электроснабжения для подключения системы вентиляции столовой, актового зала и спортзала с устройством вводных щитов для вентиляции в электрощитовой школы МКОУ ШР «СОШ № 6», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 39 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.6. | Мероприятие 1.2.6. Подготовка проекта межевания территории, проекта освоения лесов, выполнение межевого плана для размещения линейного объекта в МКОУ ШР «СОШ № 7», по адресу: Шелеховский район, д. Олха, ул. Школьная, дом 5 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 285,4 | 0,0 | 0,0 | 285,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 285,4 | 0,0 | 0,0 | 285,4 | 0,0 |  |  |
| 1.2.7. | Мероприятие 1.2.7. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания и помещений, выборочный капитальный ремонт электропроводки и осветительных приборов помещений, прохождение экспертизы сметной документации МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», Шелеховский р-он, п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 842,0 | 0,0 | 0,0 | 842,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 842,0 | 0,0 | 0,0 | 842,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.8. | Мероприятие 1.2.8. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, выборочный капитальный ремонт здания, на ремонт электрики, прохождение экспертизы сметной документации МКОУ «СОШ № 9», по адресу: Шелеховский район, п. Чистые Ключи, военный городок № 2, дом № 180 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 624,5 | 0,0 | 0,0 | 624,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 624,5 | 0,0 | 0,0 | 624,5 | 0,0 |  |  |
| 1.2.9. | Мероприятие 1.2.9. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кабельных линий, капитальный ремонт спортивного зала, проектной документации на перепланировку помещений, н прохождение экспертизы сметной стоимости муниципального казённого общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа № 11» с. Введенщина ул. Мира 20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 503,2 | 0,0 | 0,0 | 503,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 593,3 | 0,0 | 0,0 | 593,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 096,5 | 0,0 | 0,0 | 1 096,5 | 0,0 |  |  |
| 1.2.10. | Мероприятие 1.2.10. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий, разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы сметной стоимости МКОУ ШР «СОШ № 12», по адресу: Шелеховский р-он, с. Шаманка, ул. Советская, д. 9. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 1 632,0 | 0,0 | 0,0 | 1 632,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 560,9 | 0,0 | 0,0 | 560,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1 282,4 | 0,0 | 0,0 | 1 282,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 475,3 | 0,0 | 0,0 | 3 475,3 | 0,0 |  |  |
| 1.2.11. | Мероприятие 1.2.11. Выполнение работ по обследованию строительных конструкций здания, разработка проектной документации на ремонт строительных конструкций здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКОУ ШР «СОШ № 124», по адресу: Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Вокзальная, д. 1, п. Подкаменная, ул. Нагорная, д. 39 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 651,7 | 0,0 | 0,0 | 651,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 651,7 | 0,0 | 0,0 | 651,7 | 0,0 |  |  |
| 1.2.12 | Мероприятие 1.2.12. Выполнение работ по обследованию ограждающих строительных конструкций (стены, перекрытие) спортивного зала здания, разработка проектно сметной документации на ремонт спортивного зала, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: Шелеховский р-он, п. Большой Луг, ул. Клубная, д. 24 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 532,2 | 0,0 | 0,0 | 532,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 667,2 | 0,0 | 0,0 | 667,2 | 0,0 |  |  |
| 1.2.13 | Мероприятие 1.2.13. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания, на ремонт электрики и прохождение экспертизы сметной документации МБОУ ШР «Шелеховский лицей», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 46. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.14 | Мероприятие 1.2.14. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 11 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 444,0 | 0,0 | 0,0 | 444,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 512,0 | 0,0 | 0,0 | 512,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.15 | Мероприятие 1.2.15. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт отдельных строительных конструкций здания в МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка», по адресу: п. Большой Луг, ул. Центральная, д. 9 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 650,8 | 0,0 | 0,0 | 650,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 650,8 | 0,0 | 0,0 | 650,8 | 0,0 |  |  |
| 1.2.16 | Мероприятие 1.2.16. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт, оценке технического состояния строительных конструкций здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», по адресу: г. Шелехов, кв-л 2, д. 28 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 698,9 | 0,0 | 0,0 | 698,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 198,9 | 0,0 | 0,0 | 1 198,9 | 0,0 |  |  |
| 1.2.17 | Мероприятие 1.2.17. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8, д. 14 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 925,0 | 0,0 | 0,0 | 925,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.18 | Мероприятие 1.2.18. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 27 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 611,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 611,0 | 0,0 | 0,0 | 611,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.19 | Мероприятие 1.2.19. Выполнение работ по разработке рабочей документации по внутреннему силовому электрооборудованию и электроосвещению, выполнение инженерно-геодезических и проектных работ по электроснабжению здания МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Алёнка», по адресу: г. Шелехов, кв-7, д. 7 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 158,5 | 0,0 | 0,0 | 158,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 158,5 | 0,0 | 0,0 | 158,5 | 0,0 |  |  |
| 1.2.20 | Мероприятие 1.2.20. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 45 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 384,0 | 0,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 384,0 | 0,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.21 | Мероприятие 1.2.21. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт, оценка технического состояния строительных конструкций здания, прохождение экспертизы сметной стоимости в МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 19 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 1 995,0 | 0,0 | 0,0 | 1 995,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 136,0 | 0,0 | 0,0 | 136,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 2 131,0 | 0,0 | 0,0 | 2 131,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.22 | Мероприятие 1.2.22. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выборочный капитальный ремонт, капитальный ремонт здания, капитальный ремонт сетей, обследование строительных конструкций здания, прохождение экспертизы сметной стоимости МБОУ ДО «ЦТ», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8, д. 12; г. Шелехов, кв-л 9, д. 4. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», УМИ, ОО | 2019 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1 264,7 | 0,0 | 0,0 | 1 264,7 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 1 864,7 | 0,0 | 0,0 | 1 864,7 | 0,0 |  |  |
| 1.2.23 | Мероприятие 1.2.23. Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной и рабочей документации, проведение экспертизы сметной стоимости, государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы для строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа в д. Олха Шелеховского района Иркутской области» | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 3 642,6 | 0,0 | 0,0 | 3 642,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 3 642,6 | 0,0 | 0,0 | 3 642,6 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Задача 1.3 Обеспечение требований законодательства об охране жизни и здоровья детей при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории образовательных организаций Шелеховского района | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 5 813,3 | 0,0 | 5 173,9 | 639,4 | 0,0 | Количество образовательных организаций Шелеховского района, в которые приобрели малые формы для детских игровых и спортивных площадок, соответствующие ГОСТ, 12 ед. к концу 2021 года / физкультурно-спортивных комплексов, 6 ед. к концу 2021 года / площадки для воркаута, 2 ед. к концу 2021 года | 13 / 6 / 2 (в том числе: 11 / 5 / 2 в 2019 году, 0 / 0 / 0 в 2020 году, 2 / 1 / 0 в 2021 году) |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1 348,0 | 0,0 | 1 199,7 | 148,3 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 7 161,3 | 0,0 | 6 373,6 | 787,7 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 Приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ ШР «СОШ № 1», по адресу: г. Шелехов, кв-л 3, д. 15 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 411,2 | 0,0 | 366,0 | 45,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 411,2 | 0,0 | 366,0 | 45,2 | 0,0 |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Приобретение и установка площадок для воркаута в МБОУ ШР «СОШ № 4», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 48 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 180,4 | 0,0 | 160,6 | 19,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 180,4 | 0,0 | 160,6 | 19,8 | 0,0 |  |  |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3.3. Приобретение и установка многофункциональных физкультурно-спортивных площадок в МКОУ ШР «СОШ № 6», по адресу: г. Шелехов, кв-л 18, д. 39 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 600,0 | 0,0 | 534,0 | 66,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 600,0 | 0,0 | 534,0 | 66,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.4 | Мероприятие 1.3.4. Приобретение и установка площадок для воркаута в МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8», по адресу: Шелеховский р-он, п. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, д. 17 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 160,1 | 0,0 | 142,5 | 17,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 160,1 | 0,0 | 142,5 | 17,6 | 0,0 |  |  |
| 1.3.5. | Мероприятие 1.3.5. Приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ «СОШ № 9»,по адресу: Шелеховский р-он, п. Чистые Ключи, военный городок № 2, д. № 180 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 323,0 | 0,0 | 287,5 | 35,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 323,0 | 0,0 | 287,5 | 35,5 | 0,0 |  |  |
| 1.3.6. | Мероприятие 1.3.6. Приобретение и установка малых форм, физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ ШР «СОШ № 12», по адресу: Шелеховский р-он, с. Шаманка, ул. Советская, д. 9 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 438,6 | 0,0 | 390,4 | 48,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 438,6 | 0,0 | 390,4 | 48,2 | 0,0 |  |  |
| 1.3.7 | Мероприятие 1.3.7. Приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ ШР «СОШ № 124», по адресу: Шелеховский р-он, п. Подкаменная, ул. Вокзальная, д. 1 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 386,4 | 0,0 | 343,9 | 42,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 386,4 | 0,0 | 343,9 | 42,5 | 0,0 |  |  |
| 1.3.8 | Мероприятие 1.3.8. Приобретение и установка многофункциональных физкультурно-спортивных комплексов в МБОУШР «Гимназия», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 340,0 | 0,0 | 302,6 | 37,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 340,0 | 0,0 | 302,6 | 37,4 | 0,0 |  |  |
| 1.3.9. | Мероприятие 1.3.9. Приобретение и установка физкультурно-спортивных комплексов в МКОУ ШР «НШДС № 10», по адресу: г. Шелехов, кв-л 3, д. 15 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 260,0 | 0,0 | 231,4 | 28,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 260,0 | 0,0 | 231,4 | 28,6 | 0,0 |  |  |
| 1.3.10. | Мероприятие 1.3.10. Приобретение и установка малых форм в МКОУ ШР «НШДС № 14», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 18 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 890,7 | 0,0 | 792,7 | 98,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 890,7 | 0,0 | 792,7 | 98,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.11. | Мероприятие 1.3.11. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок», по адресу: г. Шелехов, 1 мкр., д. 11 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 450,9 | 0,0 | 401,3 | 49,6 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 450,9 | 0,0 | 401,3 | 49,6 | 0,0 |  |  |
| 1.3.12 | Мероприятие 1.3.12. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик», по адресу: г. Шелехов, 1 кв-л., д. 3 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 140,6 | 0,0 | 125,2 | 15,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 140,6 | 0,0 | 125,2 | 15,4 | 0,0 |  |  |
| 1.3.13 | Мероприятие 1.3.13 Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик», по адресу: Шелеховски р-он, с. Баклаши, ул. 9-й Пятилетки, д. 2 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 177,5 | 0,0 | 158,0 | 19,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 177,5 | 0,0 | 158,0 | 19,5 | 0,0 |  |  |
| 1.3.14 | Мероприятие 1.3.14 Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка», по адресу: по адресу: г.Шелехов, мкр. Привокзальный, д.20 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 408,0 | 0,0 | 363,1 | 44,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 408,0 | 0,0 | 363,1 | 44,9 | 0,0 |  |  |
| 1.3.15 | Мероприятие 1.3.15. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник», по адресу: г. Шелехов, кв-л 8, д. 14 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 455,1 | 0,0 | 405,0 | 50,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 455,1 | 0,0 | 405,0 | 50,1 | 0,0 |  |  |
| 1.3.16 | Мероприятие 1.3.16. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко», по адресу: г. Шелехов, кв-л 6, д. 27 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 412,5 | 0,0 | 367,1 | 45,4 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 412,5 | 0,0 | 367,1 | 45,4 | 0,0 |  |  |
| 1.3.17 | Мероприятие 1.3.17. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 14 «Аленка», по адресу: г. Шелехов, кв-л 7, д. 7 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 374,2 | 0,0 | 333,0 | 41,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 374,2 | 0,0 | 333,0 | 41,2 | 0,0 |  |  |
| 1.3.18 | Мероприятие 1.3.18. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 15 «Радуга», по адресу: г. Шелехов,1 мкр., д. 12 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 191,9 | 0,0 | 170,8 | 21,1 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 191,9 | 0,0 | 170,8 | 21,1 | 0,0 |  |  |
| 1.3.19. | Мероприятие 1.3.19. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 17 «Золотой ключик», по адресу: г. Шелехов,1 мкр., д. 45 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 225,4 | 0,0 | 200,6 | 24,8 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 225,4 | 0,0 | 200,6 | 24,8 | 0,0 |  |  |
| 1.3.20 | Мероприятие 1.3.20. Приобретение и установка малых форм в МКДОУ ШР Детский сад № 19 «Малышок», по адресу: г. Шелехов, 4 мкр., д. 19 | УО, МБУ ШР «ИМОЦ», МКУ «ЦБМУ», УМИ, УТРиО, ОО | 2019 | 334,8 | 0,0 | 297,9 | 36,9 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019-2021 | 334,8 | 0,0 | 297,9 | 36,9 | 0,0 |  |  |

»;

3) таблицу «Основные мероприятия Программы» Приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование образовательной организации Шелеховского района | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Основные мероприятия Программы (в том числе по годам, тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проведение выборочного капитального ремонта |  |  | Проведение ремонтных работ |  |  | Текущий ремонт и устройство теневых навесов |  |  | Проектно-сметная документация, оценка, экспертиза |  |  | Приобретение и установка малых форм, физкультурно-спортивных комплексов, площадок для воркаута |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | МКОУ ШР «СОШ № 1» | 13 909,4 | - | - | 5 710,2 | 798,3 | 2 413,2 | 3 546,4 | - | - | - | 530,0 | 500,0 | - | 411,3 | - | - |
| 2 | МБОУ ШР «СОШ № 2» | 4 028,2 | - | - | 0,0 | 400,0 | 769,0 | 2 709,2 | - | - | - | - | - | 150,0 | - | - | - |
| 3 | МБОУ ШР «СОШ № 4» | 11 962,3 | - | - | 11 236,0 | 221,9 | - | - | - | - | - | 324,0 | - | 0,0 | 180,4 | - | - |
| 4 | МКОУ ШР «СОШ № 5» | 10 423,9 | - | 5 742,4 | - | 1 077,5 | 0,0 | 2 690,4 | - | - | - | 787,4 | 126,2 | - | - | - | - |
| 5 | МКОУ ШР «СОШ № 6» | 5 800,9 | - | 0,0 | 0,0 | 158,5 | 2 261,0 | 2 661,4 | - | - | - | 120,0 | - | - | - | - | 600,0 |
| 6 | МКОУ ШР «СОШ № 7» | 823,8 | - | - | - | 538,4 | - | - | - | - | - | - | 285,4 | - | - |  | - |
| 7 | МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа №8» | 2 246,1 | - | - | - | 15,3 | 328,4 | 900,3 | - | - | - | 842,0 | 0,0 | 0,0 | 160,1 | - | - |
| 8 | МКОУ ШР «СОШ № 9» | 3 071,1 | - | - | 0,0 | 1 850,7 | 153,0 | 119,9 | - | - | - | 624,5 | - | - | 323,0 | - | - |
| 9 | МКОУ ШР «ООШ № 11» | 9 336,2 | - | - | 3 760,1 | 127,0 | 4 352,6 | - | - | - | - | 503,2 | 593,3 | 0,0 |  | - | - |
| 10 | МКОУ ШР «СОШ № 12» | 4 337,2 | - | - | - | 47,5 | 240,7 | - | 135,0 | - | - | 1 632,0 | 560,9 | 1 282,4 | 438,7 | - | - |
| 11 | МКОУ ШР «СОШ № 124» | 9 961,3 | - | - | - | 6 438,0 | 1 705,6 | 779,6 | - | - | - | 651,7 | 0,0 | 0,0 | 386,4 | - | - |
| 12 | МКОУ ШР «НШДС № 10» | 26 387,9 | - | 763,6 | 20 026,5 | 2 085,4 | - | 2 180,2 | 405,0 | - | - | 135,0 | 532,2 | 0,0 | 260,0 | - | - |
| 13 | МКОУ ШР «НШДС № 14» | 8 035,8 |  | - | - | 878,5 | 2 453,2 | 2 313,4 | 1 500,0 | - | - | - | - | - | 890,7 | - | - |
| 14 | МБОУШР «Гимназия» | 4 789,5 | - | - | - | 2 222,7 | - | 2 226,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 340,0 |
| 15 | МБОУШР «Шелеховский лицей» | 3 434,4 | - | - | - | 2 587,0 | 667,4 | 0,0 | - | - | - | 180,0 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по общеобразовательным организациям: | 118 548,0 | 0,0 | 6 506,0 | 40 732,8 | 19 446,7 | 15 344,1 | 20 127,6 | 2 040,0 | 0,0 | 0,0 | 6 329,8 | 2 598,0 | 1 432,4 | 3 050,6 | 0,0 | 940,0 |
| 16 | МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» | 2 202,0 | - | - | - | 2 202,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 17 | МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок» | 1 613,1 | - | - | - | 242,8 | 407,4 | - | - | - | - | 444,0 | 68,0 | - | 450,9 | - | - |
| 18 | МКДОУ ШР «Детский сад № 3 «Сказка» | 4 234,2 | - | - | - | - | 3 583,4 | - | - | - | - | 650,8 | - | - | - | - | - |
| 19 | МКДОУ ШР «Детский сад № 4 «Журавлик» | 6 183,7 | 3 211,0 | - | - | - | 2 334,3 | 497,8 | - | - | - | - | - | 0,0 | 140,6 | - | - |
| 20 | МКДОУ ШР «Детский сад № 5 «Одуванчик» | 2 532,4 | - | - | - | 766,3 | 0,0 | 1 184,0 | 404,6 | - | - | - | - | 0,0 | 177,5 | - | - |
| 21 | МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек» | 1 914,9 | - | - | - | 549,8 | 166,2 | - | - | - | - | 698,9 | 200,0 | 300,0 | - | - | - |
| 22 | МКДОУ ШР «Детский сад № 7 «Брусничка» | 2 485,1 | - | - | - | 1 009,3 | 300,0 | 92,8 | 675,0 | - | - | - | - | - | - | - | 408,0 |
| 23 | МКДОУ ШР «Детский сад № 9 «Подснежник» | 2 055,1 | - | - | - | 0,0 | - | - | 675,0 | - | - | 600,0 | 0,0 | 325,0 | 455,1 | - | - |
| 24 | МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополек» | 175,1 | - | - | - | 175,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | МКДОУ ШР Детский сад № 12 «Солнышко» | 1 445,1 | - | - | 0,0 | 16,6 | - | - | 405,0 | - | - | 611,0 | - | - | 412,5 | - | - |
| 26 | МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка» | 2 768,4 | - | - | 0,0 | 1 425,7 | - | 0,0 | 810,0 | - | - | 158,5 | - | - | 374,2 | - | - |
| 27 | МКДОУ ШР «Детский сад № 15 «Радуга» | 778,8 | - | - | - | 242,8 | - | 344,1 | - | - | - | - | - | 0,0 | 191,9 | - | - |
| 28 | МКДОУ ШР «Детский сад № 16 «Ручеек» | 1 893,3 | - | - | - | 819,1 | 399,2 | 0,0 | 675,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» | 5 647,3 | 4 422,7 | - | - | 345,7 | 269,5 | 0,0 | - | - | - | 384,0 | - | - | 225,4 | - | - |
| 30 | МКДОУ ШР «Детский сад № 19 «Малышок» | 2 955,5 | - | - | - | 64,2 | 300,7 | 124,8 | - | - | - | 1 995,0 | 136,0 | - | 334,8 | - | - |
|  | Итого по дошкольным образовательным организациям: | 38 884,0 | 7 633,7 | 0,0 | 0,0 | 7 859,4 | 7 760,7 | 2 243,5 | 3 644,6 | 0,0 | 0,0 | 5 542,2 | 404,0 | 625,0 | 2 762,9 | 0,0 | 408,0 |
| 31 | МКОУ ДО «ЦТ» | 2 420,1 | - | - | - | 100,0 | 455,4 | - | - | - | - | 300,0 | 1 264,7 | 300,0 | - | - | - |
| 32 | Управление образования | 3 642,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 642,6 | - | - | - | - | - |
|  | Итого: | 163 494,7 | 7 633,7 | 6 506,0 | 40 732,8 | 27 406,1 | 23 560,2 | 22 371,1 | 5 684,6 | 0,0 | 0,0 | 15 814,6 | 4 266,7 | 2 357,4 | 5 813,5 | 0,0 | 1 348,0 |

».

- Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Шелеховского

муниципального района 						        М.Н. Модин