КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ (ПРОЕКТ)

г.Шелехов Иркутской обл.                                                                      «___» _________ 2018 г.

Администрация Шелеховского муниципального района, в лице Мэра Шелеховского муниципального района Модина Максима Николаевича, действующего на основании Устава Шелеховского района, именуемая в дальнейшем Концедент,

и _____________________ в лице _________________, действующего на основании ____________, именуемый (-ое)  в   дальнейшем  Концессионер,   именуемые в дальнейшем Сторонами,

Субъект Российской Федерации - Иркутская область, в лице Губернатора Иркутской области Левченко Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава Иркутской области, именуемая в дальнейшем Третья Сторона,

# в соответствии с Федеральным законом от 21.05.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон «О  концессионных  соглашениях»), протоколом  № ______________________ от ______________________ г., заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет выполнить мероприятия по реконструкции (модернизации) муниципального имущества, указанного в разделе 2 настоящего Соглашения (далее – Объект), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять эксплуатацию Объекта для производства, бесперебойной подачи, распределения и сбыта тепловой энергии, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

1.2. Под реконструкцией (модернизацией) Объекта понимается выполнение мероприятий по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иных мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества и дальнейшее использование (эксплуатация) Объекта по назначению.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения: здание котельной, расположенное по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Чистые Ключи, В/Г № 2, тепловые сети.

Описание Объекта концессионного соглашения установлено Приложением № 1 к настоящему Соглашению.

2.2.  Объект, подлежащий реконструкции (модернизации), принадлежит  Концеденту на праве собственности на основании Выписки из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав, выданной 29.08.2016 (номер и дата государственной регистрации права: № 38-38/016-38/016/006/2016-6951/1 от 29.08.2016). Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект Соглашения, составляют Приложение № 2 к настоящему Соглашению.

2.3. Концедент  гарантирует, что на момент заключения настоящего Соглашения Объект  Соглашения  свободен  от  прав  третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный Объект.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру

Объекта

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект, а  также  права  владения и пользования указанным объектом не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру Объекта осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами (Приложение № 3 к настоящему Соглашению).

3.2. Обязанность Концедента по передаче Объекта считается исполненной после принятия объекта  Концессионером  и  подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.3. Обязанность  Концедента  по  передаче  Концессионеру  прав  владения  и пользования  объектами  недвижимого  имущества,  входящими в состав Объекта Соглашения,   считается  исполненной  со  дня  государственной  регистрации указанных   прав   Концессионера.

3.4. Обязанность   Концедента   по  передаче Концессионеру  прав  владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав  Объекта  Соглашения,  считается  исполненной  после  принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.5. Стороны   обязуются   осуществить   действия,   необходимые   для государственной  регистрации  прав  Концессионера на владение и пользование недвижимым  имуществом,  входящим в состав объекта Соглашения, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения.

3.6. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.5 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

3.7. Выявленное в течение одного года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей Объекта  Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента   о  заключении настоящего Соглашения, является основанием для изменения условий настоящего Соглашения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

- Реконструкция (модернизация) Объекта

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать (модернизировать) Объект, технико-экономические показатели которого установлены в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, в объемах, определяемых в соответствии с актами обследования, составленными по результатам осмотра Объекта концессионного соглашения уполномоченными представителями сторон, в сроки, указанные в разделе 9 настоящего Соглашения.

4.2. Концессионер    обязан   достигнуть   плановых   значений   показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

4.3. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав объекта Соглашения, устанавливается Приложением № 5 к настоящему Соглашению, и подлежит указанию в инвестиционных программах Концессионера, утверждаемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

4.4. Срок разработки и утверждения инвестиционной программы Концессионера – в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания настоящего Соглашения.

4.5. Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции (модернизации) Объекта соглашения.

4.6. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту Соглашения правилами СНИП, ГОСТ, в случае, если это предусмотрено законодательством, иметь положительное заключение Государственной экспертизы, соответствовать иным нормам действующего законодательства Российской Федерации.

4.7. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

4.8. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.9. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Соглашения.

4.10. Концессионер обязан осуществить инвестиции реконструкции Объекта Соглашения в объемах и формах, указанных в Приложении № 6 к настоящему Соглашению.

4.11. Предельный  размер  расходов  на реконструкцию Объекта Соглашения,  осуществляемых  в  течение  всего  срока  действия  Соглашения Концессионером, равен 18 275 000 (Восемнадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Задание    и    основные    мероприятия,   предусмотренные   статьей 22 Федерального  закона  «О  концессионных  соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 6.

4.12. Объем  и  источники  инвестиций,  привлекаемых  Концессионером  в целях реконструкции Объекта  Соглашения,  определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера на срок действия концессионного соглашения, утвержденными  в порядке, установленном законодательством  Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и указываются в Приложении № 7.

4.13. Завершение Концессионером работ по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения.

5. Порядок предоставления Концессионеру

земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, на котором располагается Объект Соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, с момента формирования земельного участка под Объектом настоящего Соглашения и государственной регистрации права собственности Концедента на него.

Договор аренды земельного участка заключается не позднее чем через шестьдесят рабочих дней после проведения государственного кадастрового учета земельного участка.

5.2. Договор аренды земельного участка заключается до окончания срока действия настоящего Соглашения.

Договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном  законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет средств Концедента.

5.3. Концессионер не вправе передавать  свои  права  по  договору аренды земельного   участка третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

5.4. Прекращение   настоящего   Соглашения   является  основанием  для прекращения договора аренды земельного участка.

5.5. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке,  находящемся  в  собственности  Концедента, объекты  недвижимого  имущества,  не  входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные   для   использования   при   осуществлении  Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,

предоставленному Концессионеру

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объекты Соглашения,  указанные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

6.2. Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в технически пригодном и исправном состоянии, нести расходы на содержание объекта Соглашения, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт.

6.3. Концессионер обязан обеспечить за счет собственных средств государственную регистрацию права собственности Концедента на незарегистрированное недвижимое имущество, указанное в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, в том числе выполнение кадастровых работ, а также государственную регистрацию обременения Объекта, в течение одного года с момента заключения настоящего соглашения.

6.4. Концессионер не имеет права передавать права владения и (или) пользования Объектом и иным имуществом, в том числе передавать Объект и иное имущество в субаренду.

6.5. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения и иного имущества не допускается.

6.6. Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отношении Объекта Соглашения и иного имущества не допускается.

6.7. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.8. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.9. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.10. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, является собственностью Концессионера.

6.11. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества и производить соответствующее начисление амортизации.

6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения несет Концессионер в период действия настоящего соглашения.

6.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества несет Концессионер в период действия настоящего соглашения.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения в срок, указанный в пункте 9.6 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен находиться в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, указанной   в  пункте 1.1 настоящего Соглашения.

7.2. Передача Концессионером Концеденту Объекта, указанного в пункте 7.1   настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту, одновременно с передачей Объекта.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

Обязанность  Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав  Объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

7.5. Прекращение прав Концессионера на владение  и  пользование Объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими  в состав Объекта Соглашения, подлежит  государственной регистрации  в  установленном  законодательством Российской   Федерации порядке. Государственная  регистрация  прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных   прав   Концессионера   в   течение одного месяца  со   дня  прекращения настоящего Соглашения. При этом Стороны обязуются осуществить следующие действия: обратиться в регистрирующий орган с заявлением о прекращении действия настоящего Соглашения.

- Порядок осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных   настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения и  не  прекращать  (не приостанавливать)  эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации Объекта в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, с момента подписания акта приема-передачи Объекта, и до окончания срока действия настоящего Соглашения.

8.4. Концессионер   обязан  предоставлять  потребителям  установленные федеральными законами, законами Иркутской области, муниципальными правовыми актами Шелеховского района льготы, в том числе льготы по оплате  товаров,  работ  и  услуг.

8.5. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять эксплуатацию Объекта для производства, бесперебойной подачи, распределения и сбыта тепловой энергии, по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.6. Регулирование тарифов на производимые Концессионером товары, осуществляется в соответствии с  методом индексации.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на производимые Концессионером товары, согласованные  Службой по тарифам Иркутской области в соответствии с законодательством РФ в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 8.

  - Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе по годам, (тыс.руб.):

8.8. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры  поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения,  а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.

8.9. Концессионная плата по настоящему соглашению не устанавливается.

8.10. Концедент и Концессионер обязуются осуществлять необходимые действия по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта Соглашения, осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в течение всего срока действия настоящего соглашения.

9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 15 (пятнадцати) лет.

9.2. Срок реконструкции и модернизации объекта в  течение с 2021-2026 гг. включительно.

9.3. Срок выполнение текущего и капитального ремонта – в течение всего срока действия настоящего Соглашения.

9.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объектов – с момента передачи Объекта Концедентом Концессионеру по акту приема-передачи по окончание срока действия настоящего Соглашения.

9.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объектов - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения.

9.6. Срок передачи Концессионером Концеденту Объектов Соглашения – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания срока настоящего Соглашения.

9.7. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения: с момента передачи Объекта Соглашения Концендентом Концессионеру по акту приема-передачи по окончании срока действия настоящего Соглашения.

10. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

10.1. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами Шелеховского района. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления   указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

10.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.

10.3. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ к Объекту Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

10.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

10.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

10.6. Стороны, а также представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера, приведенным в Приложении № 9, или  являющиеся коммерческой тайной.

10.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в письменном виде в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений с требованием устранить выявленные нарушения.

10.8. Результаты  осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

Акт  о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих  дней  со  дня  составления  указанного  акта  на официальном сайте Концедента в сети Интернет (www.sheladm.ru). Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего  Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

10.9. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

11. Права и обязанности Третьей Стороны

11.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 40 Федерального закона «О концессионных соглашениях» в обязанности Третьей Стороны входит:

а) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением;

б) утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения;

в) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия Службой по тарифам Иркутской области решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных Службой по тарифам Иркутской области, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных Службой по тарифам Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

11.2. Третья Сторона вправе:

а) осуществлять предоставление Концессионеру государственных гарантий;

б) пользоваться иными правами, устанавливаемыми нормативными правовыми актами Иркутской области.

12. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции (модернизации) Объекта нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству Объекта.

12.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 12.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. Срок для устранения нарушения согласовывается сторонами.

12.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 12.2 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, предусмотренный пунктом 12.3 настоящего Соглашения, или являются существенными.

12.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции Объекта в течение 6 (шести) месяцев со дня передачи Объекта Концеденту.

12.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате  неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи)   или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных  настоящим  Соглашением, указанных в пунктах 4.1, 4.2, 4.4 настоящего Соглашения.

12.7. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения.

12.8. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктах 4.1, 4.2, 4.4 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 ставки рефинансирования установленной Центральным Банков РФ действующей в момент обнаружения нарушения исполнения обязательства от суммы неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств.

12.9. Возмещение  Сторонами  настоящего  Соглашения  убытков  и  уплата неустойки  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных   настоящим  Соглашением,  не  освобождают  соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

12.10. Концессионер предоставляет обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению следующим способом: предоставление безотзывной банковской гарантии, величина такой гарантии составляет 5% от суммы обязательств Концессионера по его расходам на реконструкцию (модернизацию) Объекта.

Обеспечение исполнения обязательств Концессионером по концессионному соглашению предоставляется не позднее 2 (двух) рабочих дней до заключения настоящего Соглашения.

Банковская гарантия предоставляется сроком на 1 год, кроме того, начиная со второго календарного года действия концессионного соглашения, концессионер обязан ежегодно предоставлять Концеденту безотзывную непередаваемую банковскую гарантию сроком действия на 1 год.

12.11. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или  приостановить  их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

12.12. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства,     предусмотренные     настоящим     Соглашением,     несет ответственность,  предусмотренную  законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств  оказалось  невозможным  вследствие  наступления обстоятельств непреодолимой силы.

13. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

13.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а)  в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 календарных дней с даты их наступления  и  представить  необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

13.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в  течение  5 (пяти) рабочих дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления  Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

14. Изменение Соглашения

14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон.

14.2. Условия  настоящего  Соглашения,  определенные  на  основании решения о заключении  настоящего  Соглашения  и  конкурсного  предложения, могут быть изменены  по  соглашению  Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа  местного  самоуправления Шелеховского района, а  также  в  иных  случаях,  предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

14.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

14.4. Изменение  условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных  соглашениях».  Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

14.5. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 8, осуществляется по предварительному  согласованию со Службой по тарифам Иркутской области, получаемому в порядке,  утверждаемом  Правительством Российской Федерации.

14.6. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона  в  течение  30 (тридцати) календарных  дней  со  дня  получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

14.7.  Настоящее  Соглашение  может быть изменено по требованию одной из Сторон  по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.8. В случае принятия Правительством РФ соответствующего решения, предусмотренного Федеральным Законом от 30 декабря 2012 г. №291-ФЗ «О внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры срок реализации инвестиционных обязательств Концессионера переносится.

15. Прекращение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон в установленном Законом порядке;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

15.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения,  существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

15.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение установленных пунктами 9.2, 9.3, 9.4 настоящего Соглашения сроков реконструкции Объекта;

б) использование (эксплуатация) Объекта в целях, не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения Объектом, порядка использования (эксплуатации) Объекта;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в пунктах 4.1, 4.2, 4.4 настоящего Соглашения;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента.

15.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения  относится неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств, установленных пунктом 3.1 настоящего Соглашения.

16. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

16.1. В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Служба по тарифам Иркутской области устанавливает цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом  4.10 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 9.2 настоящего Соглашения, на реконструкцию Объекта Соглашения, объема инвестиций и сроков их осуществления на модернизацию иного  имущества,  долгосрочных параметров регулирования,  указанных  в Приложении № 8.

16.2. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на оказываемые Концессионером услуги осуществляются по правилам, действующим на   момент   заключения настоящего Соглашения и предусмотренным  федеральными  законами,  иными нормативными  правовыми  актами Российской Федерации, законами  Иркутской области, иными нормативными правовыми актами  Иркутской области, муниципальными правовыми актами Шелеховского района.

16.3. По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, со Службой по тарифам Иркутской области, установление, изменение,  корректировка  регулируемых  цен  (тарифов) на оказываемые Концессионером услуги осуществляются до конца срока действия   настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки  цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Иркутской области,   иными нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами Шелеховского района.

16.4. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенные ему на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, возмещаются путем продления срока действия настоящего Соглашения на пять лет.

16.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от реализации оказания услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных  надбавок  к  ценам (тарифам) в течение 6 (шести) месяцев.

17. Разрешение споров

17.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

17.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Размещение информации

18.1.   Настоящее  Соглашение,  за  исключением  сведений,  составляющих государственную  и  коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте  РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте Концедента в сети Интернет (www.sheladm.ru).

19. Заключительные положения

19.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и  (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой  Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты этого изменения.

19.2. Настоящее  Соглашение составлено на  русском  языке  в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр  для  Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр  для  Третьей стороны, 1 (один) экземпляр для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

19.3. Все  приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению,  как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

20. Адреса и реквизиты Сторон

| Концедент Администрация Шелеховского муниципального района Адрес: 666034 Иркутская обл., г.Шелехов, ул.В.И.Ленина 15, ИНН 3821001560 КПП 381001001 Администрация Шелеховского муниципального района, л/счет № 91901000202 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК, БИК 042520001, ОКПО – 04027958 ОГРН - 1033802255398 ОКТМО- 25655000 Тел.: 8(39550) 4-18-54, 4-23-37 | Концессионер ______________________________________ ______________________________________ |
| --- | --- |
| Третья сторона Субъект Российской Федерации - Иркутская область Адрес: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а |  |

Подписи Сторон

_________________  / М.Н.Модин /                        _________________/ ______________ /

От Концедента                                                           От Концессионера

_________________/ С.Г. Левченко /

От Третьей стороны

Приложение № 1

к концессионному соглашению

от «__»________20__ года № ____

Описание Объекта концессионного соглашения

| №п/п | Наименование объекта | Технико-экономические показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной с оборудованием | Котельная, расположенная по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Чистые Ключи, В/Г № 2, общей площадью 917 кв.м., кадастровый (или условный) номер 38:27:000000:2242, назначение – нежилое, количество этажей: 1, литера А, год постройки 1972 Движимое имущество, входящее в состав Объекта: Оборудование: - Подпиточные насосы (П/Н К100х80-60) – 2 шт.; - Сетевые насосы (СН Д200х36) - 2 шт.; - Котлы КВр-0,8 – 3 шт.; - Котлы КВр-0,93 – 4 шт.; - Котлы КВТ-0,75 – 6 шт.; - Дымовая труба 28м. диаметр 1200 мм – 1 шт.; - Дымовая труба 32м. диаметр 1000 мм. – 1 шт.; - Дымососы ДН-9 – 2 шт.; - Дутьевой вентилятор ВДН-9 – 2 шт.; - Дутьевой вентилятор ДН-10 – 1 шт.; - Бак аккумуляторный (на 60-80 м.куб.) – 3 шт.; - Тачки для золоудаления – 4 шт.; - Пожарные щиты – 2 шт.; - Огнетушители – 5 шт.; - Дизель генератор (ДГА/200/Т400) – 1 шт. (без аккумулятора и топлива); - Щит ВРУ с прибором учета «Меркурий -230» с трансформаторами тока Т-0,66 300/5 – 1 шт.; - Распределительные щиты – 3 шт.; - Электродвигатели сетевых насосов (4А200M4) 37кВт – 2 шт.; - Электродвигатели питательных насосов (4АM160S2УЗ) 15кВт – 2 шт.; - Электродвигатель вентилятора ВДН-10-4А160S6УЗ – 1 шт.; - Электродвигатель вентилятора ВДН-9/1500-4А132M4,11 кВт – 1 шт.; - Электродвигатель вентилятора ВДН-9/1000-4А160S6, 11 кВт – 1 шт.; - Электродвигатель дымососа ДН-9/1000-4А160S6, 11кВт – 1 шт.; - Электродвигатель дымососа ДН-9/1500-4АM160S2УЗ, 15кВт – 1 шт.; - Щит освещения – 1 шт.; - Светильники РКУ-250 – 26 шт.; - Рубильник 400А (сварочный пост) – 1 шт.; - Магнитные пускатели ПМ12-100-240-УЗВ 2003г. – 2 шт.; - Магнитные пускатели 40А – 7 шт. - Тепловые сети 1275 м в двухтрубном исчислении. |
| 2 | Тепловые сети (незарегистрированное недвижимое имущество) | Состав и характеристика тепловых сетей: вид прокладки тепловых сетей – подземный; протяженность тепловых сетей – 1275 м в двухтрубном исчислении; диаметры трубопроводов – от 114 до 273 мм; количество тепловых колодцев – 11 шт.; система теплоснабжения – открытая; год прокладки тепловых сетей – 1972 г. |

Подписи Сторон

_________________  / М.Н.Модин /                        _________________/ ______________ /

От Концедента                                                           От Концессионера

_________________/ С.Г. Левченко /

От Третьей стороны

Приложение № 2

к концессионному соглашению

от «__»________20__ года № ____

Документы, удостоверяющие право собственности Объекта

Подписи Сторон

_________________  / М.Н.Модин /                        _________________/ ______________ /

От Концедента                                                           От Концессионера

_________________/ С.Г. Левченко /

От Третьей стороны

Приложение № 3

к концессионному соглашению

от «__»________20__ года № ___

ФОРМА

Акт

приема - передачи

г.Шелехов Иркутской обл.                                                                  «___»____________2018 г.

Концедент: Администрация Шелеховского муниципального района, в лице Мэра Шелеховского муниципального района Модина Максима Николаевича, действующего на основании Устава Шелеховского района,

и Концессионер: __________________________________, в лице ___________________________, действующего на основании ________, именуемые в дальнейшем Сторонами,

Произвели прием - передачу Объекта концессионного соглашения, указанного в Приложении № 1 к концессионному соглашению от «___»_______2018 года № ____.

Объект находится в технически пригодном и исправном состоянии. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Настоящий акт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр для Концедента, один для Концессионера, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Иркутской области.

Подписи сторон:

_________________  / М.Н.Модин /                        _________________/ ______________ /

От Концедента                                                           От Концессионера

Форма согласована:

_________________  / М.Н.Модин /                        _________________/ ________________ /

От Концедента                                                           От Концессионера

_________________/ С.Г. Левченко /

От Третьей стороны

Приложение № 4

к концессионному соглашению

от «__»________20__ года № _____

Минимально допустимые плановые значения технико-экономических показателей деятельности Концессионера

Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»

| № п/п | показатели | Ед. из. | Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надеж-ность и беспере-бойность | Количество прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./км | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Энергетической эффективности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кгу.т./Гкал | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/км | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 666,7 | 666,7 | 662,7 | 662,7 | 662,7 | 662,7 | 662,7 | 662,7 |
|  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | % | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,41 | 11,41 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 11,34 |

Подписи Сторон

_________________  / М.Н.Модин /                                                                                     _________________/ __________________ /

От Концедента                                                                                                                       От Концессионера

_________________/ С.Г. Левченко /

От Третьей стороны

Приложение № 5

к концессионному соглашению

от «__»________20__ года № ____

Перечень реконструируемых (модернизируемых) объектов

- Котельная с оборудованием (согласно Приложению № 1 к концессионному соглашению).

- Тепловые сети.

Подписи Сторон

_________________  / М.Н.Модин /                        _________________/ _______________ /

От Концедента                                                           От Концессионера

_________________/ С.Г. Левченко /

От Третьей стороны

Приложение № 6

к концессионному соглашению

от «__»________20__ года № ____

Задание и основные мероприятия

Мероприятия по реконструкции и модернизации Объектов

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия по реконструкции и модернизации | Объем инвестиций/ тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей | 974,0 |
| 2 | Тепловые сети | Реконструкция тепловых сетей (в соответствии с техническим заданием) | 9 739,0 |
| 3 | Котельная с оборудованием | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению водогрейной котельной | 1 086,0 |
| 4 | Котельная с оборудованием | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной и реконструкция котельной | 6 476,0 |
| Итого: |  |  | 18 275,0(без НДС) |

Величины необходимой тепловой мощности в точках подачи

| Тип зданий | Количество зданий | Общая площадь |  | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м2 | % | отопление | ГВС |
| Угольная котельная | 10 | 47748,76 | 100 | 2,43 |  |
| Жилые: | 7 | 42063,1 | 88 | 2,15 |  |
| -многокв. дома | 7 | 42063,1 | 88 | 2,15 |  |
| Нежилые: | 3 | 5685,66 | 12 | 0,28 |  |
| -общественные | 3 | 5685,66 | 12 | 0,28 |  |

Суммарные тепловые нагрузки потребителей: всего – 2,43 Гкал/ч, в т.ч. жилые – 2,15 Гкал/ч (88%), нежилые – 0,28 Гкал/ч (12%).

Сводные данные по величинам мощности в точках технологического присоединения к жилому фонду

(угольная котельная, среднемесячные данные за 2016 г.)

| № п/п | Адрес | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ХВС, м3 | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом 1 | 69,29 |  |  |  |
| 2 | Дом 2 | 69,31 |  |  |  |
| 3 | Дом 3 | 74,77 |  |  |  |
| 4 | Дом 4 | 75,23 |  |  |  |
| 5 | Дом 5 | 74,82 |  |  |  |
| 6 | Дом 6 | 69,85 |  |  |  |
| 7 | Дом 7 | 68,07 |  |  |  |
|  | Итого | 501,34 |  |  |  |

Сводные тепловые характеристики:

| Тепловые характеристики | Максимальные Гкал/ч | Средние Гкал/ч | Годовые Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Угольная котельная | 2,63 | 1,32 | 8082,2 |
| Потребление тепла, всего | 2,43 | 1,21 | 7036,87 |
| В т.ч. - жилые | 2,15 | 1,07 | 6016,07 |
| - нежилые | 0,28 | 0,14 | 1020,8 |
| Потери тепловой энергии, всего | 0,14 | 0,08 | 856,8 |
| В т.ч. – от наружного охлаждения | 0,13 | 0,07 | 800,4 |
| - с утечками в теплосетях | 0,01 | 0,01 | 56,4 |
| Собственные нужды | 0,06 | 0,03 | 188,5 |

Подписи Сторон

_________________  / М.Н.Модин /                        _________________/ _______________ /

От Концедента                                                           От Концессионера

_________________/ С.Г. Левченко /

От Третьей стороны

Приложение № 7

к концессионному соглашению

от «__»________20__ года № ____

Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях реконструкции Объекта

(Определяется по итогам проведенного конкурса в соответствии с инвестиционной программой Концессионера)

Подписи Сторон

_________________  / М.Н.Модин /                        _________________/ _________________ /

От Концедента                                                           От Концессионера

_________________/ С.Г. Левченко /

От Третьей стороны

Приложение № 8

к концессионному соглашению

от «__»________20__ года № ____

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | Тыс.руб. | 11771,9 | - | - | 10243,4 | - | - | - | - | 11990,2 | - | - | - | - | 14034,9 | - | - |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Нормативный уровень прибыли (без учета предпринимательской прибыли) | % | - | - | - | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | - | - | - |
| 4 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (уровень напряжения НН) | кВтч/Гкал | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| 4.2 | удельный расход топлива на выработку тепловой энергии (уголь) | Кг у.т./ Гкал | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 292,0 | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| 4.3 | удельный расход воды на выработку тепловой энергии | м3/ Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 4.4 | доля тепловой энергии, отпускаемой через приборы учета | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | динамика изменения доли потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 856,8 | 856,8 | 856,8 | 856,8 | 856,8 | 856,8 | 856,8 | 856,8 | 850,0 | 850,0 | 845,0 | 845,0 | 845,0 | 845,0 | 845,0 | 845,0 |

Подписи Сторон

_________________  / М.Н.Модин /                       _________________/ ______________ /                               _________________/ С.Г. Левченко /

От Концедента                                                           От Концессионера                                                                 От Третьей стороны

Приложение № 9

к концессионному соглашению

от «__»________20__ года № ____

Сведения конфиденциального характера

Подписи Сторон

_________________  / М.Н.Модин /                        _________________/ _________________ /

От Концедента                                                           От Концессионера

_________________/ С.Г. Левченко /

От Третьей стороны