Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2014 года № 50-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ШЕЛЕХОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2010-2015 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 02.08.2010 № 776-ПА

- В целях уточнения мероприятий и объема бюджетных ассигнований муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 02.08.2010 № 776-па, в соответствии с пунктом 8.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 8 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 26.08.2013 № 1599-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района»,  статьями ст. 30, 31, 32, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- 1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 02.08.2010 № 776-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010-2015 годы».

- 2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- И.о. Мэра Шелеховского муниципального района                                  М.Н. Модин

Приложение

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

- От20.01.2014 года № 50-па

- Изменения в муниципальную целевую программу

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 02.08.2010 № 776-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010-2015 годы» (далее – Программа)

- В паспорте Программы:

- 1) в наименовании слово «долгосрочной» исключить;

- 2) пункт 5 раздела «Задачи Программы» дополнить словами «в организациях с участием муниципального образования»;

- 3) раздел «Объемы и источники финансирования Программы»  изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы из бюджета района составляет 31 135,86 тыс. руб., в т.ч.: 2010 год – 0,00 тыс. руб., 2011 год – 3 776,10 тыс. руб., 2012 год – 78,40 тыс. руб., 2013 год – 1 487,98 тыс. руб., 2014 год – 3 163,59 тыс. руб., 2015 год – 22 629,79 тыс. руб. Объем финансирования из внебюджетных источников составляет 15 601,67 тыс. руб., в т.ч.: 2010 год – 233,36 тыс. руб., 2011 год – 1780,78 тыс. руб., 2012 год – 1 323,60 тыс. руб., 2013 год – 3 968,04 тыс. руб., 2014 год – 4 416,50 тыс. руб., 2015 год – 3 879,40 тыс. руб. |
| --- | --- |

- »;

- 4) раздел «Методы реализации Программы» изложить в следующей редакции:

- «

| Методы реализации Программы | Программой предусмотрена реализация системы мероприятий: 1. Мероприятий по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций. 2. Мероприятий по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов. 3. Мероприятий по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| --- | --- |

- ».

- В тексте Программы:

- 1) абзац двенадцатый раздела 3 «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«3) заключение органами местного самоуправления Шелеховского района, организациями с участием муниципального образования энергосервисных договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов.»;

- 2) раздел 4 «Объемы и источники финансирования Программы» Программы  изложить в следующей редакции:

- «Раздел 4. Объемы и источники финансирования Программы

- Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета района, а также за счет внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), средств энергоснабжающих муниципальных организаций Шелеховского района.

- К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

- Объем финансирования Программы  из  бюджета  района составляет 31 135,86 тыс. руб., в т.ч.:

- 2010 год –        0,00 тыс. руб.,

- 2011 год – 3 776,10 тыс. руб.,

- 2012 год –      78,40 тыс. руб.,

- 2013 год – 1 487,98 тыс. руб.,

- 2014 год – 3 163,59 тыс. руб.,

- 2015 год – 22 629,79 тыс. руб.

- Объем финансирования из внебюджетных источников составляет 15 601,67 тыс. руб., в т.ч.:

- 2010 год –      233,36 тыс. руб.,

- 2011 год –    1780,78 тыс. руб.,

- 2012 год –   1 323,60 тыс. руб.,

- 2013 год –   3 968,04 тыс. руб.,

- 2014 год –   4 416,50 тыс. руб.,

- 2015 год –   3 879,40 тыс. руб.

- Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Шелеховского района носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета Шелеховского района на очередной финансовый год.».

- 3) раздел 5 «Методы реализации Программы и ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

1) по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций;

2) по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

3) по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия Программы подлежат уточнению:

1) в ходе мониторинга и корректировки планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которая проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации;

2) по результатам проведенных энергетических обследований;

3) при экономии средств бюджета Шелеховского района при реализации Программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

Перечень мероприятий Программы, с указанием объемов финансирования, исполнителей Программы и сроков, приведен в Приложении № 1. Перечень мероприятий Программы сформирован на основании программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

- Реализация мероприятий, определенных Приложением 1 к Программе, осуществляется исполнителями Программы в отношении объектов муниципальной собственности Шелеховского района, закрепленных за ними на соответствующем праве, путем заключения гражданско-правовых договоров, муниципальных контрактов о проведении энергетических обследований, энергосервисных мероприятий в порядке, определенном законодательством.

Результаты реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

2) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

3) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

4) сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления;

5) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.».

- 3. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к муниципальной целевой программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Шелеховском районе

на 2010-2015 годы»

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Перечень мероприятий | Ожидаемый результат в натуральном выражении | Срок проведения | Объем и источник финансирования, тыс.руб. |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | ОБ | ВИ |  |
| 1. | Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение энергетических обследований | 4 обсл. | 2013 | - | - | 43,00 | МУП «Комбинат детского питания» |
|  |  |  | 2013 | - | - | 57,62 | МУП «Оздоровительный центр» |
|  |  |  | 2013 | - | - | 64,80 | МУП «ЦРА № 167» |
|  |  |  | 2014 | - | - | 100,00 | МУП «Шелеховские отопительные котельные» |
|  |  | 43 обсл. | 2013 | 850,00 | - | - | Структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района согласно приложения 2 к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010-2015 годы» |
| 1.1.2. | Сбор и анализ информации об энергопотреблении муниципальных зданий, строений, сооружений. Систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов, для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения, бухгалтерской отчетности для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | 2010-2015 | - | - | - | УМИ, МУП, МУ, муниципальные организации Шелеховского района, осуществляющие подачу потребителям соответствующего ресурса, АХО |
| 1.1.3. | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы |  | 2011-2015 | - | - | - | МУП, МУ, АХО, муниципальные организации Шелеховского района, осуществляющие подачу потребителям соответствующего ресурса |
| 1.1.4. | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  | 2011-2015 | - | - | - | Муниципальные организации Шелеховского района, осуществляющие регулируемые виды деятельности (далее - организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности) |
| 1.1.5. | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией заключенных органами местного самоуправления района, организациями с участием муниципального образования энергосервисных контрактов |  | 2013-2015 | - | - | - | Структурные подразделения, МУП, МУ организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| 1.1.6. | Обеспечение снижения муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях объемов потребленных воды, тепловой энергии, электрической энергии, в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента |  | 2011-2015 | - | - | - | Структурные подразделения, МУ |
| 1.1.7. | Планирование главными распорядителями бюджетных средств бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2009 году видов ресурсов, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением таких объемов на 3%. |  | 2011-2015 | - | - | - | ГРБС |
| 1.1.8 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями |  | 2011-2015 | - | - |  | Структурные подразделения |
|  |  |  | ИТОГО | 850,00 | - | 265,42 |  |
| 1.2. | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Установка приборов учета тепловой энергии | 19 | 2011 | 1 828,60 | - | - | Муниципальные образовательные организации (далее- образовательные организации) |
| 2) | Монтаж системы автоматизированного мониторинга приборов учета тепловой энергии | 19 | 2011 | 851,20 | - | - | Образовательные организации |
| 3) | Модернизация системы теплоснабжения отдельных объектов | 6 | 2011 | 544,80 | - | - | Образовательные организации |
| 4) | Замена приборов учета ХВС | 13 | 2011 | 148,00 | - | - | Образовательные организации |
| 5) | Установка приборов учета ХВС | 2 | 2013 | 12,00 | - | - | Образовательные организации |
| 6) | Установка приборов учета тепловой энергии в 3 образовательных организациях | 4 | 2015 | 420,00 | - | - | Образовательные организации |
| 7) | Замена приборов учета электрической энергии | 4 | 2013 | 68,48 | - | - | Образовательные организации |
| 8) | Установка приборов учета ХВС | 1 | 2014 | 12,00 | - | - | Образовательные организации |
| 9) | Установка приборов учета ХВС | 1 | 2015 | 4,50 | - | - | Образовательные организации |
| 10) | Установка прибора учета ХВС | 2 | 2011 | 5,20 | - | - | РМУК «ШМЦБ» |
| 11) | Установка приборов учета тепловой энергии и ГВС в ТП | 4 | 2011 | 187,30 | - | - | РМУК «ШМЦБ» |
| 12) | Замена приборов учета тепловой энергии в ТП | 1 | 2012 | 78,40 | - | - | МОУК ДОД «ДХШ ИМ.В.И.Сурикова» |
| 13) | Установка прибора учета электрической энергии | 1 | 2011 | 7,00 | - | - | Городской музей Г.И. Шелехова |
| 14) | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 2011 | 99,90 | - | - | Городской музей Г.И. Шелехова |
| 15) | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 | 2011 | 90,10 | - |  | ЦТРиГО |
| 16) | Замена прибора учета электрической энергии | 2 | 2011 | 14,00 | - |  | ЦТРиГО |
| 17) | Поверка приборов учета |  | 2010 | - | - | 2,32 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 18) | Модернизация ТП |  | 2011 | - | - | 111,38 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 19) | Модернизация ТП |  | 2012 | - | - | 86,64 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 20) | Поверка приборов учета | 1 | 2013 | - | - | 15,38 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 21) | Поверка приборов учета |  | 2015 | - | - | 10,00 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 22) | Замена электрических щитов и приборов учета электрической энергии | 4 | 2010 | - | - | 16,00 | МУП «ЦРА № 167» |
| 23) | Поверка приборов учета тепловой энергии | 1 | 2010 | - | - | 17,00 | МУП «ЦРА № 167» |
| 24) | Мероприятии по ремонту, замене электрооборудования, установка счетчика в аптечном пункте 4 микрорайона | 1 | 2013 | - | - | 21,30 | МУП «ЦРА № 167» |
|  |  |  | ИТОГО | 4 371,48 | - | 280,02 |  |
|  |  |  | 2010 | - | - | 35,32 |  |
|  |  |  | 2011 | 3 776,10 | - | 111,38 |  |
|  |  |  | 2012 | 78,40 | - | 86,64 |  |
|  |  |  | 2013 | 80,48 | - | 36,68 |  |
|  |  |  | 2014 | 12,00 | - | - |  |
|  |  |  | 2015 | 424,50 | - | 10,00 |  |
| 1.2.2. | Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ремонт тепловых пунктов | 32 | 2013 | 557,51 | - | - | Образовательные организации |
| 2) | Ремонт и модернизация тепловых пунктов и отопительных систем | 18 | 2014 | 1 780,48 | - | - | Образовательные организации |
| 3) | Ремонт и модернизация тепловых пунктов и отопительных систем | 7 | 2015 | 1 613,00 | - | - | Образовательные организации |
| 4) | Установка клапанов регулировки давления в санитарных узлах и умывальнях в 15 образовательных организациях | 15 | 2014 | 351,00 | - | - | Образовательные организации |
| 5) | Установка клапанов регулировки давления в санитарных узлах и умывальнях в 9 образовательных организациях | 9 | 2015 | 129,30 | - | - | Образовательные организации |
| 6) | Установка и монтаж водопроводной канализации |  | 2014 | 30,00 | - | - | МКДОУ ШР № 9 «Ландыш» |
| 7) | Установка балансировочных вентилей на радиаторы, в элеваторном узле в 3 образовательных организациях | 8 | 2015 | 102,43 | - | - | Образовательные организации |
| 8) | Установка смесителей воды с аэраторами на все выходы воды в 24 образовательных организациях | 24 | 2015 | 512,50 | - | - | Образовательные организации |
| 9) | Ремонт системы отопления | 1 | 2014 | 25,00 | - | - | РМУК «ШМЦБ» |
| 10) | Установка клапанов регулировки давления в санитарных узлах и умывальнях | 1 | 2015 | 25,00 | - | - | РМУК «ШМЦБ» |
| 11) | Установка смесителей воды с аэраторами на все выходы воды | 1 | 2015 | 2,00 | - | - | МОУК ДОД «ДХШ ИМ.В.И.Сурикова» |
| 12) | Установка клапанов регулировки давления в санитарных узлах и умывальнях | 1 | 2015 | 2,80 | - | - | МОУК ДОД «ДХШ ИМ.В.И.Сурикова» |
| 13) | Ремонт системы отопления | 1 | 2014 | 25,00 | - | - | Городской музей Г.И. Шелехова |
| 14) | Ремонт системы отопления | 1 | 2014 | 50,00 | - | - | ЦТРиГО |
| 15) | Ремонт системы отопления | 1 | 2015 | 10,00 | - | - | ЦТРиГО |
| 16) | Ремонт системы водоснабжения | 1 | 2014 | - | - | 300,00 | МУП «Комбинат детского питания» |
| 17) | Изоляция трубопроводов систем отопления |  | 2010 | - | - | 10,03 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 18) | Приобретение и установка электрического котла на линию приточной вентиляции и забора воды в чашу бассейна |  | 2012 | - | - | 227,79 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 19) | Приобретение сушильного шкафа | 1 | 2010 | - | - | 17,00 | МУП «ЦРА № 167» |
| 20) | Модернизация и ремонт системы отопления |  | 2015 | - | - | 150,00 | МУП «ЦРА № 167» |
|  |  |  | ИТОГО | 5 216,02 | - | 704,81 |  |
|  |  |  | 2010 | - | - | 27,03 |  |
|  |  |  | 2011 | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | 227,79 |  |
|  |  |  | 2013 | 557,51 | - | - |  |
|  |  |  | 2014 | 2 261,48 | - | 300,00 |  |
|  |  |  | 2015 | 2 397,03 | - | 150,00 |  |
| 1.2.3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района, при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Замена оконных блоков в здании Администрации Шелеховского муниципального района | 1 | 2015 | 87,00 | - | - | Администрация Шелеховского муниципального района |
| 2) | Замена входных и межкомнатных дверей в здании Администрации Шелеховского муниципального района | 1 | 2015 | 15,00 | - | - | Администрация Шелеховского муниципального района |
| 3) | Утепление стен и потолка в МКДОУ ШР № 7 «Брусничка» | 1 | 2014 | 175,00 | - | - | Образовательные организации |
| 4) | Утепление строительных швов | 2 | 2014 | 55,00 | - | - | Образовательные организации |
| 5) | Замена оконных блоков в МКДОУ ШР № 19 «Малышок» | 10 | 2014 | 193,00 | - | - | Образовательные организации |
| 6) | Замена входных и межкомнатных дверей | 8 | 2015 | 554,40 | - | - | Образовательные организации |
| 7) | Утепление входных дверей | 4 | 2015 | 135,00 | - | - | Образовательные организации |
| 8) | Утепление строительных швов, стен, пола в 6 образовательных организациях | 6 | 2015 | 530,80 | - | - | Образовательные организации |
| 9) | Замена подвальных окон в 3 образовательных организациях | 3 | 2015 | 55,00 | - | - | Образовательные организации |
| 10) | Ремонт приточно-вытяжной вентиляции в 15 образовательных организациях | 15 | 2015 | 4 740,00 | - | - | Образовательные организации |
| 11) | Разработка проектно-сметной документации на ремонт приточно-вытяжной вентиляции в МКОУ ШР «СОШ № 6» | 1 | 2015 | 378,22 |  |  | МКОУ ШР «СОШ № 6» |
| 12) | Замена оконных блоков в 28 образовательных организациях | 28 | 2015 | 8 924,12 | - | - | Образовательные организации |
| 13) | Замена входных дверей | 1 | 2015 | 15,00 | - | - | РМУК «ШМЦБ» |
| 14) | Утепление строительных швов, стен, пола | 1 | 2015 | 305,00 | - | - | РМУК «ШМЦБ» |
| 15) | Ремонт приточно-вытяжной вентиляции | 1 | 2015 | 80,00 | - | - | МОУК ДОД «ДХШ ИМ.В.И.Сурикова» |
| 16) | Замена оконных блоков | 1 | 2015 | 67,73 | - | - | МОУК ДОД «ДХШ ИМ.В.И.Сурикова» |
| 17) | Утепление строительных швов, стен, пола | 1 | 2015 | 78,00 | - | - | Городской музей Г.И. Шелехова |
| 18) | Утепление строительных швов, стен, пола | 1 | 2015 | 555,00 | - | - | ЦТРиГО |
| 19) | Ремонт приточно-вытяжной вентиляции | 1 | 2015 | 240,00 | - | - | ЦТРиГО |
| 20) | Замена оконных блоков | 3 | 2012 | - | - | 70,00 | МУП «Комбинат детского питания» |
| 21) | Замена оконных блоков | 2 | 2013 | - | - | 25,80 | МУП «Комбинат детского питания» |
| 22) | Установка датчиков температуры по помещениям |  | 2014 | - | - | 4,80 | МУП «Комбинат детского питания» |
| 23) | 100% замена шиферной кровли по зданию |  | 2011 | - | - | 660,33 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 24) | Замена дверей по кабинетам 2-го этажа |  | 2011 | - | - | 250,00 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 25) | Замена оконных блоков по 2-ому этажу здания |  | 2012 | - | - | 255,62 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 26) | Замеры по работе вентиляции |  | 2012 | - | - | 15,00 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 27) | Замена люка на чердак |  | 2012 | - | - | 9,30 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 28) | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции |  | 2013 | - | - | 176,75 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 29) | Замена калориферов на приточной вентиляции |  | 2013 | - | - | 84,01 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 30) | Замена оконных блоков по 1-му этажу здания на пластиковые |  | 2013 | - | - | 81,36 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 31) | Замена оконных блоков по залу бассейна на стеклопакеты |  | 2013 | - | - | 201,67 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 32) | Установка отсекающего тамбура в фойе |  | 2013 | - | - | 105,64 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 33) | Ремонт отмостки по периметру здания |  | 2015 | - | - | 1 500,00 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 34) | Замена входных дверей в аптеку |  | 2010 | - | - | 22,60 | МУП «ЦРА № 167» |
| 35) | Замена входных дверей в аптеку с торцевой стороны |  | 2010 | - | - | 20,00 | МУП «ЦРА № 167» |
| 36) | Утепление входных дверей в аптечном пункте пос. Большой луг |  | 2010 | - | - | 3,00 | МУП «ЦРА № 167» |
| 37) | Замена оконных блоков |  | 2012 | - | - | 228,57 | МУП «ЦРА № 167» |
|  |  |  | ИТОГО | 17 183,27 | - | 3 714,44 |  |
|  |  |  | 2010 | - | - | 45,60 |  |
|  |  |  | 2011 | - | - | 910,33 |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | 578,49 |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | 675,23 |  |
|  |  |  | 2014 | 423,00 | - | 4,80 |  |
|  |  |  | 2015 | 16 760,27 | - | 1 500,00 |  |
| 1.2.4. | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Замена трансформаторов тока, электрических щитов, ремонт электрической проводки в 4 образовательных организациях | 4 | 2014 | 300,77 | - | - | Образовательные организации |
| 2) | Замена трансформаторов тока, электрических щитов, ремонт электрической проводки в МКОУ ШР «СОШ № 12» | 1 | 2015 | 30,00 | - | - | МКОУ ШР «СОШ № 12» |
| 3) | Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования | 1 | 2013 | - | - | 27,00 | МУП «Комбинат детского питания» |
| 4) | Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования | 1 | 2011 | - | - | 17,50 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 5) | Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования | 1 | 2011 | - | - | 37,00 | МУП «ЦРА № 167» |
| 6) | Ремонт электропроводки, замена электрических розеток | 1 | 2012 | - | - | 42,00 | МУП «ЦРА № 167» |
|  |  |  | ИТОГО | 330,77 | - | 123,50 |  |
|  |  |  | 2010 | - | - | - |  |
|  |  |  | 2011 | - | - | 54,50 |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | 42,00 |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | 27,00 |  |
|  |  |  | 2014 | 300,77 | - | - |  |
|  |  |  | 2015 | 30,00 | - | - |  |
| 1.2.5. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления, ГВС в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района | 8 | 2014 | 166,34 | - | - | Образовательные организации |
|  |  | 1 | 2015 | 9,00 | - | - | Администрация ШМР |
|  |  | 7 | 2015 | 159,56 | - | - | Образование |
|  |  | 1 | 2015 | 9,00 | - | - | РМУК «ШМЦБ» |
|  |  | 1 | 2015 | 10,00 | - | - | ЦТРиГО |
|  |  | 1 | 2013 | - | - | 2,02 | МУП «Оздоровительный центр» |
|  |  |  | ИТОГО | 353,90 | - | 2,02 |  |
|  |  |  | 2010 | - | - | - |  |
|  |  |  | 2011 | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | - |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | 2,02 |  |
|  |  |  | 2014 | 166,34 | - | - |  |
|  |  |  | 2015 | 187,56 | - | - |  |
| 1.2.6. | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях , находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района |  | 2011-2015 | - | - | - | УМИ, МУП, МУ, АХО |
| 1.2.7. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Шелеховского района |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 198 | 2015 | 39,71 | - | - | Администрация Шелеховского муниципального района |
| 2) | Замена ламп уличного освещения у здания Администрации Шелеховского муниципального района | 1 | 2015 | 33,60 | - | - | Администрация Шелеховского муниципального района |
| 3) | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 3906 | 2015 | 781,22 | - | - | Образовательные организации |
| 4) | Замена осветительных приборов в 6 образовательных организациях | 6 | 2015 | 1 600,08 | - | - | Образовательные организации |
| 5) | Замена ламп уличного освещения в 12 образовательных организациях | 12 | 2015 | 306,22 | - | - | Образовательные организации |
| 6) | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 304 | 2015 | 60,80 | - | - | РМУК «ШМЦБ» |
| 7) | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2 | 2015 | 0,40 | - | - | МОУК ДОД «ДХШ ИМ.В.И.Сурикова» |
| 8) | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 42 | 2015 | 8,40 | - | - | Городской музей Г.И. Шелехова |
| 9) | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 4 | 2011 | - | - | 0,50 | МУП «Комбинат детского питания» |
| 10) | Замена бактерицидных ламп | 12 | 2012 | - | - | 23,00 | МУП «Комбинат детского питания» |
| 11) | Ремонт светильников: приобретение патронов, электрического провода, ламп, стартеров | 50 | 2012 | - | - | 6,00 | МУП «Комбинат детского питания» |
| 12) | Замена осветительных приборов: люминесцентные светильники | 22 | 2012 | - | - | 15,40 | МУП «Комбинат детского питания» |
| 13) | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | 2010 | - | - | 1,71 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 14) | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | 2011 | - | - | 7,07 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 15) | Установка светильников с датчиками движения |  | 2012 | - | - | 1,69 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 16) | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | 2012 | - | - | 4,60 | МУП «Оздоровительный центр» |
| 17) | Ремонт светильников: приобретение патронов, электрического провода, ламп, стартеров | 50 | 2010 | - | - | 10,00 | МУП «ЦРА № 167» |
| 18) | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 40 | 2011 | - | - | 6,00 | МУП «ЦРА № 167» |
|  |  |  | ИТОГО | 2 830,43 | - | 75,97 |  |
|  |  |  | 2010 | - | - | 11,71 |  |
|  |  |  | 2011 | - | - | 13,57 |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | 50,69 |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | - |  |
|  |  |  | 2014 | - | - | - |  |
|  |  |  | 2015 | 2 830,43 | - | - |  |
| 1.2.8. | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Приобретение фасовочного автомата | 1 | 2011 | - | - | 490,00 | МУП «Комбинат детского питания» |
| 2) | Приобретение тепловой завесы |  | 2010 | - | - | 7,20 | МУП «Оздоровительный центр» |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | 497,20 |  |
|  |  |  | 2010 | - | - | 7,20 |  |
|  |  |  | 2011 | - | - | 490,00 |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | - |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | - |  |
|  |  |  | 2014 | - | - | - |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | - |  |
| 1.2.9. | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры организаций с участием муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования |  | 2011-2015 | - | - | - | МУП «Шелеховские отопительные котельные» |
| 2) | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия: - р.п. Большой Луг, ул. Железнодорожная, 17 (отапливаемый объект МКОУ ШР «СОШ №8»); - р.п. Большой Луг, ул. Геологов, 17 (отапливаемый объект МКОУК ДОД «Центр искусств им. Самарина»). Оптимизация насосного оборудования: - р.п. Большой Луг, ул. Геологов, 17 (отапливаемый объект МКОУК ДОД «Центр искусств им. Самарина»). Установка твердотопливных котлов на электробойлерную: - р.п. Большой Луг, ул. 2-ая Железнодорожная, 2 (отапливаемый объект «НШДС №10»). | 1 1 2 2 | 2013 | - | - | 3 061,70 | МУП «Шелеховские отопительные котельные» |
| 3) | Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных находящихся в хозяйственном ведении МУП «Шелеховские отопительные котельные»: реконструкция теплового узла, установка приборов учета тепловой и электрической энергии, замена ламп накаливания, утепление зданий, замена отопительных приборов и установка балансировочных клапан |  | 2010 | - | - | 100,00 | МУП «Шелеховские отопительные котельные» |
|  |  |  | 2011 | - | - | 171,00 | МУП «Шелеховские отопительные котельные» |
|  |  |  | 2014 | - | - | 1 011,70 | МУП «Шелеховские отопительные котельные» |
|  |  |  | 2015 | - | - | 2 219,40 | МУП «Шелеховские отопительные котельные» |
| 4) | Замена тепловых сетей МУП «Шелеховские отопительные котельные» с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции |  | 2014 | - | - | 3 000,00 | МУП «Шелеховские отопительные котельные» |
| 5) | Модернизация системы искусственного освещения |  | 2012 | - | - | 100,00 | ООО «Шелеховская электросетевая компания» |
| 6) | Модернизация системы теплоснабжения и усиление теплового контура здания |  | 2012 | - | - | 158,00 | ООО «Шелеховская электросетевая компания» |
| 7) | Реконструкция узлов учета ГВС и ХВС, замена сантехнического оборудования |  | 2012 |  |  | 50,00 | ООО «Шелеховская электросетевая компания» |
| 8) | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  | 2011-2015 | - | - | - | УМИ |
| 9) | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов |  | 2011-2015 | - | - | - | УМИ, Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|  |  |  | ИТОГО | - | - | 9 871,80 |  |
|  |  |  | 2010 | - | - | 100,00 |  |
|  |  |  | 2011 | - | - | 171,00 |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | 308,00 |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | 3 061,70 |  |
|  |  |  | 2014 | - | - | 4 011,70 |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | 2 219,40 |  |
| ВСЕГО по 1 разделу |  |  |  | 31 135,86 | - | 15535,17 |  |
|  |  |  | 2010 | - | - | 126,86 |  |
|  |  |  | 2011 | 3 776,10 | - | 1 579,78 |  |
|  |  |  | 2012 | 78,40 | - | 985,60 |  |
|  |  |  | 2013 | 1 487,98 | - | 906,34 |  |
|  |  |  | 2014 | 3 163,59 | - | 404,80 |  |
|  |  |  | 2015 | 22 629,79 | - | 1 660,00 |  |
| 2. | Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка мероприятий в области регулирования цен (тарифов), направленных на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности |  | 2011-2015 | - | - | - | Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, управление по экономике |
| 3. | Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информационно-аналитическое обеспечение политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Представление оператору государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сведений в соответствии с Правилами представления органами государственной власти субъектов РФ и ОМСУ информации для включения в государственную информационную систему, с установленной периодичностью и формой представления информации |  | 2011-2015 | - | - | - | Отдел информационных технологий |
| 3.1.2. | Опубликование в средствах массовой информации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | 2010 | - | - | - | Отдел по работе с общественностью и СМИ, МУ «Редакция газеты «Шелеховский вестник» |
| 3.1.3. | Организация распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечение регулярного распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | 2010 | - | - | - | СМИ |
|  |  |  | 2011 | - | - | - | СМИ |
|  |  |  | 2012 | - | - | - | СМИ |
|  |  |  | 2013 | - | - | - | СМИ |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | СМИ |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | СМИ |
| 3.1.4. | Информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых установлены требования к их обороту на территории РФ, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов |  | 2011-2015 | - | - | - | Отдел по развитию потребительского рынка |
| 3.1.5. | Распространение информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности |  | 2011-2015 | - | - | - | Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, СМИ |
| 3.1.6. | Включение в образовательные программы учебных курсов по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | 2011-2015 | - | - | - | Управление образования, молодежной политики и спорта АШМР |
| 3.1.7. | Обеспечение создания и функционирования ответствующего раздела официального сайта Администрации Шелеховского муниципального района в сети «Интернет», на котором размещается информация о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, а также иная информация из состава информации, подлежащей включению в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | 2011-2015 | - | - | - | Отдел информационных технологий |
| 3.2. | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов) | 1 чел. | 2010 | - | - | 6,50 | МУП «Оздоровительный центр» |
|  |  | 3 чел. | 2011 | - | - | 30,00 | Структурные подразделения, МАУ, МУП, МУ, организации, осуществляющие регулиру-емые виды деятельности |
|  |  | 3 чел. | 2012 | - | - | 30,00 | Структурные подразделения, МАУ, МУП, МУ, организации, осуществляющие регулиру-емые виды деятельности |
| 3.3. | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения |  | 2011-2015 | - | - | - | Структурные подразделения |
| 3.4. | Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг |  | 2011-2015 | - | - | - | Комиссия по размещению муниципального заказа, МАУ, МУП, МУ |
| 3.5. | Корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации |  | 2011-2015 | - | - | - | УМИ, управление по экономике, структурные подразделения |
| 3.6. | Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению ОМС |  | 2011-2015 | - | - | - | Управление по экономике, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| ИТОГО по 3 разделу |  |  |  | - | - | 66,50 |  |
|  |  |  | 2010 | - | - | 6,50 |  |
|  |  |  | 2011 | - | - | 30,00 |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | 30,00 |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | - |  |
|  |  |  | 2014 | - | - | - |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | - |  |
| Итого финансирование по Программе: |  |  |  | 31 135,86 | - | 15 601,67 |  |
|  |  |  | 2010 | - | - | 233,36 |  |
|  |  |  | 2011 | 3 776,10 | - | 1 780,78 |  |
|  |  |  | 2012 | 78,40 | - | 1 323,60 |  |
|  |  |  | 2013 | 1 487,98 | - | 3 968,04 |  |
|  |  |  | 2014 | 3 163,59 | - | 4 416,50 |  |
|  |  |  | 2015 | 22 629,79 | - | 3 879,40 |  |

- ».

- Начальник управления по экономике                                                                                                                               М.А. Бутакова