Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 ноября 2012 года  №1687-па

О внесении изменений в  муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 02.08.2010 № 776-па

В целях уточнения мероприятий и объема бюджетных ассигнований муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010-2015 годы», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- 1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 02.08.2010 № 776-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010 - 2015 годы».

- 2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Мэр Шелеховского

- муниципального района                                                                      А. Ю. Лобанов

Приложение

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

- от 20 ноября 2012 года № 1687-па

- Изменения в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010 - 2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 02.08.2010 № 776-па «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелеховском районе на 2010-2015 годы» (далее – Программа)

- 1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы  изложить в следующей редакции:

- «

| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы из бюджета района составляет 88 007,25 тыс. руб., в т.ч.: 2010 год – 0,00 тыс. руб., 2011 год – 3 776,10 тыс. руб., 2012 год – 518,48 тыс. руб., 2013 год – 9 774,74 тыс. руб., 2014 год – 66 765,23 тыс. руб., 2015 год – 7 172,70 тыс. руб. Объем финансирования Программы из областного бюджета района составляет 23 778,89 тыс. руб., в т.ч.: 2010 год – 0,00 тыс. руб., 2011 год – 0,00 тыс. руб., 2012 год – 425,00 тыс. руб., 2013 год – 23 353,89 тыс. руб., 2014 год – 0,00 тыс. руб., 2015 год – 0,00 тыс. руб. Объем финансирования из внебюджетных источников составляет 30 054,55 тыс. руб., в т.ч.: 2010 год – 1 886,30 тыс. руб., 2011 год – 8 116,30 тыс. руб., 2012 год – 5 463,15 тыс. руб., 2013 год – 5 602,90 тыс. руб., 2014 год – 4 676,50 тыс. руб., 2015 год – 4 309,40 тыс. руб. |
| --- | --- |

- ».

- 2. Раздел 4 «Объемы и источники финансирования Программы» Программы  изложить в следующей редакции:

- «Раздел 4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

- Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета района, а также за счет внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), средств энергоснабжающих организаций.

- К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

- Объем финансирования Программы  из  бюджета  района составляет 88 007,25 тыс. руб., в т.ч.:

- 2010 год –          0,00 тыс. руб.,

- 2011 год –   3 776,10 тыс. руб.,

- 2012 год –      518,48 тыс. руб.,

- 2013 год –   9 774,74 тыс. руб.,

- 2014 год – 66 765,23 тыс. руб.,

- 2015 год –   7 172,70 тыс. руб.

- Объем финансирования Программы  из областного бюджета  района составляет 23 778,89 тыс. руб., в т.ч.:

- 2010 год –          0,00 тыс. руб.,

- 2011 год –          0,00 тыс. руб.,

- 2012 год –      425,00 тыс. руб.,

- 2013 год – 23 353,89 тыс. руб.,

- 2014 год –          0,00 тыс. руб.,

- 2015 год –          0,00 тыс. руб.

- Объем финансирования из внебюджетных источников составляет 30 054,55 тыс. руб., в т.ч.:

- 2010 год –   1 886,30 тыс. руб.,

- 2011 год –   8 116,30 тыс. руб.,

- 2012 год –   5 463,15 тыс. руб.,

- 2013 год –   5 602,90 тыс. руб.,

- 2014 год –   4 676,50 тыс. руб.,

- 2015 год –   4 309,40 тыс. руб.

- Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Шелеховского района носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета Шелеховского района на очередной финансовый год.».

- 3. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к муниципальной целевой программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Шелеховском районе

на 2010-2015 годы»

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Перечень мероприятий | Ожидаемый результат в натуральном выражении | Экономический эффект, тыс.руб. | Срок проведения | Объем и источник финансирования, тыс.руб. |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МБ (ОБ, ФБ) | ВИ |  |
| 1. | Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение энергетических обследований организаций с участием муниципального образования, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (перечень организаций согласно Приложению 2 к Программе) | 5 обследований |  | 2012 | - | 500,0 | Структурные подразделения Администрации Шелеховского муниципального района (далее -структурные подразделения), МУП, МУ, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|  |  | 43 обследования |  | 2012 | 425,0 – МБ 425,0 – ОБ | - |  |
|  | Итого |  |  |  | 425,0 – МБ 425,0 – ОБ | 500,0 |  |
| 1.1.2. | Сбор и анализ информации об энергопотреблении муниципальных зданий, строений, сооружений. Систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов, для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения, бухгалтерской отчетности, для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 2010-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | УМИ, МУП, МУ, организации, осуществляющие подачу потребителям соответствующего ресурса, АХО |
| 1.1.3. | Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы |  |  | 2011-2015 г.г. | - | Внебюджетные источники | МУП, МУ, АХО, организации осуществляющие подачу потребителям соответствующего ресурса |
| 1.1.4. | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  | 2011-2015 г.г. | - | Внебюджетные источники | Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| 1.1.5. | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов |  |  | 2013-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Структурные подразделения, МУП, МУ организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| 1.1.6. | Обеспечение снижения муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях объемов потребленных воды, тепловой энергии, электрической энергии, в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента |  |  | 2011-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Структурные подразделения, МУ |
| 1.1.7. | Планирование главными распорядителями бюджетных средств бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2009 году видов ресурсов, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением таких объемов на 3%. |  |  | 2011-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | ГРБС |
| 1.1.8 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями |  |  | 2011-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Структурные подразделения |
| 1.2. | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  | УМИ, МУП, МУ, АХО |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Установка приборов учета тепловой энергии | 19 |  | 2011 | 1 828,60 – МБ | - | МУ согласно принятых программ энергосбережения повышения энергетической эффективности |
| б | Монтаж системы автоматизированного мониторинга приборов учета тепловой энергии | 19 |  | 2011 | 851,20 – МБ | - |  |
| в | Модернизация системы теплоснабжения отдельных объектов | 6 |  | 2011 | 544,80 – МБ | - |  |
| г | Замена приборов учета ХВС | 13 |  | 2011 | 148,00 – МБ | - |  |
| д | Замена приборов учета ХВС | 4 |  | 2013 | 42,00 – МБ | - |  |
| е | Установка приборов учета ХВС | 2 |  | 2013 | 12,00 – МБ | - |  |
| ж | Установка приборов учета тепловой энергии | 4 |  | 2013 | 395,65 – МБ | - |  |
| з | Монтаж системы автоматизированного мониторинга приборов учета тепловой энергии | 4 |  | 2013 | 243,24 – МБ | - |  |
| и | Замена приборов учета электрической энергии | 25 |  | 2013 | 416,30 – МБ | - |  |
| к | Замена приборов учета электрической энергии | 44 |  | 2014 | 792,00 – МБ | - |  |
| л | Установка приборов учета ХВС | 15 |  | 2014 | 225,00 – МБ | - |  |
| н | Установка приборов учета ХВС | 6 |  | 2015 | 90,00 – МБ | - |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| РМУК «ШМЦБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Установка прибора учета ХВС | 2 |  | 2011 | 5,2 – МБ | - | -«- |
| б | Установка приборов учета тепловой энергии и ГВС в ТП | 4 |  | 2011 | 187,3 – МБ | - | -«- |
| в | Модернизация ТП |  |  | 2015 | 267,0 – МБ | - | -«- |
| МОУК ДОД ДХШ ИМ.В.И.Сурикова |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена приборов учета тепловой энергии в ТП | 1 |  | 2012 | 93,48 – МБ | - | -«- |
| Городской музей Г.И. Шелехова |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Установка прибора учета электрической энергии | 1 |  | 2011 | 7,0 – МБ | - | -«- |
| б | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 |  | 2011 | 99,9 – МБ | - | -«- |
| в | Замена счетчиков ХВС и ГВС | 2 |  | 2015 | 6,0 – МБ | - | -«- |
| МОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Установка прибора учета тепловой энергии | 1 |  | 2011 | 90,1 – МБ | - | -«- |
| б | Замена прибора учета электрической энергии | 2 |  | 2011 | 14,0 – МБ | - | -«- |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Комбинат детского питания» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена прибора учета тепловой энергии в ТП | 1 |  | 2012 | - | 112,4 | -«- |
| МУП «Оздоровительный центр» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Поверка приборов учета |  |  | 2010 | - | 20,0 | -«- |
| б | Поверка приборов учета |  |  | 2011 | - | 10,0 | -«- |
| в | Модернизация ТП |  |  | 2014 | - | 200,0 | -«- |
| г | Поверка приборов учета |  |  | 2015 | - | 10,0 | -«- |
| МУП "ЦРА № 167" |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена электрических щитов и приборов учета электрической энергии | 4 |  | 2010 | - | 46,0 | -«- |
| б | Поверка приборов учета |  |  | 2013 | - | 10,0 | -«- |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6 358,77 – МБ | 408,40 |  |
|  |  |  |  | 2010 | - | 66,00 |  |
|  |  |  |  | 2011 | 3 776,10 – МБ | 10,00 |  |
|  |  |  |  | 2012 | 93,48 – МБ | 112,40 |  |
|  |  |  |  | 2013 | 1 109,19 – МБ | 10,00 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 1 017,00 – МБ | 200,00 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 363,00 – МБ | 10,00 |  |
| 1.2.2. | Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации |  |  |  | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Структурные под разделения, МУП, МУ, АХО |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Ремонт тепловых пунктов | 32 |  | 2013 | 1 000,00 | - | МУ согласно принятых программ энергосбережения повышения энергетической эффективности |
| б | Реконструкция теплосети | 1 |  | 2014 | 362,47 | - |  |
| в | Ремонт и модернизация тепловых пунктов и отопительных систем | 32 |  | 2014 | 10 528,90 | - |  |
| г | Выполнение ПСД на капитальный ремонт электрической проводки |  |  | 2014 | 6 516,11 | - |  |
| д | Выполнение ПСД на капитальный ремонт системы отопления и вентиляции |  |  | 2014 | 1 165,50 | - |  |
| е | Выполнение ПСД на капитальный ремонт водопровода и канализации |  |  | 2014 | 5 588,20 |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| РМУК «ШМЦБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Выполнение ПСД на капитальный ремонт вентиляции |  |  | 2013 | 15,0 – МБ | - | -«- |
| б | Выполнение ПСД на капитальный ремонт системы отопления |  |  | 2014 | 34,0 – МБ | - | -«- |
| в | Капитальный ремонт системы отопления |  |  | 2014 | 1 340,0 – МБ | - | -«- |
| г | Ремонт системы водоснабжения |  |  | 2014 | 328,8 – МБ | - | -«- |
| МОУК ДОД «ДХШ ИМ.В.И.Сурикова» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Капитальный ремонт системы отопления (смена радиаторов) | 16 |  | 2013 | 122,3 – МБ | - | -«- |
| б | Приобретение сушильного шкафа | 1 |  | 2015 | 75,0 – МБ | - | -«- |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Комбинат детского питания» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Ремонт системы водоснабжения |  |  | 2014 | - | 300,0 | -«- |
| МУП «Оздоровительный центр» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Изоляция трубопроводов систем отопления и вентиляции |  |  | 2010 | - | 10,0 | -«- |
| б | Приобретение и установка теплового оборудования |  |  | 2013 | - | 200,0 | -«- |
| МУП «ЦРА № 167» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Приобретение сушильного шкафа | 1 |  | 2010 | - | 17,0 | -«- |
| б | Замена электрообогревателя |  |  | 2011 | - | 6,0 | -«- |
| в | Модернизация и ремонт системы отопления |  |  | 2014 | - | 150,0 | -«- |
| ИТОГО |  |  |  |  | 27 076,28 – МБ | 683,00 |  |
|  |  |  |  | 2010 | - | 27,00 |  |
|  |  |  |  | 2011 | - | 6,00 |  |
|  |  |  |  | 2012 | - | - |  |
|  |  |  |  | 2013 | 1 137,30 – МБ | 200,00 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 25 863,98 – МБ | 450,00 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 75,00 – МБ | - |  |
| 1.2.3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена кровли, отмосток, ремонт фасада, полов, оконных и дверных блоков в образовательных учреждениях (перечень согласно приложению 3 к Программе) | 6 |  | 2013 | 5 108,56 – МБ 22 253,12 – ОБ | - | МУ согласно принятых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| б | Реконструкция канализационной сети (перечень согласно приложению 3 к Программе) | 1 |  | 2013 | 275,19 – МБ 1 100,77 – ОБ | - |  |
| в | Ремонтные работы, направленные на повышение энергетической эффективности зданий образовательных учреждений |  |  | 2014 | 10 041,25 – МБ | - |  |
| г | Установка экранов из пенофола в радиаторных нишах |  |  | 2014 | 160,70 – МБ | - |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| РМУК «ШМЦБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена входных дверей |  |  | 2013 | 38,00 – МБ | - | -«- |
| б | Замена запасных дверей |  |  | 2013 | 16,00 – МБ | - | -«- |
| в | Установка доводчиков на входные двери | 2 |  | 2013 | 4,00 – МБ | - | -«- |
| г | Ремонт приточно-вытяжной вентиляции |  |  | 2013 | 692,50 – МБ | - | -«- |
| д | Замена оконных блоков | 6 |  | 2013 | 120,00 – МБ | - | -«- |
| е | Ремонт крыши | 1 |  | 2013 | 230,00 – МБ | - | -«- |
| ж | Ремонт отмосток здания | 120 м2 |  | 2013 | 65,20 – МБ | - | -«- |
| з | Замена оконных блоков ЦДБ | 12 |  | 2014 | 240,00 – МБ | - | -«- |
| и | Замена оконных блоков | 50 |  | 2014 | 1 185,00 – МБ | - | -«- |
| к | Замена дверных блоков | 18 |  | 2014 | 225,00 – МБ | - | -«- |
| МОУК ДОД «ДХШ ИМ.В.И.Сурикова» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Утепление коридора и холла- приобретение и монтаж тепловых завес | 2 |  | 2013 | 50,0 – МБ | - | -«- |
| б | Замена оконных блоков | 25 |  | 2014 | 257,6 – МБ | - | -«- |
| в | Замена дверных блоков | 11 |  | 2015 | 55,0 – МБ | - | -«- |
| г | Ремонт отмосток здания | 70 м2 |  | 2015 | 129,2 – МБ | - | -«- |
| Городской музей Г.И. Шелехова |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена входных дверей и запасных выходов | 3 |  | 2013 | 54,0 – МБ | - | -«- |
| б | Выполнение ПСД по утеплению здания |  |  | 2014 | 300,0 – МБ | - | -«- |
| в | Утепление стен деревянной части здания |  |  | 2014 | 1 500,0 – МБ | - | -«- |
| г | Капитальный ремонт отмостки |  |  | 2014 | 130,0 – МБ | - | -«- |
| МОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Ремонт и замена оконных блоков | 12 |  | 2013 | 240,0 – МБ | - | -«- |
| б | Утепление крыш зданий перлитом | 26 м2 |  | 2013 | 54,6 – МБ | - | -«- |
| в | Замена радиаторов в кабинетах | 86 |  | 2014 | 350,8 – МБ | - | -«- |
| г | Утепление крыш зданий перлитом | 100 м2 |  | 2015 | 210,0 – МБ | - | -«- |
| д | Замена радиаторов в кабинетах | 72 |  | 2015 | 293,7 – МБ | - | -«- |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Комбинат детского питания» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена оконных блоков | 3 |  | 2013 | - | 60,0 | -«- |
| б | Установка пристроя - тамбура на входных дверях | 3 |  | 2013 | - | 150,0 | -«- |
| МУП «Оздоровительный центр» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена и утепление входного тамбура |  |  | 2010 | - | 400,0 | -«- |
| б | Ремонт отмостки по периметру здания |  |  | 2015 | - | 1 500,0 | -«- |
| в | Замена дверных блоков |  |  | 2015 | - | 80,0 | -«- |
| МУП «ЦРА № 167» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена входных дверей в аптеку |  |  | 2011 | - | 22,6 | МУП согласно принятой программы энергосбережения повышения энергетической эффективности |
| б | Замена входных дверей с торцевой стороны |  |  | 2011 | - | 20,0 |  |
| в | Утепление входных дверей в аптечном пункте пос. Большой луг |  |  | 2011 | - | 3,0 |  |
| г | Замена оконных блоков |  |  | 2012 | - | 150,0 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 22 026,30 – МБ 23 353,89 – ОБ | 2 385,60 |  |
|  |  |  |  | 2010 | - | 400,00 |  |
|  |  |  |  | 2011 | - | 45,60 |  |
|  |  |  |  | 2012 | - | 150,00 |  |
|  |  |  |  | 2013 | 6 948,05 – МБ 23 353,89 – ОБ | 210,00 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 14 390,35 – МБ | - |  |
|  |  |  |  | 2015 | 687,90 – МБ | 1 580,00 |  |
| 1.2.4. | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замеры сопротивления кабелей и испытания электрооборудования |  |  | 2014 | 1 027,0 – МБ | - | МУ согласно принятой программы энергосбережения повышения энергетической эффективности |
| б | Ремонт электропроводки |  |  | 2014 | 3 264,9 – МБ | - |  |
| в | Замена электрических щитов | 141 |  | 2014 | 2 652,1 – МБ | - |  |
| г | Замеры сопротивления кабелей и испытания электрооборудования |  |  | 2014 | 50,0 – МБ | - |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| РМУК «ШМЦБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена электрических щитов | 6 |  | 2013 | 92,7 – МБ | - | -«- |
| б | Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования |  |  | 2013 | 12,0 – МБ | - | -«- |
| в | Ремонт электропроводки, замена осветительных приборов |  |  | 2014 | 966,2 – МБ | - | -«- |
| г | Ремонт электропроводки, замена осветительных приборов |  |  | 2014 | 210,6 – МБ | - | -«- |
| д | Замена электрических щитов и прибора учета электрической энергии |  |  | 2014 | 310,0 – МБ | - | -«- |
| е | Ремонт электропроводки, замена осветительных приборов |  |  | 2015 | 580,5 – МБ | - | -«- |
| МОУК ДОД «ДХШ ИМ.В.И.Сурикова» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замеры сопротивления изоляции кабелей |  |  | 2013 | 10,0 – МБ | - | -«- |
| б | Замена электрических щитов | 2 |  | 2013 | 52,9 – МБ | - | -«- |
| Городской музей Г.И. Шелехова |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замеры и испытание сопротивления силовой и осветительной электропроводки |  |  | 2013 | 10,0 – МБ | - | -«- |
| б | Ремонт уличного освещения |  |  | 2013 | 150,0 – МБ | - | -«- |
| МОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замеры сопротивления изоляции |  |  | 2013 | 27,0 – МБ | - | -«- |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Комбинат детского питания» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена электрических щитов | 6 |  | 2013 | - | 158,6 | -«- |
| б | Ремонт электропроводки, замена осветительных приборов |  |  | 2013 | - | 120,0 | -«- |
| в | Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования |  |  | 2013 | - | 35,0 | -«- |
| МУП «Оздоровительный центр» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена и ремонт осветительных приборов |  |  | 2010 | - | 25,0 | -«- |
| б | Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования |  |  | 2013 | - | 80,0 | -«- |
| МУП «ЦРА № 167» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования |  |  | 2010 | - | 15,0 | -«- |
| б | Замеры сопротивления изоляции кабелей и испытания электрооборудования |  |  | 2011 | - | 10,0 | -«- |
| в | Ремонт электропроводки, замена осветительных приборов |  |  | 2012 | - | 100,0 | -«- |
| ИТОГО |  |  |  |  | 9 415,90 – МБ | 543,60 |  |
|  |  |  |  | 2010 | - | 40,00 |  |
|  |  |  |  | 2011 | - | 10,00 |  |
|  |  |  |  | 2012 | - | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 2013 | 354,60 – МБ | 393,60 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 8 480,80 – МБ | - |  |
|  |  |  |  | 2015 | 580,50 – МБ | - |  |
| 1.2.5. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления, ГВС в зданиях, строениях, сооружениях | 15541 пм |  | 2014 | 9324,7 – МБ | - | МОУ, согласно принятых программ энергосбережения повышения энергетической эффективности |
|  |  | 36 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 2014 | 9 324,7 – МБ | - |  |
| 1.2.6. | Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях |  |  | 2011-2015 | Не требует финансирования | Не требует финансирования | УМИ, МУП, МУ, АХО |
| 1.2.7. | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  | МУ, МАУ, МУП согласно принятых программ энергосбережения повышения энергетической эффективности |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 10776 |  | 2014 | 1 682,2 – МБ | - | -«- |
| б | Замена и ремонт осветительных приборов | 2878 |  | 2014 | 3 642,3 – МБ | - | -«- |
| в | Установка датчиков присутствия (движения, температуры) | 409 |  | 2014 | 930,0 – МБ | - | -«- |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| РМУК «ШМЦБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 630 |  | 2013 | 94,5 – МБ | - | -«- |
| б | Замена осветительных приборов: люминесцентные светильники | 25 |  | 2013 | 17,5 – МБ | - | -«- |
| в | Ремонт светильников: приобретение патронов, электрического провода, ламп, стартеров | 20 |  | 2013 | 10,0 – МБ | - | -«- |
| МОУК ДОД «ДХШ ИМ.В.И.Сурикова» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 20 |  | 2013 | 3,0 – МБ | - | -«- |
| б | Ремонт светильников: приобретение патронов, электрического провода, ламп, стартеров | 50 |  | 2013 | 10,0 – МБ | - | -«- |
| в | Установка датчиков температуры в классах | 8 |  | 2014 | 6,4 – МБ | - | -«- |
| Городской музей Г.И. Шелехова |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 20 |  | 2013 | 3,0 – МБ | - | -«- |
| МОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена энергосберегающих светильников | 60 |  | 2013 | 73,00 – МБ | - | -«- |
| б | Замена энергосберегающих светильников | 40 |  | 2014 | 48,70 – МБ | - | -«- |
| б | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 76 |  | 2014 | 9,80 – МБ | - | -«- |
| г | Замена энергосберегающих светильников | 120 |  | 2015 | 146,00 – МБ | - | -«- |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Комбинат детского питания» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 4 |  | 2011 | - | 0,5 | -«- |
| б | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 41 |  | 2012 | - | 6,75 | -«- |
| в | Замена бактерицидных ламп | 12 |  | 2012 | - | 20,0 | -«- |
| г | Замена осветительных приборов: люминесцентные светильники | 22 |  | 2012 | - | 15,4 | -«- |
| д | Ремонт светильников: приобретение патронов, электрического провода, ламп, стартеров | 50 |  | 2012 | - | 10,0 | -«- |
| е | Установка датчиков температуры по помещениям | 6 |  | 2014 | - | 4,8 | -«- |
| МУП «Оздоровительный центр» |  |  |  |  |  |  |  |
| г | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  | 2011 | - | 10,0 | -«- |
| д | Ремонт светильников: приобретение расходных материалов |  |  | 2011 | - | 10,0 | -«- |
| б | Установка датчиков присутствия или сенсоров |  |  | 2012 | - | 8,0 | -«- |
| а | Установка датчиков температуры по помещениям |  |  | 2014 | - | 10,0 | -«- |
| в | Замена душевых стоек на сенсорные |  |  | 2015 | - | 500,0 | -«- |
| МУП "ЦРА № 167" |  |  |  |  |  |  |  |
| б | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 40 |  | 2012 | - | 6,0 | -«- |
| в | Ремонт светильников: приобретение патронов, электрического провода, ламп, стартеров | 50 |  | 2012 | - | 10,0 | -«- |
| г | Установка температурных датчиков сенсоров | 6 |  | 2012 | - | 13,0 | -«- |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6 674,40 – МБ | 624,45 |  |
|  |  |  |  | 2010 | - | - |  |
|  |  |  |  | 2011 | - | 20,50 |  |
|  |  |  |  | 2012 | - | 89,15 |  |
|  |  |  |  | 2013 | 211,00 – МБ | - |  |
|  |  |  |  | 2014 | 6 319,40 – МБ | 14,80 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 146,00 – МБ | 500,00 |  |
| 1.2.8. | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности |  |  |  |  |  | МУ, МАУ, МУП согласно принятых программ энергосбережения |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Установка тепловых завес | 55 |  | 2014 | 1 319,0 – МБ | - | -«- |
| б | Установка нового технологического оборудования |  |  | 2015 | 5 270,3 – МБ | - | -«- |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Приобретение тепловой завесы | 1 |  | 2013 | 14,6 – МБ | - | -«- |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Комбинат детского питания» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Приобретение фасовочного автомата | 1 |  | 2011 | - | 450,0 | -«- |
| МУП «Оздоровительный центр» |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Приобретение тепловой завесы |  |  | 2011 | - | 15,0 | -«- |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6 603,90 – МБ | 465,00 |  |
|  |  |  |  | 2010 | - | - |  |
|  |  |  |  | 2011 | - | 465,00 |  |
|  |  |  |  | 2012 | - | - |  |
|  |  |  |  | 2013 | 14,60 – МБ | - |  |
|  |  |  |  | 2014 | 1 319,00 – МБ | - |  |
|  |  |  |  | 2015 | 5 270,30 – МБ | - |  |
| ВСЕГО по 1 разделу |  |  |  |  | 87 907,25 – МБ 23 778,89 – ОБ | 5 610,05 |  |
|  |  |  |  | 2010 | - | 533,00 |  |
|  |  |  |  | 2011 | 3 776,10 – МБ | 557,10 |  |
|  |  |  |  | 2012 | 518,48 – МБ 425,00 – ОБ | 951,55 |  |
|  |  |  |  | 2013 | 9 774,74 – МБ 23 353,89 – ОБ | 813,60 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 66 715,23 – МБ | 664,80 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 7 122,70 – МБ | 2 090,00 |  |
| 2. | Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка мероприятий в области регулирования цен (тарифов), направленных на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности |  |  | 2011-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района |
| 2.2. | Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными учреждениями | 2013 г. - 15 договоров, |  | 2013-2015 г.г. |  | Внебюджетные источники | Структурные подразделения, МАУ, МУП, МУ организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|  |  | 2014 г. – 15 договоров |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015г. – 15 договоров |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информационно-аналитическое обеспечение политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Представление оператору государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сведений в соответствии с Правилами представления органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему, с установленной периодичностью и формой представления информации |  |  | 2011-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Отдел информационных технологий |
| 3.1.2. | Опубликование в средствах массовой информации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 2010 г. | В объемах финансирования муниципального задания |  | Отдел по работе с общественностью и СМИ, МУ «Редакция газеты «Шелеховский вестник» |
| 3.1.3. | Организация распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечение регулярного распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 2010 | - | - | Отдел по работе с общественностью и СМИ |
|  |  |  |  | 2011 | - | - |  |
|  |  |  |  | 2012 | - | - |  |
|  |  |  |  | 2013 | - | - |  |
|  |  |  |  | 2014 | 50,0 – МБ | - |  |
|  |  |  |  | 2015 | 50,0 – МБ | - |  |
| 3.1.4. | Информирование потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств и других товаров, в отношении которых установлены требования к их обороту на территории Российской Федерации, а также зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с процессами использования энергетических ресурсов |  |  | 2011-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Отдел по развитию потребительского рынка |
| 3.1.5. | Распространение информации о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности |  |  | 2011-2015 г.г. |  | Внебюджетные источники | Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, отдел по работе с общественностью и СМИ |
| 3.1.6. | Включение в образовательные программы учебных курсов по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 2011-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Управление образования, молодежной политики и спорта АШМР |
| 3.1.7. | Обеспечение создания и функционирования ответствующего раздела официального сайта Администрации Шелеховского муниципального района в сети «Интернет», на котором размещается информация о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, а также иная информация из состава информации, подлежащей включению в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | 2011-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Отдел информационных технологий |
| 3.2. | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов) | 3 чел. |  | 2011 | - | 30,0 | Структурные подразделения, МАУ, МУП, МУ, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|  |  | 3 чел. |  | 2012 | - | 30,0 |  |
| 3.3. | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения |  |  | 2011-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Структурные подразделения |
| 3.4. | Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг |  |  | 2011-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Комиссия по размещению муниципального заказа, МАУ, МУП, МУ |
| 3.5. | Корректировка планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации |  |  | 2011-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | УМИ, управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района, структурные подразделения |
| 3.6. | Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления |  |  | 2010-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Управление по экономике Администрации Шелеховского муниципального района, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| ИТОГО по 3 разделу |  |  |  |  | 100,00 – МБ | 60,00 |  |
|  |  |  |  | 2010 | - | - |  |
|  |  |  |  | 2011 | - | 30,00 |  |
|  |  |  |  | 2012 | - | 30,00 |  |
|  |  |  |  | 2013 | - | - |  |
|  |  |  |  | 2014 | 50,00 – МБ | - |  |
|  |  |  |  | 2015 | 50,00 – МБ | - |  |
| 4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Проведение энергетического аудита |  |  | 2011-2012 г.г. |  | Внебюджетные источники | Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| 4.1.2. | Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, и водоснабжения |  |  | 2011-2015 г.г. | Не требует финансирования |  |  |
| 4.1.3. | Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических сетях |  |  | 2011-2015 г.г. | Не требует финансирования |  |  |
| 4.2. | Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования |  |  | 2010-2015 г.г. |  | Внебюджетные источники | МУП «Шелеховские отопительные котельные» |
| 4.2.2. | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия (модули «Теплотрон») | 6 модулей |  | 2011 | - | 2 000,0 | -«- |
| 4.2.3. | Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных: реконструкция теплового узла, установка приборов учета тепловой и электрической энергии, замена ламп накаливания, утепление зданий, замена отопительных приборов и установка балансировочных клапанов во внутренних системах отопления зданий АБК, автогаража, строжки. |  | 1670,92 | 2010 | - | 1 234,4 | -«- |
|  |  |  |  | 2011 | - | 2 481,0 |  |
|  |  |  |  | 2012 | - | 1 981,6 |  |
|  |  |  |  | 2013 | - | 1 789,3 |  |
|  |  |  |  | 2014 | - | 1 011,7 |  |
|  |  |  |  | 2015 | - | 2 219,4 |  |
| 4.2.4. | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции |  | 1256 | 2010 | - | - | -«- |
|  |  |  |  | 2011 | - | 2 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2012 | - | 2 500,0 |  |
|  |  |  |  | 2013 | - | 3 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2014 | - | 3 000,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | - | - |  |
| 4.2.5. | Модернизация системы искусственного освещения |  | 79,3 | 2010 | - | 118,9 | МУП «Шелеховский ЭнергоСбыт» |
| 4.2.6. | Модернизация системы тепло-снабжения и усиление теплового контура здания |  | 57,9 | 2011 | - | 548,2 | -«- |
| 4.2.7. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества |  |  | 2011-2015 г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | УМИ |
| 4.2.8. | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию) |  |  | 2011-2015 г.г. | - | Внебюджетные источники | УМИ, Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности |
|  | Итого по 4 разделу |  |  |  | - | 24 384,50 |  |
|  |  |  |  | 2010 | - | 1 353,30 |  |
|  |  |  |  | 2011 | - | 7 529,20 |  |
|  |  |  |  | 2012 | - | 4 481,60 |  |
|  |  |  |  | 2013 | - | 4 789,30 |  |
|  |  |  |  | 2014 | - | 4 011,70 |  |
|  |  |  |  | 2015 | - | 2 219,40 |  |
| Итого финансирование по Программе: |  |  |  |  | 88 007,25 – МБ | 30 054,55 |  |
|  |  |  |  | 2010 | - | 1 886,30 |  |
|  |  |  |  | 2011 | 3 776,10 – МБ | 8 116,30 |  |
|  |  |  |  | 2012 | 518,48 – МБ 425,00 – ОБ | 5 463,15 |  |
|  |  |  |  | 2013 | 9 774,74 – МБ 23 353,89 – ОБ | 5 602,90 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 66 765,23 – МБ | 4 676,50 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 7 172,70 – МБ | 4 309,40 |  |

».

- 4. Дополнить Программу Приложением 2 «Перечень организаций с участием муниципального образования, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, подлежащих проведению энергетического обследования (энергоаудиту)» следующего содержания:

«Приложение 2

к муниципальной целевой программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Шелеховском районе

на 2010-2015 годы»

- Перечень организаций с участием муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, подлежащих проведению энергетического обследования (энергоаудиту), финансируемого из внебюджетных источников

| № п/п | Наименование организации | Местонахождение учреждения/ адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Шелеховские отопительные котельные» | 666020, Иркутская обл., г. Шелехов, проспект Строителей и монтажников, 10 |
| 2 | МУП «Оздоровительный центр» | 666032, Иркутская обл., г. Шелехов, 20-ый квартал, 100 |
| 3 | МУП «Центральная районная аптека № 167» | 666034, Иркутская обл., Шелехов г., 8-й кв-л, д. 13 |
| 4 | ООО «Шелеховская энергосетевая компания» | 666020, Иркутская обл., г. Шелехов, Култукский тракт |
| 5 | МУП «Комбинат детского питания» | 666036, Иркутская обл., г. Шелехов, 4 микрорайон, 30б |

- Перечень организаций с участием муниципального образования, органов местного самоуправления, подлежащих проведению энергетического обследования (энергоаудиту), финансируемого из местного бюджета

| № п/п | Наименование организации | Местонахождение учреждения/ адрес объекта | Кол-во объектов (зданий), шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Шелеховского муниципального района | Основное здание – 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 | 4 |
|  |  | Архивный отдел – 666034, Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, 10 |  |
|  |  | Административное здание УМИ – 666034, Иркутская область, г.Шелехов, 20 квартал, д. 84 |  |
|  |  | Управление образования, молодежной политики и спорта – 666036, г. Шелехов, ул. А. Невского, д. 41. |  |
| 2 | МКУ ШР «ИМОЦ» | 666036, Иркутская область, г. Шелехов, 4 микрорайон, 36 | 1 |
| 3 | МБОУ ШР «СОШ № 1» | 666034, г. Шелехов, 3 квартал, дом 15 | 1 |
| 4 | МБОУ ШР «СОШ № 2» | 666036, г. Шелехов, 4 мкр-н, дом 44 | 1 |
| 5 | МБОУ ШР «Гимназия» | 666034, г. Шелехов ул. Ленина, 3 | 1 |
| 6 | МБОУ ШР «СОШ № 4» | 666036, г. Шелехов, 1 мкр-н, дом 48 | 1 |
| 7 | МБОУ ШР «СОШ № 5» | 666034, г. Шелехов, 6 квартал, дом 28 | 1 |
| 8 | МБОУ ШР «СОШ № 6» | 666032, г. Шелехов, 18 квартал, дом 39 | 1 |
| 9 | МКОУ ШР «СОШ № 7» | 666022, д. Олха, ул. Школьная, д. 5 | 1 |
| 10 | МКОУ ШР «СОШ № 8» | 666013, рп. Большой Луг, ул. 2-я Железнодорожная, дом 17 | 2 |
| 11 | МКОУ ШР «СОШ № 9» | 666026, п. Чистые Ключи, военный городок №2, д. 180 | 1 |
| 12 | МКОУ ШР «СОШ № 11» | 666021, с. Введенщина, ул. Мира, д. 22 | 1 |
| 13 | МКОУ ШР «СОШ № 12» | 666025, с. Шаманка, ул. Советская, д.28 | 1 |
| 14 | МКОУ ШР «СОШ № 3» | 666021, с. Баклаши, ул. Ангарская, д. 104 | 2 |
| 15 | МКОУ ШР «СОШ № 124» | 666024, п. Подкаменная, ул. Вокзальная, д.1 | 3 |
| 16 | МБОУ ШР «ОСОШ» | 666034, г. Шелехов, ул. Орловских комсомольцев, 2 | 1 |
| 17 | МБОУ ШР «Шеле-ховский лицей» | 666032, г. Шелехов, д. 18 | 1 |
| 18 | МБОУ ШР «НШДС № 4» | 666034, г. Шелехов, 1 квартал, дом 3 | 1 |
| 19 | МКОУ ШР «НШДС № 10» | 666014, рп. Большой Луг, ул. Еловая, д. 20А | 3 |
|  |  | 666014, рп. Большой Луг, ул. Клубная, 24 |  |
|  |  | 666014, рп. Большой Луг, ул. 2-я Железнодор.,д. 2А |  |
| 20 | МБОУ ШР «НШДС № 14» | 666036, г. Шелехов, 4 мкр-н, дом 18 | 2 |
| 21 | МКДОУ ШР № 1»Буратино» | 666034, г. Шелехов, 11 квартал, дом 11 | 2 |
| 22 | МКДОУ ШР № 2 «Колосок» | 666035, г. Шелехов, 1 мкр-н, 11. | 1 |
| 23 | МКДОУ ШР № 5 «Одуванчик» | 666021, с. Баклаши, ул. 9-01 Пятилетки, 2 | 1 |
| 24 | МКДОУ ШР № 6 «Аленький цветочек» | 666034, г. Шелехов, 2 квартал, дом 28 | 2 |
|  |  | 666034, г. Шелехов, 3 квартал, дом 16 |  |
| 25 | МКДОУ ШР № 7 «Брусничка» | 666037, г. Шелехов, мкр-н Привокзальный, д.20 | 1 |
| 26 | МКДОУ ШР № 8 «Солнышко» | 666025, с. Шаманка, ул. Советская, дом 21 | 2 |
| 27 | МКДОУ ШР № 9 «Ландыш» | 666021, с. Введенщина, ул. Юбилейная, дом 56 | 1 |
| 28 | МКДОУ ШР № 9 «Подснежник» | 666034, г. Шелехов, 8 квартал, дом 14 | 1 |
| 29 | МКДОУ ШР № 12 «Солнышко» | 666034, г. Шелехов, 6 квартал, дом 27 | 1 |
| 30 | МКДОУ ШР № 14 «Аленка» | 666034, г. Шелехов, 7 квартал, дом 7 | 1 |
| 31 | МКДОУ ШР № 15 «Радуга» | 666036, г. Шелехов, 1 мкр-н, дом 12 | 1 |
| 32 | МКДОУ ШР № 17 «Золотой ключик» | 666036, г. Шелехов, 1 мкр-н, дом 45 | 1 |
| 33 | МКДОУ ШР № 19 «Малышок» | 666036, г. Шелехов, 4 мкр-н, дом 19 | 1 |
| 34 | МБДОУ ШР № 219 «Родничок» | 666036, п. Подкаменная, ул. Нагорная, д. 39 | 1 |
| 35 | МБОУ ДОД ШР ДЮСШ «Юность» | 666036, г. Шелехов, 1 мкр-н, дом 44 | 1 |
|  |  | (Хоккейный корт – 4 микрорайон) |  |
| 36 | МКОУ ДОД ШР «ЦРТДЮ» | 666034, г. Шелехов, ул. Мира, 12 | 1 |
| 37 | МКОУ ДОД ШР «СЮТ» | 666034, г. Шелехов, 9 квартал, дом 4 | 1 |
| 38 | МКУК ШР «Городской музей Г.И. Шелехова» | 666032, г. Шелехов, квартал 18, дом 46 | 1 |
| 39 | МБОУК ДОД ШР «ДХШ им. В.И. Сурикова» | 666035, г. Шелехов, 1 мкр-н, дом 40Б | 1 |
| 40 | МБОУК ДОД ШР «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина» | 666034, г. Шелехов, квартал 8, дом 14В | 1 |
| 41 | РМКУК ШР «Шелеховская м/пос.центральная библиотека | 666034, г. Шелехов, квартал 1, дом 6 | 1 |
| 42 | МБУЗ ШР «Шелеховская центральная районная больница» | 1. Стационар – 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, «Больничный городок», № 3 | 23 |
|  |  | 2. Поликлиника №1 – 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, «Больничный городок», № 1 |  |
|  |  | 3. Детская поликлиника – 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, «Больничный городок», № 2 |  |
|  |  | 4. Гинекология – 666034, г. Шелехов, 2 квартал, д. 16А |  |
|  |  | 5. Родильное отделение – 666034, г. Шелехов, 7 квартал, 24 |  |
|  |  | 6. Детское отделение – 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, «Больничный городок», № 5 |  |
|  |  | 7. Отделение скорой помощи (с хоз.блоком и гаражами) – 666034, г. Шелехов, 5 квартал, 27 |  |
|  |  | 8. Аптека №127 – 666034, г. Шелехов, 2 квартал, 15А. |  |
|  |  | 9. Морг – 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, «Больничный городок», № 7 |  |
|  |  | 10. ФАП с. Баклаши – 666036, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Юбилейная. |  |
|  |  | 11. ФАП с. Баклаши – 666036, Шелеховский район, с. Баклаши, ул. Майская |  |
|  |  | 12. Амбулатория рп. Большой луг – Шелеховский район, рп. Большой Луг, ул. Комсомольская, 4 |  |
|  |  | 13. Амбулатория пос. Шаманка – Шелеховский район, с. Шаманка, ул. Советская, 70 |  |
|  |  | 14. ФАП с. Моты – Шелеховский район, с. Моты, пер. Солнечный, 7 |  |
|  |  | 15. ФАП с. Подкаменная – Шелеховский район, п. Подкаменная, ул. Литвинова, 8 |  |
|  |  | 16. ФАП с. Введенщина – Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Юбилейная, 57А |  |
|  |  | 17. ФАП д .Олха – Шелеховский район, д. Олха, ул. Школьная, 5А |  |
|  |  | 18. Процедурный кабинет – 666034, г. Шелехов, 4 микрорайон, д. 31Б |  |
|  |  | 19. Пищеблок – 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, «Больничный городок», № 3А |  |
|  |  | 20. Центральный склад – 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, «Больничный городок», № 6 |  |
|  |  | 21. Диспетчерская автохозяйства – 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, «Больничный городок», № 10 |  |
|  |  | 22. Прачечная, столярка – 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, «Больничный городок», № 9 |  |
|  |  | 23. Гаражи (боксы №№ 1-17) – 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24, «Больничный городок», № 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 9А |  |
| 43 | МАУ «СОЛ «Орленок» | О/л «Орленок» – 666025, с. Моты, ул. Пионерская, 1В | 19 |
|  |  | 1. Спальный корпус №1 |  |
|  |  | 2. Спальный корпус №2 |  |
|  |  | 3. Спальный корпус №3 |  |
|  |  | 4. Домик сторожа №1 |  |
|  |  | 5. Домик сторожа №2 |  |
|  |  | 6. Домик сторожа №3 |  |
|  |  | 7. Домик контейнерного типа № 1 |  |
|  |  | 8. Домик контейнерного типа № 2 |  |
|  |  | 9. Склад железобетонный |  |
|  |  | 10. Склад деревянный №1 |  |
|  |  | 11. Склад деревянный №2 |  |
|  |  | 12. Сауна |  |
|  |  | 13. Столовая |  |
|  |  | 14. Администрация |  |
|  |  | 15. Спальный корпус |  |
|  |  | 16. Изолятор |  |
|  |  | 17. Котельная |  |
|  |  | 18. Овощехранилище |  |
|  |  | 19. Прачечная-душевая |  |
|  |  | О/л «Интеллектуал» - 666023, с .Баклаши | 13 |
|  |  | 20. Баня |  |
|  |  | 21. Спальный корпус |  |
|  |  | 22. Домик сторожа |  |
|  |  | 23. Дом обслуживающего персонала |  |
|  |  | 24. Дом директора |  |
|  |  | 25. Столовая |  |
|  |  | 26. Склад |  |
|  |  | 27-32. Летние домики |  |
| ИТОГО |  |  | 109 |

- ».

- 5. Дополнить Программу Приложением 3 «Перечень образовательных учреждений, подлежащих капитальному ремонту в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в 2013 году» следующего содержания:

«Приложение 3

к муниципальной целевой программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Шелеховском районе

на 2010-2015 годы»

- Перечень образовательных учреждений, подлежащих капитальному ремонту в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в 2013 году

| № п/п | Наименование образовательного учреждения | Мероприятия | Объем и источник финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет |
|  | МБОУ ШР «СОШ №4» | Замена кровли, ремонт фасада и полов, замена оконных блоков | 581,20 | 3 096,44 |
|  | МБОУ ШР «СОШ №6» | Замена кровли, оконных и дверных блоков, ремонт полов | 1 679,40 | 9 191,69 |
|  | МБОУ ШР «Гимназия» | Ремонт кровли, полов, замена оконных и дверных блоков | 527,46 | 5 860,02 |
|  | МКОУ ШР «СОШ №11» | Ремонт кровли, отмосток, полов, замена оконных блоков | 259,40 | 1 722,05 |
|  | МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой ключик» | Замена оконных блоков, ремонт фасада и козырьков тамбуров входа, смена водосточных труб, ремонт отмосток | 1 201,40 | 1 625,01 |
|  | МБОУ ШР «НШДС № 4 «Журавлик» | Ремонт кровли, замена заполнений дверных проемов | 859,70 | 757,92 |
|  | МКОУ ШР «НШДС № 10» | Реконструкция канализационной сети | 275,19 | 1 100,77 |

- ».

- Начальник управления по экономике                                                М. А. Бутакова