Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 декабря 2012 года № 1848-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ

ПРОГРАММУ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ

КУЛЬТУРЫ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА  НА 2011-2013 ГОДЫ»

В целях обеспечения выполнения требований Отдела надзорной деятельности по Шелеховскому району главного управления МЧС России по Иркутской области к пожарной безопасности учреждений культуры Шелеховского района, руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 07.10.2008 № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», статьями 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, постановлением Мэра Шелеховского муниципального района от 12.08.2008  № 576-п «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Пожарная безопасность учреждений культуры Шелеховского района на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 08 декабря 2010 года № 1434-па «Об утверждении ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность учреждений культуры Шелеховского района на 2011-2013 годы» (прилагаются).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

3. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Я.В.Соболь.

Мэр Шелеховского

муниципального района                                                           А.Ю. Лобанов

Приложение

к постановлению Администрации

Шелеховского муниципального района

От 07 декабря 2012 года  № 1848-па

Изменения

в ведомственную целевую программу «Пожарная безопасность учреждений культуры

Шелеховского района на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 08 декабря 2010 года № 1434-па «Об утверждении ведомственной целевой программы

«Пожарная безопасность учреждений культуры Шелеховского района на 2011-2013 годы»

1) Строку «Объемы и источники финансирования Программы – всего, в том числе по годам» Паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Программы – всего, в том числе по годам | Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета Шелеховского района. Общий объем финансирования мероприятий программы – 2858294,70 руб., в том числе: 2011 г. – 492894,70 руб. 2012 г. – 942300,00 руб. 2013 г. – 1423100,00 руб. |
| --- | --- |

»;

2) в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» абзац  3 изложить в следующей редакции:

«Для выполнения мероприятий по обеспечению безопасности и защищенности объектов с массовым пребыванием людей от возможных пожаров в 2011-2013 годах потребуется 2 858294,70 рубля.»;

3) в разделе 3 «Объем и источники финансирования»   абзац 3 и таблицу изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы – 2 858294,70 рубля в том числе:

| Год | Бюджетные средства (руб.) |
| --- | --- |
| 2011 | 492894,70 |
| 2012 | 942300,00 |
| 2013 | 1423100,00 |
| Итого: | 2858294,70 |

»;

4) раздел 7 «Финансирование основных мероприятий ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность учреждений культуры Шелеховского района на 2011-2013 годы» изложить в следующей редакции:

«

| 1. Здания учреждений культуры Шелеховского района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Общий объем финансирования, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  | Ответственные исполнители |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1.1 | Изготовление стенда «Пожарная безопасность» в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» | 2013.г. | 5000,00 | - | - | 5000,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли: | 2011-2013г.г. | 98 471,38 | 25778,00 | 25 693,38 | 47000,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» |  | 47000,00 | - | - | 47000,00 |  |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» |  | 20 700,45 | - | 20 700,45 | - |  |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина», с. Баклаши |  | 4 992,93 | - | 4 992,93 | - |  |
|  | МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» |  | 25778,00 | 25778,00 | - | - |  |
| 1.3 | Приобретение огнетушителей: | 2011-2013г.г. | 16500,00 | 4100,00 | - | 12400,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» |  | 2800,00 | 2800,00 | - | - |  |
|  | РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» |  | 12400,00 | - | - | 12400,00 |  |
|  | МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» |  | 1300,00 | 1300,00 | - | - |  |
| 1.4 | Техническое обслуживание огнетушителей: | 2011-2013г.г. | 57 031,00 | 21 731,00 | 3500,00 | 31800,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина», с. Баклаши |  | 3900,00 | 1400,00 | - | 2500,00 |  |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина», п. Б. Луг |  | 6800,00 | 3800,00 | 1000,00 | 2000,00 |  |
|  | РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» |  | 9000,00 | 4000,00 | - | 5000,00 |  |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» |  | 23000,00 | 8000,00 | - | 15000,00 |  |
|  | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |  | 7500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |  |
|  | МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» |  | 6831,00 | 2031,00 | - | 4800,00 |  |
| 1.5 | Замер сопротивления силовой и осветительной электропроводки: | 2012-2013г.г. | 59 403,64 | - | 12 403,64 | 47000,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» |  | 12000,00 | - | - | 12000,00 |  |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» |  | 29000,00 | - | - | 29000,00 |  |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина», п. Б. Луг |  | 6 127,17 | - | 6 127,17 | - |  |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина», п. Б. Луг (задолженность за 2009 год) |  | 1 317,09 |  | 1 317,09 | - |  |
|  | Филиал МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина», с. Баклаши |  | 4 959,38 | - | 4 959,38 | - |  |
|  | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |  | 6000,00 | - | - | 6000,00 |  |
| 1.6 | Ремонт электропроводки, замена светильников в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» | 2012-2013г.г. | 63 843,00 | - | 23 843,00 | 40000,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.7 | Установка звукооповещательной системы управления эвакуации при пожаре в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» | 2011-2013г.г. | 32 212,87 | 11999,00 | - | 20 213,87 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.8 | Монтаж переносной тревожной кнопки: | 2011г. | 14 950,00 | 14950,00 | - | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» |  | 2000,00 | 2000,00 | - | - |  |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина», п. Большой Луг |  | 12 950,00 | 12 950,00 | - | - |  |
| 1.9 | Замена дверей на огнеупорные двери с пределом огнестойкости ЕИ 30 в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» | 2012г. | 38 000,00 | - | 38000,00 | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.10 | Замена двери эвакуационных выходов в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» | 2012-2013г.г. | 32 000,00 | - | - | 32000,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.11 | Техническое обслуживание и оплата охранно-пожарной сигнализации: | 2011-2013г.г. | 360 355,47 | 143204,00 | 60 951,47 | 156200,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» |  | 24 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  | МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» |  | 153 404,00 | 75 204,00 | - | 78 200,00 |  |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» (в том числе: филиалы с. Баклаши, р.п. Большой Луг) |  | 182 951,47 | 60 000,00 | 52 951,47 | 70 000,00 |  |
| 1.12 | Обслуживание тревожной кнопки: | 2011-2013г.г. | 91 824,27 | 22 219,00 | 36 105,27 | 33 500,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» СП п. Большой Луг |  | 48 300,00 | 12 300,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» |  | 8 605,27 | - | 3105,27 | 5 500,00 |  |
|  | РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» |  | 34 919,00 | 9 919,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |  |
| 1.13 | Замена электросчетчиков: | 2011-2013г.г. | 45 144,12 | 15 144,12 | - | 30 000,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» |  | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 |  |
|  | МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» |  | 15 144,12 | 15 144,12 | - | - |  |
| 1.14 | Демонтаж и замена стеновых панелей вестибюля: | 2012-2013г.г. | 1 072 753,13 | - | 529,467 | 543 286,13 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» |  | 198 967,00 | - | 99 467,00 | 99 500,00 |  |
|  | МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» |  | 873 786,13 | - | 430 000,00 | 443 786,13 |  |
| 1.15 | Замена вентилей пожарных рукавов в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» | 2011-2012г.г. | 3600,00 | - | - | 3600,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.16 | Домонтаж автоматической системы порошкового пожаротушения в МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» | 2012-2013г.г. | 194 900,00 | - | 64 900,00 | 130 000,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.17 | Установка пожарной сигнализации в МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» | 2011г. | 15 600,00 | 15 600,00 | - | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.18 | Ремонт подвального помещения с установкой окон с приямками в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» | 2013г.г. | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.19 | Замена светильников подвального помещения в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» | 2012-2013г.г. | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.20 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» | 2012г. | 87 631,00 | 87 631,00 | - | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.21. | Техническое обслуживание комплектующих технических средств охраны МБОУК ДОД «ЦТРиГО им. К.Г. Самарина» | 2011 г. | 4 503,60 | 4 503,60 | - | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.22 | Замена основного распределительного щита в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» | 2013г. | 126 100,00 | - | - | 126 100,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.23 | Оказание услуг охраны на объекте РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» | 2011-2013г.г. | 93 290,00 | - | 43 290,00 | 50 000,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.24 | Установка противопожарного люка с лестницей на крышу в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» | 2013г. | 25 000,00 | - | - | 25 000,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.25 | Оборудование выхода с балкона 2 этажа на наружную пожарную лестницу в соответствии с нормами в МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова» | 2011г. | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.26 | Оплата за услуги телефона с определителем номера: | 2011г. | 16 128,98 | 16 128,98 | - | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» (в том числе: филиалы с. Баклаши, р.п. Большой Луг) |  | 10 740,40 | 10 740,40 | - | - |  |
|  | МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» |  | 5 388,58 | 5 388,58 | - | - |  |
| 1.27 | Охрана МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» (в том числе: филиал с. Баклаши) | 2011-2013г.г. | 104 256,00 | 46 320,00 | 27 936,00 | 30 000,00 | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.28 | Замена электрического щитка, проведение электрических работ по оснащению в МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» с. Баклаши | 2011 г. | 33 486,00 | 33 486,00 | - | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.29 | Проведение семинаров и инструктажей с руководителями и заместителями по административно - хозяйственной работе: | 2011-2013г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» (в том числе: филиалы с. Баклаши, п. Большой Луг) |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова |  |  |  |  |  |  |
|  | РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Проведение практических отработок по применению первичных средств пожаротушения: | 2011-2013г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» (в том числе: филиалы с. Баклаши, п. Большой Луг) |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова |  |  |  |  |  |  |
|  | РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Отработка практических действий обучающихся, воспитанников, работников при эвакуации: | 2011-2013г.г. | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Не требует финансирования | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» (в том числе: филиалы с. Баклаши, п. Большой Луг) |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова |  |  |  |  |  |  |
|  | РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Приобретение плакатов «Пожарная безопасность» в МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» | 2011 г. | 1 600,00 | 1 600,00 | - | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.33 | Изготовление фотолюминесцентного плана эвакуации: | 2011-2012г.г. | 14 000,00 | 3 500,00 | 10 500,00 | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | МБОУК ДОД «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова» |  | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - |  |
|  | МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» с. Баклаши, п. Большой Луг |  | 10 500,00 | - | 10 500,00 | - |  |
| 1.34 | Изготовление фотолюминесцентного плана эвакуации РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» | 2012 г. | 14 200,00 | - | 14 200,00 | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.35 | Установка аварийных светильников (аккумуляторные), включающихся автоматически при отключении основного освещения в РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» | 2012 г. | 1 500,00 | - | 1 500,00 | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.36 | Огнезащитная обработка кулис МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» | 2012 г. | 10 527,33 | - | 10 527,33 | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.37 | Изготовление и установка распашной решетки в помещении гардероба и раздевалки МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» |  | 5 976,85 | - | 5 976,85 | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
| 1.38 | Установка противопожарной двери в помещении складского назначения, смежного с актовым залом МБОУК ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. Самарина» |  | 33 506,06 | - | 33 506,06 | - | Отдел культуры Администрации Шелеховского муниципального района |
|  | ВСЕГО по учреждениям культуры Шелеховского района |  | 2 858 294,70 | 492 894,70 | 942 300,00 | 1 423 100,00 |  |

И.о. начальника  отдела культуры                                                                                                                     Н.М. Пошерстник