Российская Федерация

Иркутская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 декабря 2013 года № 2413-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МЕСТАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ»

В целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории Шелеховского района, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 5, 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.ст. 30, 31, 32, 34, 35 Устава Шелеховского района, Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 26.08.2013 № 1599-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района», Администрация Шелеховского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных учреждениях Шелеховского района на 2014 - 2016 годы» (прилагается).

- Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по управлению социальной сферой Я.В.Соболь.

И.о. Мэра Шелеховского

муниципального района 							М.Н. Модин

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Шелеховского муниципального района

от 19.12.2013 № 2413-па

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных учреждениях Шелеховского района на 2014 - 2016 годы»

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных учреждениях Шелеховского района на 2014 - 2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (реквизиты протокола заседания Экономического Совета, на котором принято положительное решение о разработке Программы) | Протокол заседания Экономического Совета от «____»_________2013 года №___________ |
| Куратор программы | Заместитель Мэра района по управлению социальной сферой |
| Разработчики Программы (структурные подразделения администрации и (или) сторонние организации) | Управление образования, молодежной политики и спорта |
| Исполнители программных мероприятий | Управление образования, молодежной политики и спорта, Образовательные организации Шелеховского района |
| Цели Программы | Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования для населения Шелеховского района |
| Задачи Программы | - Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста; - Улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях Шелеховского района; - Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования на территории Шелеховского района |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2016 годы Программа реализуется в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования | Бюджет Шелеховского района 6 429,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3 550,0 тыс. руб. 2015 год – 1 491,0 тыс. руб. 2016 год – 1 388,0 тыс. руб. Областной бюджет 654 319,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3 610,0 тыс. руб. 2015 год – 470 964,1 тыс. руб. 2016 год – 179 745,1 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих основных показателей: - ввести 513 мест для детей дошкольного возраста; - увеличить показатель охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием до 100% |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих основных показателей: - ввести 513 мест для детей дошкольного возраста, в том числе по годам: 2014 год – 80 мест; 2015 год – 133 мест; 2016 год – 300 мест; - провести: - реконструкцию детского сада № 18, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, 1 м - он, д. 44; - строительство малокомплектной школы и детского сада в д. Олха; - строительство быстровозводимого здания детского сада в р.п. Большой луг; - увеличить показатель охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием до 100%, в том числе по годам: 2014 – 91,5%; 2015 – 98,3%; 2016 – 100% |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Система дошкольного образования Шелеховского района представлена детскими садами общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений в развитии ребенка, комбинированного и компенсирующего видов, что позволяет учитывать социальный заказ общества на воспитание и развитие детей. В то же время мощность действующих дошкольных учреждений не удовлетворяет потребность населения Шелеховского района в определении в них детей и, как следствие, не в полной мере обеспечивает государственные гарантии доступности дошкольного образования.

Актуальность программы обусловлена увеличением рождаемости, усилением миграционных процессов в Иркутской области, ростом потребности населения в получении разнообразных образовательных услуг для детей дошкольного возраста.

В настоящее время в Шелеховском районе действует 18 муниципальных образовательных учреждений разных видов, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, их посещают 3462 ребенка, или  66,5% от общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории  Шелеховского района.

По состоянию на 1 октября 2013 года на регистрационном учете на получение места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении стоит 2282 ребенка.

Наибольшая очередность в г. Шелехове - 1915 (в том числе в возрасте от 3 лет - 131 ребенок), р.п. Большой Луг - 180 (в том числе в возрасте от 3 лет - 51 ребенок).

Администрация Шелеховского муниципального района принимает меры для открытия дополнительных мест для детей дошкольного возраста. Так, в рамках выполнения ведомственной целевой Программы «Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях Шелеховского муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 08.12.2010 № 1424–па, за период ее реализации для детей дошкольного возраста дополнительно открыто 280 мест.

Кроме этого для решения проблемы обеспечения детей местами в дошкольных образовательных учреждениях принят и реализуется план комплексных мероприятий («дорожная карта») по обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях на 2012 – 2015 годы на территории Шелеховского района, утвержденный постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 30.04.2013 № 772-па.

В ходе реализации «дорожной карты» в 2012 году на территории Шелеховского городского поселения открыто 110 мест для детей дошкольного возраста, из них:

50 мест - в действующих образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

80 мест - группы кратковременного пребывания на имеющихся площадях образовательных учреждений.

На территории Шелеховского района обеспечено развитие вариативных форм дошкольного образования:

- Действуют консультационные пункты:

- для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;

- для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;

- для одиноких родителей;

- для молодых родителей;

- Работают Школы раннего развития и Школа «Будущий первоклассник».

Предпринимаемые меры способствовали снижению напряженности в обеспечении местами в дошкольных учреждениях, однако проблема остается острой.

В последние два - три года отмечен значительный рост численности молодых семей, желающих направить детей ясельного возраста в дошкольные образовательные учреждения.

Анализ демографической ситуации (по данным статистики) в Шелеховском районе показывает, что ежегодный прирост детского населения в возрасте до 7 лет, начиная с 2009 года, составляет в среднем 1,02%.

За последние 3 года детское население в возрасте до 7 лет выросло на 341 ребенка и составило по годам: 2010 год - 6687 детей, 2011 год - 6506 детей,  2011 год – 6703 ребенка.

В настоящее время меры, предпринимаемые государством (улучшение материального положения семьи в связи с выплатами «материнского капитала» при рождении второго и последующих детей, компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении, реализующем программу дошкольного образования), способствуют улучшению демографической ситуации в стране в целом, что в свою очередь приводит к росту детского населения, которое в ближайшие годы будет продолжать расти, и может превзойти прогнозные ожидания.

При условии выполнения намеченных программных мероприятий охват детей детскими садами увеличится с 66,5% в 2013 году до 72% в 2016 году, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет с 89% до 100%.

Недостаток финансовых, материальных ресурсов для реализации задач, определенных программой, требует объединения усилий органов государственной власти и местного самоуправления, расширения практики привлечения внебюджетных источников финансирования и заключения партнерских взаимоотношений с коммерческими и некоммерческими организациями.

- Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели результативности

Цель Программы: Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования для населения Шелеховского района.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

- Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста;

- Улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях Шелеховского района;

- Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования на территории Шелеховского района.

Сроки и этапы реализации Программы: 2014 - 2016 годы.

Программа реализуется в один этап.

В результате реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих основных показателей:

- ввести 513 мест для детей дошкольного возраста, в том числе по годам:

2014 год – 80 мест;

2015 год – 133 мест;

2016 год – 300 мест;

- провести:

- реконструкцию детского сада № 18, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, 1 м - он, д. 44;

- строительство малокомплектной школы и детского сада в д. Олха;

- строительство быстровозводимого здания детского сада в р.п. Большой луг;

- увеличить показатель охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием до 100%, в том числе по годам:

2014 – 91,5%;

2015 – 98,3%;

2016 – 100%.

4. Система мероприятий Программы

Таблица 1

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Исполнитель мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования для населения Шелеховского района |  |  |  |  |  |
|  | Всего по цели | 2014-2016 годы, в т.ч. | 660 748,2 | 654 319,2 | 6 429,0 | Управление образования, молодежной политики и спорта, Образовательные учреждения |
|  |  | 2014 год | 7 160,0 | 3 610,0 | 3 550,0 |  |
|  |  | 2015 год | 472 455,1 | 470 964,1 | 1 491,0 |  |
|  |  | 2016 год | 181 133,1 | 179 745,1 | 1 388,0 |  |
| 1. | Задача 1. Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 1 | 2014-2016 годы, в т.ч. | 656 972,3 | 650 988,6 | 5 983,7 | Управление образования, молодежной политики и спорта, Образовательные учреждения |
|  |  | 2014 год | 7 160,0 | 3610,0 | 3 550,0 |  |
|  |  | 2015 год | 468 679,2 | 467 633,5 | 1 045,7 |  |
|  |  | 2016 год | 181 133,1 | 179 745,1 | 1 388,0 |  |
| 1) | Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации по перепланировке и капитальному ремонту помещений образовательных учреждений | 2014-2016 годы, в т.ч. | 344,0 | - | 344,0 | Управление образования, молодежной политики и спорта |
|  |  | 2014 год | 344,0 | - | 344,0 |  |
|  |  | 2015 год | - | - | - |  |
|  |  | 2016 год |  |  |  |  |
| 2) | Мероприятие 2. Проведение капитального ремонта и перепланировки помещений образовательных учреждений | 2014-2016 годы, в т.ч. | 7 176,0 | 3 610,0 | 3 566,0 | Управление образования, молодежной политики и спорта, Образовательные учреждения |
|  |  | 2014 год | 6 546,0 | 3 610,0 | 2 936,0 |  |
|  |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 630,0 | - | 630,0 |  |
| 3) | Мероприятие 3. Возврат и реконструкция переданных зданий дошкольных образовательных учреждений | 2014-2016 годы, в т.ч. | 78 753,0 | 77 554,8 | 1 198,2 | Управление образования, молодежной политики и спорта |
|  |  | 2014 год | 135,0 | - | 135,0 |  |
|  |  | 2015 год | 39 309,0 | 39 003,8 | 305,2 |  |
|  |  | 2016 год | 39 309,0 | 38 551,0 | 758,0 |  |
| 4) | Мероприятие 4. Строительство современных зданий образовательных учреждений | 2014-2016 годы, в т.ч. | 570 699,3 | 569 823,8 | 875,5 | Управление образования, молодежной политики и спорта |
|  |  | 2014 год | 135,0 | - | 135,0 |  |
|  |  | 2015 год | 429 370,2 | 428 629,7 | 740,5 |  |
|  |  | 2016 год | 141 194,1 | 141 194,1 | - |  |
| 2. | Задача 2. Улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях Шелеховского района |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 2 | 2014-2016 годы, в т.ч. | 3 505,9 | 3 330,6 | 175,3 | Управление образования, молодежной политики и спорта, Образовательные учреждения |
|  |  | 2014 год | - | - | - |  |
|  |  | 2015 год | 3 505,9 | 3 330,6 | 175,3 |  |
|  |  | 2016 год | - | - | - |  |
| 1) | Мероприятие 1. Выборочный капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений | 2014-2016 годы, в т.ч. | 3 505,9 | 3 330,6 | 175,3 | Управление образования, молодежной политики и спорта, Образовательные учреждения |
|  |  | 2014 год | - | - | - |  |
|  |  | 2015 год | 3 505,9 | 3 330,6 | 175,3 |  |
|  |  | 2016 год | - | - | - |  |
| 3. | Задача 3. Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования на территории Шелеховского района |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 3 | 2014-2016 годы, в т.ч. | 270,0 | - | 270,0 | Управление образования, молодежной политики и спорта, Образовательные учреждения |
|  |  | 2014 год |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 270,0 | - | 270,0 |  |
|  |  | 2016 год | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 1. Развитие альтернативных форм дошкольного образования | 2014-2016 годы, в т.ч. | 270,0 | - | 270,0 | Управление образования, молодежной политики и спорта, Образовательные учреждения |
|  |  | 2014 год |  |  |  |  |
|  |  | 2015 год | 270,0 |  | 270,0 |  |
|  |  | 2016 год | - |  | - |  |
|  |  | 2014 год | - | - | - |  |
|  |  | 2015 год | - | - | - |  |
|  |  | 2016 год | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2. Разработка механизмов стимулирования малого бизнеса на оказание услуг в сфере дошкольного образования | 2014-2016 годы, в т.ч. | - | - | - | Управление по экономике |
|  |  | 2014 год | - | - | - |  |
|  |  | 2015 год | - | - | - |  |
|  |  | 2016 год | - | - | - |  |
|  |  | 2014 год | - | - | - |  |
|  |  | 2015 год | - | - | - |  |
|  |  | 2016 год | - | - | - |  |
|  | Организация информационно-консультатативной поддержки предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования | 2014-2016 годы, в т.ч. | - | - | - | Управление образования, молодежной политики и спорта |
|  |  | 2014 год | - | - | - |  |
|  |  | 2015 год | - | - | - |  |
|  |  | 2016 год | - | - | - |  |
|  |  | 2014 год | - | - | - |  |
|  |  | 2015 год | - | - | - |  |
|  |  | 2016 год | - | - | - |  |
|  | Организация и проведение публичных мероприятий, направленных на популяризацию и развитие деятельности индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования (конференции, круглые столы, встречи, совещания и иные мероприятия) | 2014-2016 годы, в т.ч. | - | - | - | Управление образования, молодежной политики и спорта |
|  |  | 2014 год | - | - | - |  |
|  |  | 2015 год | - | - | - |  |
|  |  | 2016 год | - | - | - |  |
|  |  | 2014 год | - | - | - |  |
|  |  | 2015 год | - | - | - |  |
|  |  | 2016 год | - | - | - |  |
|  | Проведение обучающих семинаров, мастер-классов для предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования | 2014-2016 годы, в т.ч. | - | - | - | Управление образования, молодежной политики и спорта |
|  |  | 2014 год | - | - | - |  |
|  |  | 2015 год | - | - | - |  |
|  |  | 2016 год | - | - | - |  |
|  |  | 2014 год | - | - | - |  |
|  |  | 2015 год | - | - | - |  |
|  |  | 2016 год | - | - | - |  |
|  | Всего по Программе | 2014-2016 годы, в т.ч. | 660 748,2 | 654 319,2 | 6 429,0 | Управление образования, молодежной политики и спорта, Образовательные учреждения |
|  |  | 2014 год | 7 160,0 | 3 610,0 | 3 550,0 |  |
|  |  | 2015 год | 472 455,1 | 470 964,1 | 1 491,0 |  |
|  |  | 2016 год | 181 133,1 | 179 745,1 | 1 388,0 |  |

Программные мероприятия являются комплексом практических мер по поэтапному достижению реальных результатов по обеспечению государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования для населения Шелеховского района.

В Программу включены мероприятия, направленные не только на увеличение количества мест в образовательных учреждениях Шелеховского района, но и мероприятия, направленные на повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования на территории Шелеховского района.

Обеспечение детей дошкольного возраста местами в образовательных учреждениях Шелеховского района возможно только при условии комплексного подхода к решению обозначенных задач.

Для улучшения обеспечения детей дошкольного возраста местами в образовательных учреждениях Шелеховского района  Программой планируется проведение следующих мероприятий, направленных на:

1. Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста.

Данный комплекс мероприятий предусматривает:

- разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и перепланировки помещений образовательных учреждений;

- проведение капитального ремонта и перепланировки помещений в муниципальных образовательных учреждениях;

- реконструкцию функционирующих зданий, возврат и реконструкция переданных зданий дошкольных образовательных учреждений;

- строительство современных зданий образовательных учреждений.

2. Улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях Шелеховского района.

- Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования на территории Шелеховского района за счет развития альтернативных форм дошкольного образования.

Система мероприятий Программы с указанием сроков исполнения, объемов финансирования и исполнителей Программы приведена в таблице 2 «Основные мероприятия программы».

В случае неполного финансирования Программы значения целевых показателей «Ввести 513 мест для детей дошкольного возраста»; «Увеличить показатель охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием до 100%» не будут достигнуты.

Таблица 2

# Основные мероприятия Программы по годам

| № п/п | Наименование мероприятий | Образовательное учреждение, населенный пункт | Кол-во мест | Сумма средств по источникам финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МБ | ОБ | Всего |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и перепланировки помещений образовательных учреждений | МКОУ СОШ № 8 | - | 75,0 | - | 75,0 |
|  |  | МКОУ СОШ № 9 | - | 269,0 | - | 269,0 |
|  | Возврат и реконструкция переданных зданий дошкольных образовательных учреждений | детский сад № 18, расположенный по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, 1 м-он, д. 44 | - | 135,0 | - | 135,0 |
|  | Строительство модульных и быстровозводимых зданий | р.п. Большой луг, ул. Клубная, д.11 | - | 135,0 | - | 135,0 |
|  | Капитальный ремонт и перепланировка помещений муниципальных образовательных учреждений | МКОУ СОШ № 8 | 30 | 1 186,0 | - | 1 186,0 |
|  |  | МКОУ СОШ № 9 | 50 | 1 750,0 | 3 610,0 | 5 360,0 |
|  | Всего по 2014 году: |  | 80 | 3 550,0 | 3 610,0 | 7 160,0 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Возврат и реконструкция переданных зданий дошкольных образовательных учреждений | детский сад № 18, расположенный по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, 1 м-он, д. 44 | - | 305,2 | 39 003,8 | 39 309,0 |
|  | Строительство модульных и быстровозводимых зданий | р.п. Большой луг, ул. Клубная, д.11 | 98 | 253,4 | 95 246,6 | 95 500,0 |
|  | Строительство малокомплектной школы и детского сада | д. Олха, ул. Казачья, д.1 |  | 487,1 | 333 383,1 | 333 870,2 |
|  | Выборочный капитальный ремонт здания образовательных учреждений | МКДОУ № 17 «Золотой ключик» | 30 | 175,3 | 3 330,6 | 3 505,9 |
|  | Развитие альтернативных форм дошкольного образования | Организация деятельности семейных дошкольных групп | 5 | 270,0 | - | 270,0 |
|  | Всего по 2015 году: |  | 133 | 1 491,0 | 470 964,1 | 472 455,1 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Возврат и реконструкция переданных зданий дошкольных образовательных учреждений | детский сад № 18, расположенный по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, 1 м-он, д. 44 | 220 | 758,0 | 38 551,0 | 39 309,0 |
|  | Строительство малокомплектной школы и детского сада | д. Олха, ул. Казачья, д.1 | 50 | - | 141 194,1 | 141 194,1 |
|  | Капитальный ремонт и перепланировка помещений муниципальных образовательных учреждений | МКОУ «НШДС № 4» | 30 | 630,0 | - | 630,0 |
|  | Всего по 2016 году: |  | 300 | 1 388,0 | 179 745,1 | 181 133,1 |
|  | Всего по программе: |  | 518 | 6 429,0 | 654 319,2 | 660 748,2 |

5. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района, утвержденным постановлением Администрации от 26.08.2013 № 1599-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района».

Оценка эффективности реализации Программы проводится в целях определения вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Шелеховского района.

Оценка эффективности реализации Программы основывается на количественной оценке показателей затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы и определяется как соотношение затраченных ресурсов (объем финансирования) к планируемым и достигнутым результатам (количество детей, мест и учреждений).

Методика оценки эффективности реализации Программы основывается на данных о затратах, а также плановых и фактически достигнутых показателей (количество учреждений) в разрезе мероприятий Программы.

6. Обоснование ресурсного обеспечения, объемы финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет областного бюджета и бюджета Шелеховского района. Общий объем финансирования мероприятий Программы 660 748,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7 160,0 тыс. руб.

2015 год – 472 455,1 тыс. руб.

2016 год – 181 133,1 тыс. руб.

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия Программы | Срок реализации мероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования для населения Шелеховского района | 2014-2016 годы, в т.ч. | 660 748,2 | 654 319,2 | 6 429,0 |
|  |  | 2014 год | 7 160,0 | 3 610,0 | 3 550,0 |
|  |  | 2015 год | 472 455,1 | 470 964,1 | 1 491,0 |
|  |  | 2016 год | 181 133,1 | 179 745,1 | 1 388,0 |
| 2 | Задача 1. Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста | 2014-2016 годы, в т.ч. | 656 972,3 | 650 988,6 | 5 983,7 |
|  |  | 2014 год | 7 160,0 | 3610,0 | 3 550,0 |
|  |  | 2015 год | 468 679,2 | 467 633,5 | 1 045,7 |
|  |  | 2016 год | 181 133,1 | 179 745,1 | 1 388,0 |
| 3 | Задача 2. Улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях Шелеховского района | 2014-2016 годы, в т.ч. | 3 505,9 | 3 330,6 | 175,3 |
|  |  | 2014 год | - | - | - |
|  |  | 2015 год | 3 505,9 | 3 330,6 | 175,3 |
|  |  | 2016 год | - | - | - |
| 4 | Задача 3. Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования на территории Шелеховского района | 2014-2016 годы, в т.ч. | 270,0 | - | 270,0 |
|  |  | 2014 год | - | - | - |
|  |  | 2015 год | 270,0 | - | 270,0 |
|  |  | 2016 год | - | - | - |

7. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района, утвержденным постановлением Администрации от 26.08.2013 №1599-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района».

Куратор Программы - заместитель Мэра района по управлению социальной сферой.

Разработчик и исполнитель Программы - управление образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского муниципального района.

8. 	Перечень плановых значений целевых индикаторов

и показателей результативности

| N п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Единица измерения | Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности (2013 год) | Значения целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за весь период реализации Программы | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Цель Программы: Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования для населения Шелеховского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в образовательных учреждениях | Количество мест |  | 513 | 80 | 133 | 300 |
| Задача 2. Улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях Шелеховского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество образовательных учреждений где проведен выборочный капитальный ремонт | Количество учреждений | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Задача 3. Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования на территории Шелеховского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей дошкольного возраста проживающих на территории Шелеховского района, охваченных альтернативными формами дошкольного образования | Количество детей | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
|  | Количество индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования | Количество предпринимателей | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
|  | Количество детей дошкольного возраста, посещающих группы полного дня в организациях, организованных индивидуальными предпринимателями | Количество детей | 0 | 75 | 15 | 30 | 30 |

9. Оценка эффективности реализации Программы

Отчеты (доклады) о реализации Программы представляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района, утвержденным постановлением Администрации от 26.08.2013 №1599-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Шелеховского района».

Планируемые показатели эффективности реализации Программы

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  |  |
|  |  | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности * |  |  | Эффективность (гр. 5 = гр. 3/ гр. 4) | Объемы финансирования, тыс. руб.* | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность (гр. 8= гр. 6 / гр. 7) | Объемы финансирования, тыс. руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности |  | Эффективность (гр. 11= гр. 9/ гр. 10) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
|  | Цель Программы: Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования для населения Шелеховского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество созданных мест в образовательных учреждениях | 7 160,0 |  | 80 | 89,5 |  | 468 679,2 | 133 | 3 523,9 | 181 133,1 |  | 300 |  | 603,8 |
| 2. | Задача 2. Улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях Шелеховского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество учреждений | 0 |  | 0 | 0 |  | 3 505,9 | 1 | 3 505,9 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3. | Задача 3. Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования на территории Шелеховского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей дошкольного возраста проживающих на территории Шелеховского района, охваченных альтернативными формами дошкольного образования | 0 |  | 0 | 0 |  | 270 | 5 | 54 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | Количество индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования | - |  | 1 | - |  | - | 2 | - | - |  | 2 |  | - |
|  | Количество детей дошкольного возраста, посещающих группы полного дня в организациях, организованных индивидуальными предпринимателями | - |  | 15 | - |  | - | 30 | - | - |  | 30 |  | - |

Принятые сокращения:

- МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8» - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Большелугская средняя общеобразовательная школа № 8»;

- МКОУ «СОШ № 9» - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа № 9»;

- МКОУ НШДС № 4 «Журавлик» - муниципальное казённое образовательное учреждение Шелеховского района для детей дошкольного и младшего школьного возраста Начальная школа - детский сад № 4 «Журавлик»;

- МКДОУ «Детский сад № 17 «Золотой ключик» - Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида №17 «Золотой Ключик».

Начальник управления образования,

молодежной политики и спорта				Т.Л. Чернявская